ANEXO I

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UOC: Depto. Contrataciones de lA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS de la Armada.

DOMICILIO: EDIFICIO LIBERTAD - COMODORO PY 2055 – Piso 2 Of. 159 – CABA - TEL.: 4317 – 2000 Internos: 2639/3337.

CORREO ELECTRÓNICO: aracontrataciones@yahoo.com

FAX: (011) 4317 – 2000 Internos: 2639/3337.

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PUBLICA.

Nº: 1037                   EJERCICIO: 2016

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: DE ETAPA UNICA NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD.

Nº DE EXPEDIENTE: ESNN, GSJ Nº 02/16                                       EJERCICIO: 2016

RUBRO: MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA.

- OBJETO:

Adquisición de un Servicio de Reparación para el Paredón Ala Sur correspondiente al edificio de la Escuela Nacional de Náutica “MANUEL BELGRANO”, sita en Av. Antártida Argentina N° 1535 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de evitar la filtración de humedad y prevenir accidentes a las personas que allí concurren.

- PLAZO DE DURACION DEL CONTRATO:

Hasta NOVENTA (90) días, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de compra/notificación fehaciente de la documentación.

- NOTIFICACIONES:

Conforme lo indicado en el artículo 56 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/2012 y la Disposición ONC Nº 58/14.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Según Anexo II Especificaciones Técnicas.

| Nº Renglón | Nº Catálogo IPP – Clase - Ítem | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 331-06177-0001 | REPARACION DE EDIFICIO REVOQUE Y PINTURA | SERV. | 1 |

  - Detalle de la prestación: No es de aplicación. En el Anexo II, especificaciones técnicas.

  - Calidad: No es de aplicación.

  - Tolerancia: No es de aplicación.

  - Muestra: No es de aplicación.

  - Visita: Se deberá realizar una visita a la Escuela Nacional de Náutica “MANUEL BELGRANO”, sita en Av. Antártida Argentina N° 1535 PB - CABA, en el horario de 08:00 a 12:00 hs. de lunes a viernes, con una antelación de hasta UN (1) días hábiles a la fecha de apertura del presente procedimiento de selección de contratantes. Como constancia del cumplimiento del recaudo esencial que contempla esta cláusula, se extenderá un CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, debidamente rubricado por el JEFE DEL DEPARTAMENTO GENERAL, o por quien éste designe, conforme al contenido que posee el Anexo IV que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. El certificado rubricado que se entregue, deberá ser acompañado conjuntamente con la oferta por los cotizantes en la fecha de apertura de este procedimiento de selección. De incumplir este recaudo esencial – en la indicada fecha de apertura – la respectiva oferta incumpliente será desestimada sin reclamo alguno.

  - Coordinaciones: Las consultas de índole técnica que deseen formular los oferentes de este Pliego de Cláusulas Particulares, podrán ser canalizadas de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas en la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO, Av. Antártida Argentina Nº 1535 Ciudad Autónoma de Buenos Aires – T.E. 4311-3766 int. 101/111 al Teniente de Fragata Carlos Ángel BOTTO.

  - Muestras patrón: No es de aplicación.

- MONEDA DE COTIZACIÓN:

En Pesos.

- OFERTAS ALTERNATIVAS:

No es de aplicación.

- OFERTA VARIANTE:

No es de aplicación.

- OFERTAS PARCIALES:

No es de aplicación.

- DÍA, LUGAR Y HORA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán ser entregadas hasta la fecha y hora del acto de apertura en COMODORO PY 2055 – Piso 2 Of. 159 – CABA - TEL.: 4317 – 2000 Internos: 2639/3337. No se admitirá la presentación de ofertas con posterioridad a la oportunidad y hora establecidas en esta cláusula para su recepción, aún si el acto de apertura no se hubiera iniciado (artículo 62 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- EFECTO DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

La presentación de las ofertas significará por parte de los oferentes que participen del procedimiento de selección de cocontratantes al que se aplique este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que integran el presente, sus Especificaciones Técnicas y demás documentación complementaria, como también similar conocimiento y aceptación de las normas que rigen dicho procedimiento (artículo 64 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12).

- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA:

11.1. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, en los casos en que corresponda.

11.2. Muestras: No.

11.3. Certificado de Visita (Anexo VII). La misma deberá estar rubricada por el Jefe del Departamento General de la Escuela Nacional de Náutica “Manuel Belgrano”, o por quien éste designe. Dicha visita deberá ser coordinada con antelación a los teléfonos 4311 – 3766 interno 101 o 111 y se podrá realizar los días hábiles de 08:00 a 12:00 hs. y hasta UN (1) día hábil antes del horario fijado para la apertura de ofertas.

11.4. ANEXO V: Declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 3 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (sólo en los casos en que se oferten bienes de origen nacional, de acuerdo a la normativa vigente en la materia).

11.5. ANEXO VI: Declaración jurada referida en el artículo 70, inciso g), apartado 4 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 (sólo en los casos en que se trate de bienes a importar).

11.6. Los oferentes no inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos cargados en la preinscripción.

11.7. Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores deberán acompañar la documentación respaldatoria de los datos que hubieren variado desde la última actualización.

11.8. Constancia donde surja la acreditación de los firmantes de las ofertas presentadas:

11.8.1. Si el oferente es Persona Física: declaración jurada donde conste nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real y constituido, estado civil y número de documento de identidad.

11.8.2. Si el oferente es Persona Jurídica: copia del estatuto social o del acta de la sociedad, certificada por autoridad competente o Escribano Público, de la cual surja que el firmante se encuentra facultado para obligarla. Asimismo, nota donde constituya domicilio especial a los efectos de la contratación (ANEXO IV).

11.8.3. Si el firmante es Apoderado: copia certificada por autoridad competente o ante Escribano Público del poder que lo habilita como tal.

11.9. En caso de oferentes extranjeros, la documentación requerida por el artículo 11 de la Disposición ONC Nº 58/2014.

11.10. Constancia fehaciente, de la que resulte que se encuentran dados de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ENCONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN de conformidad con lo prescripto en la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010. No podrá resultar adjudicatario el oferente que no posea dicha alta. Por lo tanto, los cotizantes que no la posean a la fecha de apertura, deberán solicitar a la ARMADA que la efectivice suministrándole a la ARMADA la información y documentación que prevé la normativa precitada.

11.11. ANEXO VIII: Declaración jurada -debidamente rubricada-, en la que manifiesten que no se encuentran comprendidos en las inhabilitaciones para contratar con el Estado Nacional que se establecen en el artículo 28 inciso b) del Decreto Nº 1023/01.

11.12. Junto con la oferta, al momento de la apertura, el Oferente deberá presentar un PLAN DE TRABAJO, en el que indicará las etapas en las cuales, a su criterio, divide la obra, los tiempos que demandará cada una de ellas. Asimismo deberán agregar un listado de materiales, herramientas y equipamiento a utilizar. Serán desestimadas sin reclamo alguno, las cotizaciones que incumplan este recaudo a la apertura.

11.13. Listas de los trabajos realizados o en ejecución en los que se haya desempeñado como Contratista, con información acerca de la ubicación de la obra, nombre y razón social del Comitente, dirección del representante técnico y Comitente, teléfono y fecha de ejecución.

11.14. Listas de los trabajos realizados o en ejecución en los que se haya desempeñado como Sub-Contratista, con la misma información de la requerida en el punto precedente, pero agregando el nombre o razón social de la Empresa Contratista que le subcontrató los trabajos.

11.15. La Empresa debe informar acerca de los recursos técnicos y humanos que dispone y nómina del personal directivo, profesional y técnico permanente dentro de la Organización del oferente.

11.16. La Empresa puede agregar todo otro elemento o información que a su criterio contribuya a una mejor ilustración, sobre su capacidad técnica.

- CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA:

UNA (1) según ANEXO III.

- GARANTÍAS:

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a  favor del librador.

  - DE MANTENIMIENTO:

Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización.

La garantía que prevé esta cláusula podrá implementarse en las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículo 101 inciso g) del Decreto citado y artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63).

  - DE ADJUDICACIÓN:

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra. En caso de incumplimiento, vencido el plazo, será intimado para que la presente en un nuevo plazo igual que el original. En caso de que no la integre en dicho plazo, se rescindirá el contrato y se intimará al pago del importe equivalente al valor de dicha garantía.

El Adjudicatario no podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de servicio.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

Esta garantía se podrá implementar en cualquiera de las formas establecidas por el artículo 101 del Anexo que integra el Decreto Nº 893/12.

  - DE IMPUGNACIÓN:

En caso de corresponder, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 16 de la Disposición ONC Nº 58/14. Aquellos oferentes que decidan impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas que se emita en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares, cuando hubieran presentado en el año calendario en que pretendan concretar tal impugnación más de DOS (2) impugnaciones a Dictámenes de Evaluación de Ofertas, deberán acompañar con su impugnación la respectiva garantía por el importe de TRES POR CIENTO (3%) que se prevé en el artículo 100, inciso d), del Anexo al Decreto Nº 893/12. Dicha garantía podrá implementarla en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 101 del Anexo mencionado. Para el caso en que se haga lugar a la impugnación presentada, la indicada garantía se reintegrará al impugnante en el plazo de DIEZ (10) días hábiles contado desde la fecha de dictado del acto administrativo que admita la impugnación. Si es rechazada la impugnación, la ARMADA ejecutará la garantía integrada (artículo 104, inciso d) del Anexo al Decreto Nº 893/12).

- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

El mantenimiento de la oferta deberá ser de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha de apertura del procedimiento de selección. Se aplicará el artículo 66 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- CONSULTAS:

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se tramitará conforme a este pliego podrán realizar consultas a la Unidad Operativa de Compras (UOC) de la ARMADA interviniente. Ello, por escrito, hasta los CUATRO (4) días hábiles de antelación a la fecha de apertura. Las consultas deberán presentarse en Comodoro Py 2055, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08:00 a 12:00 horas, días hábiles – Piso 2 Of. 159 – TE: (011) 4317 – 2000 Internos: 2639/3337. Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los adquirientes de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

- AUTENTICACIÓN DE COPIAS:

Los interesados podrán solicitar verbalmente o por escrito ante la ARMADA la autenticación de copias correspondientes a documentos que deban presentar en un procedimiento de selección de cocontratantes. Dicha autenticación, certificación, se efectivizará por el funcionario competente de la ARMADA mediante el cotejo de las copias suministradas y el documento original del que aquellas copias constituyan su reproducción (artículo 10 del ANEXO al artículo 1° de la Disposición O.N.C. Nº 58/14).

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

17.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio y las condiciones técnicas particulares, que integran el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

17.2. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados -en  forma expresa- el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

17.3. Asimismo, el Oferente podrá, de así desearlo, realizar una oferta en la cual otorgue un descuento por la adjudicación de todos los renglones que cotice. En este caso, se considerará como mejor oferta aquella que resulte ser la más conveniente de todas las combinaciones posibles (artículo 19 del ANEXO al artículo 1º de la Disposición Nº 58/14 que dictó la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

17.4. Para el caso de que el Oferente presente una oferta con descuento tal como se indica en el punto precedente, deberá contener precio unitario y total de cada renglón, del total de la oferta. Caso contrario, se tomará al precio unitario como precio cotizado.

17.5. La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

- ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES:

NO.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS NO SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN:

Sin perjuicio de los requisitos esenciales establecidos en las demás cláusulas de este Pliego de Bases y Condiciones Particulares cuya omisión determinará la desestimación de la respectiva oferta como inadmisible, también constituirán causales que determinarán una desestimación similar las establecidas en el artículo 84 del ANEXO que forma parte del Decreto Nº 893/12. Conforme a la naturaleza específica, entidad de las causales referidas en esta cláusula no resultarán susceptibles de subsanación por el respectivo cotizante que incurra en ellas.

- CAUSALES DE DESESTIMACIÓN DE LAS OFERTAS SUSCEPTIBLES DE SUBSANACIÓN:

Las causales que se prevé en esta cláusula se encuentran contempladas en el artículo 85 del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12. El oferente que incurra en dichas causales deberá subsanar el respectivo incumplimiento en el plazo establecido en el artículo precitado o en el plazo diferente que conforme a la naturaleza específica del pertinente incumplimiento le confiera la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente en el trámite del procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares. De omitirse tal subsanación -una vez transcurrido el plazo otorgado-, la oferta incumpliente será desestimada como inadmisible.

- OFERTAS INELEGIBLES – DESESTIMACIÓN:

Serán desestimadas -como inadmisibles-, las ofertas presentadas cuando encuadren en las pautas de inelegibilidad establecidas en los artículos 84 inciso “m” y 86 del ANEXO al Decreto Nº 893/12. El oferente que hubiera incurrido en los TRES (3) años anteriores a la fecha de apertura del presente procedimiento, en el incumplimiento de las obligaciones que asumió en las contrataciones que se le hubieran adjudicado por la ARMADA en dicho período y hubiera sido pasible de la aplicación de alguna de las penalidades establecidas en el artículo 29, inciso “a”, acápite 1, 2 y 3 del Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios, fehacientemente notificadas y que se encuentren firmes, harán incurrir al oferente incumpliente en la causal de inelegibilidad que se prescribe en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO  al Decreto Nº 893/12. En consecuencia, una vez acreditados -mediante la incorporación al legajo por parte de la Unidad Operativa de Compras (UOC) interviniente-, de las constancias documentales que acrediten la aplicación efectiva de las penalidades expuestas, el oferente incumpliente mencionado quedará encuadrado en el procedimiento que se substancia con aplicación del presente pliego, en la pauta de inelegibilidad prescripta en el artículo 86, inciso “g”, del ANEXO al Decreto Nº 893/12. Por lo tanto su oferta será desestimada como inadmisible por resultar inelegible el titular (persona de existencia visible o persona jurídica), que la presentó (artículo 84, inciso “m”, y 86 inciso “g”, del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12).

- PROHIBICIÓN DE PARTICIPAR EN MÁS DE UNA (1) OFERTA:

Los interesados en participar en el procedimiento de selección de cocontratantes que se substanciará conforme a este Pliego de Bases y Condiciones Particulares podrán concretar su participación presentando UNA (1) sola oferta en dicho procedimiento, ya sea por si solos o como integrantes de un grupo, asociación o persona jurídica. Serán desestimadas todas aquellas ofertas en las que participe quien transgreda esta prohibición, que no se configurará cuando se trate de la presentación de ofertas con descuentos, alternativas o variantes, estas DOS (2) últimas cuando se admita su presentación (artículos 67, 70 inciso “g”, apartado 2, 71 y 72 del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12).

- MEJORA DE PRECIOS:

Sin perjuicio de los demás supuestos contemplados en el Decreto Nº 1023/01 y sus modificativos, la Reglamentación del Régimen de Contrataciones aprobado por Decreto Nº 893/12, establece que la ARMADA se encontrará facultada a solicitar una mejora de precios al oferente que se encuentre primero (1º) en el orden de mérito de todas las ofertas presentadas. Si el oferente al cual la ARMADA solicite una mejora de precios manifiesta que no acepta concretar dicha mejora, manteniendo el precio cotizado con su oferta en la fecha de apertura, podrá no obstante resultar adjudicatario si su oferta -no modificada en el precio cotizado originariamente-, se pondera conveniente por la ARMADA (artículo 15 del ANEXO al artículo 1º de la Disposición ONC Nº 58/14).

- DATOS DE LA EJECUCIÓN:

24.1. Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato: Dentro del término de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato conforme lo establecido por el artículo 98 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

24.2. Plazo o fecha de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: DIEZ (10) días hábiles a partir del día hábil inmediato siguiente a la fecha de perfeccionamiento de la apertura del respectivo crédito documentario cuando se hubiera convenido esa forma del cumplimiento de las obligaciones de la jurisdicción contratante.

24.3. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

- Cantidades máximas / mínimas de unidades: NO ES DE APLICACIÓN.

- Frecuencia: POR UNICA VEZ.

- Lugar: ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA “MANUEL BELGRANO”, AV. ANTARTIDA ARGENTINA 1535 – RETIRO – CABA – TEL: 4311 - 3766 (INT. 114).

24.4. Régimen de penalidades: Será de aplicación lo establecido en los artículos 126 y 131 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

- PLAZO DE VIGENCIA DEL CONTRATO:

El plazo de vigencia de la contratación adjudicada se extenderá hasta la Recepción Definitiva indicada en el Punto 27 del presente Anexo.

- RECEPCIÓN PROVISORIA:

La Comisión de Recepción de Bienes y Servicios de la Escuela Nacional de Náutica “MANUEL BELGRANO”, al recibir el servicio que se contrata, efectuará las verificaciones/constataciones correspondientes en presencia del ADJUDICATARIO, o quien lo represente firmando el remito correspondiente, oportunidad en que se implementará la recepción provisoria.

- CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA:

De manera similar a la Recepción Provisoria, la conformidad de la Recepción Definitiva se realizará por la Comisión de Recepción  de Bienes y Servicios de la Escuela Nacional de Náutica “MANUEL BELGRANO”. Ello, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de efectivizada la Recepción Provisoria, observándose al respecto por la ARMADA lo establecido en los artículos 114 y 115 del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12.

Para el supuesto en que, a sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA, el servicio recibido evidencia deficiencias, el ADJUDICATARIO, deberá subsanarlas, a su costa, en el plazo de 3 días corridos desde la fecha de su recepción provisoria.

De incumplir esta obligación, la ARMADA ARGENTINA rescindirá, sin reclamo alguno, la contratación adjudicada.

Ello facultará a la ARMADA ARGENTINA a rechazar la recepción definitiva que prevé ésta cláusula, ejecutar la garantía de adjudicación y adoptar las demás medidas que aprecie corresponder. La recisión precipitada producirá sus efectos jurídicos, en forma automática y de pleno derecho, desde la fecha en que el ADJUDICATARIO reciba la comunicación fehaciente, no haciendo surgir reclamo alguno.

- FACTURACIÓN:

Lugar y horario de presentación de las facturas: La facturación será parcial mensual. Se remitirá a la Escuela Nacional de Náutica “MANUEL BELGRANO” – Av. Antártida Argentina N° 1535 – PB – Retiro – CABA, de Lunes a Viernes de 08.00 a 14.00 hs.

1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

- Factura tipo “B”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en imprenta.

- Ticket factura “B”  (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

- Factura tipo “C”, emitida por controlador fiscal o entregada en formularios confeccionados en impresoras con la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA: responsable monotributo.

- Ticket factura “C” (para operaciones que oscilan entre PESOS MIL ($ 1.000,00) y PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00).

4.  Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

7. Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

8.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

8.4. Número de remito o constancia de entrega.

8.5  Origen de la mercadería.

- PAGO:

Para resultar adjudicatario el OFERENTE deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del Sistema de Información Financiera que administra la Secretaría de hacienda.

Se aplicará el artículo 117 del Anexo al Decreto Nº 893/12.

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

- PAGO:

En pesos.

- JURISDICCIÓN APLICABLE:

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también, que las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA: Comodoro Py 2055, Piso 8º, Oficina 125, Capital Federal.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indicar en su oferta –a la apertura-.

32. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS:

32.1 El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA – lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del adjudicatario.

El adjudicatario estará obligado a cumplimentar – a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

32.2 El Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

32.3 El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

32.3.1 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

Una copia de las pólizas correspondientes, deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

32.3.2 Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

32.3.3 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación - al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA -, determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha rescisión no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho, compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.

32.3.4 Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

32.3.5 Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

32.3.6 Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar – en cualquier momento - su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

32.4 Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

La Empresa adjudicataria será responsable de gestionar y obtener los permisos necesarios para la utilización del predio lindero ante la firma IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A.

30.5 El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno.

33. OBLIGACIONES DE INDEMNIDAD:

El adjudicatario se encontrará obligado a mantener indemne a la ARMADA de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones resarcitorias, complementarias, de reembolso -o cualquier otra especie-, que el personal que contrate o integre la Empresa del adjudicatario o cualquier tercero le efectivice a la ARMADA con motivo de la prestación que el adjudicatario estará obligado a realizar a favor de la ARMADA por la contratación adjudicada. En consecuencia, el adjudicatario también estará obligado a subrogar a la ARMADA a fin de satisfacer -a su exclusiva costa-, el objeto de los reclamos, recursos, demandas o pretensiones precitadas para el caso en que aquellos se produzcan.

El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

33.1. Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

Una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

33.2. Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

33.3. Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-,  determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.

33.4. Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos  deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

33.5. Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

33.6. Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-  su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

33.7. Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de  aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

33.8. El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación. De negarse la autorización requerida, ello no hará surgir reclamo alguno  a favor del adjudicatario.

34. CONTRATACIÓN PERSONAL CON DISCAPACIDAD:

El oferente deberá declarar bajo juramento al momento de presentar su oferta que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10. El adjudicatario deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN. En el caso de no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma. En caso de empate de ofertas, a fin de hacer valer la preferencia establecida en el artículo 8° del Decreto N° 312/10 los oferentes deberán acreditar fehacientemente la contratación de personal con discapacidad, y en su caso la cantidad, mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral con dicho personal como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN.

35.  RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:

35.6.1 El Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas (si las hubiese), el Adjudicatario solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

35.6.2 Las observaciones o fallas que se detecten durante el control de los trabajos, serán subsanadas por el Adjudicatario dentro de los TRES (3) días corridos.  Ello, a su costa.

35.6.3 Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

35.6.4 Se obliga a iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el acta de inicio de trabajos. De no ocurrir así, el contratante queda en libertad para actuar de acuerdo a sus intereses, pudiendo resolver el presente contrato.

35.6.5 Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos de actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones con otras tareas ajenas a su cometido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

35.6.6 Representante/Supervisor: a los efectos de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de consulta que produjera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse en los lugares de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma el Adjudicatario o un Representante/Supervisor directo permanente, debidamente habilitado que ejercerá su misma responsabilidad y autoridad en caso de ausencia del adjudicatario. Asimismo, con respecto a las normas de calidad y a las especificaciones exigidas por la ARMADA ARGENTINA.

35.6.7 Los datos personales de dicho Representante/Supervisor serán informados SETENTA Y DOS (72) horas antes de la iniciación de las tareas objeto del contrato a la Inspección de Obra, indicando las facultades delegadas.

El incumplimiento de lo antedicho determinará el no inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, no computándose dicha demora como tiempos a favor del adjudicatario para extender los plazos de entrega. El referido representante será designado a costa del Adjudicatario.

35.6.8 Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la orden de compra deberá solicitar en la División Higiene y Seguridad del Trabajo del SERVICIO DE SEGURIDAD AMBIENTAL DE LA ARMADA (SIAM),  copias de las disposiciones de seguridad para empresas contratistas. Asimismo, será su responsabilidad el hacer tomar conocimiento de las mismas a la totalidad de su personal, como así también el exigir su cumplimiento.

35.6.9 Normas de seguridad e higiene:

35.6.9.1 El ADJUDICATARIO deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo: LEY Nº 19.587. DECRETO Nº 351/79 y LEY DE RIESGO DEL TRABAJO Nº 24.557; DECRETO Nº 911/96 y todas las Resoluciones y Decretos surgidos de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

35.6.9.2 La empresa adjudicataria y su A.R.T. estarán obligados en forma expresa y escrita a renunciar a toda acción de repetición o de regreso contra la ARMADA ARGENTINA, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el artículo 39 apartado 5 de la Ley Nº 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vean obligadas a abonar, contratar u otorgar a su personal dependiente o ex - dependiente, asegurado.

35.6.9.3 La División Higiene y Seguridad en el trabajo del CUARTEL GENERAL DEL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, se encontrará autorizada a ejercer el control / verificación de todos los aspectos relativos a la norma señalada.

35.6.10 Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el adjudicatario deberá presentar ante la Inspección de Obra:

- Lista de personas que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar inmediatamente cualquier posible cambio y/o ingreso de dichas personas. A dicho listado se agregarán sendos formularios (“ficha para personal de empresas”/”ficha personal”), completados con los datos y fotografías de los causantes.

- Lista de materiales: con la debida anticipación, el listado de los elementos a ingresar o retirar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación. De no cumplimentarse este trámite, el Jefe del Departamento General, responsable de autorizar el ingreso o egreso de cualquier material, herramientas y/ o maquinarias a la ESCUELA NACIONAL DE NAUTICA, no autorizará el ingreso o retiro de los mismos.

36. RESARCIMIENTO INTEGRAL:

Se deja establecido que la ejecución por la ARMADA en sede judicial de las garantías de mantenimiento de oferta y de adjudicación entregadas por los oferentes y adjudicatarios incumplientes, se efectivizará sin perjuicio de la aplicación a dichos oferentes y adjudicatarios de las multas a que resulten pasibles, como a su vez, sin desmedro del ejercicio a su respecto por la ARMADA de las acciones judiciales que  decida interponer al efecto de obtener el resarcimiento integral de los daños ocasionados, que en todos los casos -de existir-, serán determinados en forma unilateral por la ARMADA mediante el pertinente Informe Técnico elaborado por sus órganos con competencia específica en la cuestión. Dicho Informe Técnico, cuando proceda su implementación, se agregará al legajo (artículo 130 del ANEXO al Decreto Nº 893/12).

37. CONTINUIDAD - NO INTERRUPCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONTRATADA:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 inciso “c” del Decreto Nº 1023/01, como también al interés público ínsito en la obtención por la ARMADA de la prestación contratada para cumplimentar el Servicio Público de Defensa Nacional que tiene asignado en los términos de la Ley Nº 23.554 que rige a la última, el adjudicatario estará obligado a cumplir -por si-, en forma continua e ininterrumpida la prestación que deberá efectivizar por la contratación adjudicada. Ello, en toda circunstancia, con excepción de los supuestos que prevé dicha norma cuando aquellos se invoquen en término y resulten acreditados por el adjudicatario ante la ARMADA en forma indubitable y fehaciente.

38. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL -DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES:

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

En el supuesto que el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional no estuviera vigente al momento de la adjudicación o perfeccionamiento del contrato por causas imputables exclusivamente a la Administración, la autoridad competente podrá continuar con el procedimiento y en el caso que con posterioridad se verificara el incumplimiento por parte del cocontratante de obligaciones tributarias o previsionales será causa para aplicar una sanción de apercibimiento (artículo 83, inciso “b”, apartado 2º del Anexo al Decreto Nº 893/12).

39. SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO):

Se cumplirá lo establecido en el Capítulo I – SISTEMA DE INFORMACION DE PROVEEDORES del Título VIII del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Todos los oferentes que -a la fecha de apertura- no se encuentren inscriptos, incorporados al SIPRO, deberán solicitar a la ARMADA ARGENTINA en dicha fecha que efectivice su inscripción, agregando a tal fin a su oferta -a la apertura-  la información y documentación establecida por el artículo 234 y concordantes del Anexo al Decreto Nº 893/12.

Asimismo, los cotizantes que -a la fecha de apertura- se encuentran inscriptos, incorporados, en el SIPRO, sólo deberán suministrar a la ARMADA ARGENTINA con su oferta los datos, información y documentación que hubiera variado desde la fecha de su última presentación en procedimientos de selección de ofertas tramitados por la ARMADA ARGENTINA u otros organismos del Estado Nacional.

40. INCREMENTO O DISMINUCIÓN DE LA PRESTACIÓN:

En el contrato de Servicio de ervicio de Reparación para el Paredón Ala Sur correspondiente al edificio de la Escuela Nacional de Náutica cuya concreción se convoca a formular ofertas en este procedimiento de selección de cocontratantes, la ARMADA se encontrará facultada -en forma unilateral-, a incrementar o disminuir hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%), el monto total de la contratación adjudicada en las condiciones y precios pactados en aquella y con la adecuación de los plazos respectivos (artículos 12, inciso b), del Decreto Nº 1023/01 y 124 inciso “a”, acápite 1, del ANEXO que integra el Decreto Nº 893/12.

En el supuesto en que resulte imprescindible para la ARMADA, el incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrá exceder el VEINTE POR CIENTO (20%) de brindarse su aceptación escrita del respectivo cocontratante. De no prestarse dicha aceptación, ello no hará surgir responsabilidad alguna para el adjudicatario ni lo hará pasible de sanción o penalidad de ninguna especie (artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que forma parte del Decreto Nº 893/12).

En ningún caso -ni aún con el consentimiento del pertinente adjudicatario-, el incremento o disminución que se contempla en esta cláusula podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) -artículo 124, inciso a), acápite 1, del ANEXO que conforma el Decreto Nº 893/12-.

El incremento o disminución que se prevé en esta cláusula podrán efectivizarse por la ARMADA en oportunidad del dictado del acto administrativo de adjudicación o durante el plazo de vigencia de la contratación adjudicada.

41. PROHIBICIÓN DE CESIÓN – ASPECTOS COMPLEMENTARIOS:

El adjudicatario se encontrará obligado a no ceder ni transferir -total o parcialmente-, la contratación adjudicada sin autorización previa, escrita y fundada emitida por la autoridad que la adjudicó.

Para el caso en que el adjudicatario incumpla la obligación referida en el párrafo anterior, la ARMADA resultará facultada a rescindir -por exclusiva culpa del adjudicatario-, la contratación adjudicada, conllevando dicha rescisión, además, la pérdida de la garantía de adjudicación entregada por el adjudicatario incumpliente a la ARMADA para asegurar el correcto cumplimiento de todas las obligaciones asumidas por aquel con motivo de la contratación adjudicada (artículo 125 del Anexo que forma parte del Decreto N° 893/12). En todos los casos en que la autoridad que adjudicó la respectiva contratación decida evaluar la solicitud de autorización de cesión formulada por el respectivo adjudicatario, deberá verificar que el cesionario propuesto por el último cumpla todos los requisitos de la convocatoria. De aprobarse la cesión por la autoridad precitada, se implementará en forma escrita, incorporándose tal documento al legajo correspondiente a la contratación adjudicada conjuntamente con el acto administrativo que autorice la cesión y, a su vez, el cocontratante cedente (adjudicatario) continuará obligado solidariamente con el cesionario por todas las obligaciones asumidas por el último con motivo de la contratación cedida (artículo 125 precitado).

42. COMPRE ARGENTINO:

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551:

http://www.mecon.gov.ar/digesto/leyes/ley25551.htm

43. CATALOGACIÓN POR COMPRA DE BIENES DE USO:

No es de aplicación.

44. NORMAS DE APLICACIÓN:

En todos los aspectos no previstos en este Pliego de Bases y Condiciones Particulares se aplicarán las siguientes normas:

1.-  Decreto Nº 1023/01 y sus modificatorios.

2.-  Decreto Nº 893/12, modificado por su similar Nº 1039/13.

3.- Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por la Disposición Nº 58/14 dictada por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC).