PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES PARA  CONTRATACIONES DENTRO DEL RÉGIMEN DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01 Y CONCORDANTES.

JURISDICCIÓN CONTRATANTE: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.

DENOMINACIÓN DE LA UOC: BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

DOMICILIO: BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA – BAHÍA BLANCA CP: 8107. PCIA DE BS AS.

CORREO ELECTRÓNICO: bacecompras@yahoo.com.ar

TELÉFONO: (0291)-4810290 (INTERNO 3977).

TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACION PRIVADA

Nº:         34              EJERCICIO: 2017

CLASE/CAUSAL DE PROCEDIMIENTO: DE ETAPA UNICA NACIONAL

MODALIDAD: SIN MODALIDAD

Nº DE EXPEDIENTE: N° BACE, AI4 N° 20/17                               EJERCICIO: 2017

RUBRO: 45 MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA.

1.OBJETO

Adquisición de mano de obra para realizar cambio de techos en viviendas de los barrios militares.

2. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO

CUATRINTAYCINCO (45) días corridos, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de compra/notificación fehaciente de la adjudicación.

3. NOTIFICACIONES

. Serán válidas las notificaciones cursadas por cualquiera de los medios previstos en el Art. 7 del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

A su vez, y conforme lo establecido en el artículo precedentemente reseñado, y por  Disposición ONC Nº 58/16, se elimina el fax como medio de notificación y se agrega al sitio del sistema electrónico que habilite la ONC para los procedimientos que se gestionen en el citado sistema.

Asimismo, este organismo podrá hacer uso de la notificación prevista en el artículo aludido, mediante la difusión en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gob.ar), en cuyo caso, se deberá dejar constancia de ello en los pliegos de bases y condiciones particulares, indicando la dirección de dicho sitio de Internet para que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontrantantes tomen las previsiones necesarias.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las ofertas que no cumplan con las siguientes especificaciones técnicas que se detallan en el Anexo II que integra este pliego, serán desestimadas sin reclamo alguno.

4.1. Detalle de la prestación: Según Anexo II

4.2. Calidad: Según Anexo II

4.3. Tolerancia: No es de aplicación.

4.4. Muestra: No es de aplicación.

4.5. Visita: Es de aplicación. La visita deberá ser acordad  con el Jefe de administración de BARRIOS MILITARES en colaboración con el Jefe del Cargo infraestructura de la BACE a los teléfonos: (0291) 4810292 Int. 3888 / 3893

4.6. Muestras patrón: no es de aplicación.

5. MONEDA DE COTIZACIÓN

En Pesos.

5. 1 CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.

Conforme el artículo 49 del Decreto Reglamentario N° 1.030/16, las consultas al pliego de bases y condiciones particulares deberán efectuarse por escrito en la jurisdicción o entidad contratante o en el lugar que se indique en el citado pliego o en la dirección institucional de correo electrónico difundida en el presente llamado.

En oportunidad de realizar una consulta al pliego, los consultantes que no lo hubieran hecho con anterioridad, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta TRES (3) días antes de la fecha fijada para la apertura como mínimo.

6. OFERTAS ALTERNATIVAS

Se aceptarán Ofertas alternativas. En virtud de lo prescripto por el artículo 56 del Decreto Reglamentario 1030/16, queda eliminado el segundo párrafo del artículo 71 del Decreto Delegado 893/12, el cual establecía que solamente se podía presentar ofertas alternativas cuando los pliegos de condiciones particulares lo acepten expresamente. En virtud de esta eliminación se entiende que siempre existe la posibilidad de presentarlas.

7. OFERTA VARIANTE

No es de aplicación.

8. OFERTAS PARCIALES

No es de aplicación.

9. VISTA DE LAS ACTUACIONES

Toda persona que acredite algún interés podrá tomar vista del expediente por el que tramite el procedimiento de selección, con excepción de la documentación amparada por normas de confidencialidad o la declarada reservada o secreta por autoridad competente.

No se concederá vista de las actuaciones durante la etapa de la evaluación de las ofertas, la cual se extiende desde el momento en que el expediente es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la notificación del dictamen de evaluación (art. 4 del Decreto Delegado 1.030/16).

.

10. VISTA Y RETIRO DE PLIEGOS

Cualquier persona podrá tomar vista del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, en la jurisdicción o entidad contratante, en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones o en el sitio del Sistema Electrónico de contrataciones. Asimismo podrán retirarlos o comprarlos en la jurisdicción o entidad contratante o bien descargarlos de Internet.

En el caso que pliego tuviera costo, la suma abonada no será devuelta bajo ningún concepto.

En oportunidad de retirar, comprar o descargar los pliegos, deberán suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, y dirección de correo electrónico donde serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de la apertura de las ofertas.

11. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA

a) Deberá ser redactada en idioma nacional.

b) El original deberá estar firmado, en todas y cada una de sus hojas, por el oferente o su representante legal.

c) Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.

d) Los sobres, cajas o paquetes que las contengan se deberán presentar perfectamente cerrado y consignarán en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas, y el lugar, día y hora del acto de apertura.

e) Deberán consignar el domicilio especial para el procedimiento de selección en que se presente, el que podrá constituirse en cualquier parte del territorio nacional o extranjero. En este último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada. De no consignarse un domicilio especial en la respectiva oferta se tendrá por domicilio especial el declarado como tal en el sistema de información de proveedores (SIPRO).

f) La cotización de conformidad con lo estipulado en los artículos siguientes del presente pliego.

g) Deberán indicar claramente, en los casos en que se efectúen ofertas alternativas y/o variantes cuál es la oferta base y cuales las alternativas o variantes. En todos los casos deberá existir una oferta base.

h) Asimismo, deberán ser acompañadas por:

1.- La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido, salvo los casos en que no correspondiere su presentación. En los casos que correspondiere su presentación, la garantía de mantenimiento de oferta será del CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. En caso de cotizar con descuentos alternativas o variantes, las garantías se calcularán sobre el mayor monto propuesto. En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, o cuando se previera que las cotizaciones a recibir pudieran contemplar la gratuidad de la prestación, o bien implicar un ingreso, la garantía de mantenimiento de la oferta será establecida por un monto fijo por la jurisdicción o entidad contratante en el pliego de bases y condiciones particulares.

2.- Las muestras si así lo requiere el pliego de bases y condiciones particulares.

3.- Declaración jurada de oferta nacional mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, de acuerdo a la normativa vigente sobre la materia, en los casos en que se oferten bienes de origen nacional.

4.- Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7 del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo del 2010.

5.- Datos de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINSTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en la cual se encuentren inscriptos a los fines de solicitar el “Certificado Fiscal para Contratar” o bien los datos del Certificado Fiscal para Contratar vigente. Es obligación del oferente comunicar al organismo contratante la denegatoria a la solicitud del Certificado Fiscal para contratar emitida por la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS dentro de los CINCO (5) días de haber tomado conocimiento de la misma.

6.- La restante información y documentación requeridas en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.

i) Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

1.- Las personas físicas:

1.1. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación  del país de origen o constancia equivalente.

1.2. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

2.- Las personas jurídicas:

2.1. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones.

2.2.  Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como represente de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

2.3. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

12. CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA

Se deberá presentar por original.

13. GARANTÍAS.

No será necesaria la presentación de la garantía que prevé esta cláusula cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente UN MIL TRESCIENTOS MODULOS (1.300 M), conforme lo establecido por el artículo 80 del Decreto N1030/16.

Los Oferentes y Adjudicatarios deberán constituir sus garantías, a favor del “ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA”.

En el supuesto particular que se constituyan garantías mediante cheques certificados, deberán ser emitidos a la orden de:

ARA 4522/379-CTGN-RECAUDADORA FONDOS DE TERCEROS.

Los citados cheques serán depositados en la cuenta que posee la ARMADA ARGENTINA en el BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. Tal depósito no devengará intereses de ninguna especie a favor del librador.

14.  MANTENIMIENTO. Para garantizar el mantenimiento de la oferta, los oferentes deberán agregar a su cotización -a la fecha de apertura- una garantía del CINCO POR CIENTO (5%) del valor económico total de su cotización. (Artículo 78, inciso a) del Decreto Reglamentario N° 1030/16).

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63)

Cuando la cotización se hiciere en moneda extranjera, y la garantía se constituya en efectivo o cheque, el importe de la garantía deberá consignarse en moneda nacional y su importe se calculará sobre la base del tipo de cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, vigente al cierre del día anterior a la fecha de constitución de la garantía (Art. 79 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016).

15 DE CUMPLIMIENTO. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el Adjudicatario deberá entregar a la ARMADA ARGENTINA una garantía de cumplimiento de contrato por el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total adjudicado, dentro del plazo de CINCO (5) días de recibida la orden de compra o de la firma del contrato, conforme lo dispuesto por los artículos 77 y 78, inciso b) del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

El Adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior, salvo el caso de rechazo de bienes (artículo 80, inciso f) del Decreto Reglamentario N° 1030/16).

En el supuesto que la garantía se presente mediante pagaré, deberá ser a la vista (sin fecha de vencimiento), a nombre del ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, con indicación del lugar y de la fecha en que ha sido firmado y la rúbrica del suscriptor (artículos 101 y 102 del Decreto Ley Nº 5965/63)

16 DE IMPUGNACIÓN. El oferente deberá integrar una garantía equivalente al TRES (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. (Art. 77, inciso c) del Decreto Reglamentario N° 1030/16).

Las formas en que se podrán constituirse estas garantías, serán la que establece el artículo 39 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales

17. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura, salvo que en el respectivo pliego de bases y condiciones particulares se fijara un plazo diferente. El plazo de SESENTA (60) días antes aludido o el que se establezca en el pertinente pliego particular se renovará en forma automática por un plazo igual al inicial o por el que se fije en el respectivo pliego particular, y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

18 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

18.1. De las ofertas recibidas, dentro de aquellas que resulten admisibles, se adjudicará la oferta más conveniente para el organismo contratante, teniendo en cuenta el precio, la calidad del bien en proceso de contratación, la idoneidad comercial del oferente y las condiciones técnicas particulares especificadas que integra el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

18.2. Los Oferentes deberán indicar en todos los renglones cotizados - en  forma expresa - el precio unitario y total de cada renglón. Si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

La sanción aplicada en ámbito del régimen aprobado por el Decreto Delegado Nº 1023/01 será considerada como un antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de datos de los organismos contratantes.

19. ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES

No es de aplicación.

20. DATOS DE LA EJECUCIÓN

21. Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios:

1. Cantidades máximas: Los insumos con fecha de vencimiento para su utilización, deberán proveerse con no más de 12 meses de su fabricación

2. Frecuencia: No es de aplicación.

3. Lugar: BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA-. CARGO BARRIOS MILITARES   TEL (0291)  4810290 INT.3888/3893.

4. Documentación: El proveedor entregará los productos conjuntamente con el remito original y dos (2) copias.

5.El flete estará a cargo del proveedor

22 RÉGIMEN DE PENALIDADES: De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 102 del Decreto Reglamentario Nº 1030/2016.

23 RECEPCIÓN PROVISORIA

Dentro del plazo de CUARENTAYCINCO  (45) días corridos, contados a partir de la recepción de la respectiva orden de compra / notificación fehaciente de la adjudicación. (Artículo 89 del Decreto Reglamentario Nº 1030/2016).

24 CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Dentro del plazo de DIEZ  (10) días corridos conforme lo establecido en el artículo 89 del Decreto Reglamentario Nº 1030/2016.

25. FACTURACIÓN

*Las Facturas se deberán entregar en conjunto con la entrega de los materiales en el Cargo Barrios Militares.

1. Toda vez que la ARMADA ARGENTINA es consumidor final, las facturas que se presenten deberán llevar incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sin discriminar (“B” o “C”). Se discriminará cualquier otro impuesto que grave el producto.

2.  Si  el proveedor y/o prestador es Responsable Inscripto en el IVA:

-        Factura tipo “B”,  emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas o por autoimpresores. En todos los casos llevarán la denominación del comprobante (Factura) y cuando sean emitidas por controladores fiscales, el logotipo que lo identifica, en la misma ubicación que para los comprobantes ya descriptos.

-         Tique Factura: podrá ser “B”, “C” o “E”. Su formato es similar a un Tique, con un ancho mínimo del papel de 7 cm., contiene los datos de la operación, datos del comprador, denominación del comprobante (Tique Factura). Se identificará con el mismo logotipo fiscal y en la misma ubicación que para el Tique.

-     Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP  1415/2003 - Anexo II). Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

3. Si el proveedor y/o prestador es Responsable No Inscripto o adherido al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes (Monotributo).

-           Factura tipo “C”,  será entregada cuando el emisor sea un responsable no inscripto o exento frente al IVA o responsable monotributo. Podrá ser emitida por Controladores Fiscales o entregada por proveedores en formularios confeccionados en imprentas y tendrán las mismas características que las facturas Tipo “B”, excepto que la leyenda preimpresa referente a la identificación correspondiente al IVA deberá consignar “Responsable Monotributo” o “Responsable IVA Exento”.

Los monotributistas que emitan nuevas facturas, en todos los casos tienen que tener Código de Autorización de Impresión (CAI).

-     Factura Electrónica: Es el modelo tradicional de Factura (Resolución General AFIP 1415/2003 - Anexo II) con las siguientes adaptaciones:

- Tiene código de autorización electrónico y su vencimiento.

- Tiene consignado el tipo de comprobante “B”, “C” o “E”.

- La  ubicación física de los datos es similar a la factura de papel.

- Es obligatorio que contenga código de barras.

4.  Los elementos y/o servicios provistos solamente se podrán agrupar en una factura cuando pertenezcan a una misma orden de compra.

5. Las facturas deberán estar en correspondencia con lo efectivamente conformado por el destino receptor en el remito.

6. La facturación deberá presentarse en original y copia, adjuntándose el original de la Orden de Compra extendida al efecto.

7. Con la facturación se adjuntará:

- El original de la Orden de Compra y Solicitud de Provisión extendidas al efecto en la primera facturación, y en lo sucesivo copia de la Orden de Compra y el original de la Solicitud de Provisión.

- Copia de la conformidad de la recepción definitiva otorgada.

La documentación arriba indicada, luego de su verificación, será girada al SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO DE LA ARMADA para su procesamiento de pago.

8. Dicha factura además de los datos correspondientes deberá indicar lo siguiente:

8.1. Una descripción completa del elemento suministrado y marca.

8.2. Tipo de presentación del elemento (envase unitario y por bulto/granel).

8.3. Peso, volumen o cantidad en forma unitaria (neto y bruto) y por bulto/granel.

8.4. Número de remito o constancia de entrega.

26. PAGO

De acuerdo a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, el pago se efectuará a través de la Cuenta Única del Tesoro del Estado Nacional (CUTE).

27. JURISDICCIÓN APLICABLE

Se deja establecido, que las controversias litigiosas que puedan surgir de la contratación adjudicada deberán dilucidarse ante la Justicia Federal de la ciudad de Bahía Blanca. Asimismo, las notificaciones, comunicaciones e intimaciones -judiciales o extrajudiciales- que las partes deban efectuarse, sólo serán válidas, si se practican en los siguientes domicilios:

1) Para la ARMADA ARGENTINA En Base Aeronaval Comandante Espora.

2) Para EL ADJUDICATARIO: En el domicilio que deberá indica en su oferta –a la apertura-.

28 RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS

1. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por  la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario.

29. CERTIFICADO DE HABILIDAD FISCAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL. DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE DEUDAS PREVISIONALES

Los oferentes presentados en este procedimiento de selección cuyas cotizaciones asciendan a la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) o un monto mayor, deberán agregar a su oferta el requerimiento o el Certificado de Habilidad Fiscal para Contratar con el Estado Nacional establecido por la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 1814/05 y sus modificatorias RESOLUCIÓN GENERAL N° 2581/2009 y 2852/2010, emitidas por la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP).

Aquellos oferentes cuyas ofertas económicas sean de un monto total inferior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00), deberán acompañar con su cotización una declaración jurada debidamente rubricada en la cual dejen constancia que no poseen deudas previsionales  (Ley  Nº 17.250).

De incumplirse por los cotizantes  los recaudos precitados conforme al monto que corresponda a su respectiva oferta, la ARMADA ARGENTINA -por sí- y con intervención de sus funcionarios competentes, ingresará a los archivos informáticos que poseen la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (AFIP) y la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) y verificará si el respectivo cotizante se encuentra habilitado fiscalmente para contratar con el Estado Nacional.

30. PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR.

Podrán contratar con la Administración Nacional, las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo siguiente y que se encuentren incorporadas al Sistema de Información de Proveedores, en oportunidad del comienzo del periodo de evaluación de las ofertas. (Art. 20 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

31. PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Pública Nacional:

- Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2 y 3 del inciso b) del artículo 29 del Decreto Delegado N°1023/01 y sus modificatorios y complementarios.

- Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N° 25.188.

- Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

- Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena.

- Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la corrupción.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

- Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156.

- Los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con sanciones laborales (REPSAL) durante el tiempo que permanezcan en dicho registro.

26. RESCISIÓN CONTRACTUAL – CUMPLIMIENTO  DE  NORMAS – ASPECTOS  COMPLEMENTARIOS.

1. El incumplimiento de las obligaciones que asumirá el Adjudicatario por  la contratación adjudicada – cuando tal incumplimiento se considere grave al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA - lo hará pasible de la sanción de rescisión contractual, la que operará sus efectos, en forma automática y de pleno derecho desde la fecha de su comunicación por la ARMADA ARGENTINA, implementada de manera fehaciente. Dicha rescisión no hará surgir reclamo alguno en favor del Adjudicatario.

2. El Adjudicatario  estará obligado a cumplimentar –a su costa- las normas comerciales, previsionales, civiles, aduaneras, tributario impositivas, de cobertura aseguradora o de cualquier otra especie, tanto Nacionales, Provinciales, Municipales o emanadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que resulten aplicables a la actividad que ejecutará conforme a la contratación adjudicada. También asumirá exclusiva responsabilidad por el incumplimiento de la Ley Penal Tributaria Nº 24.769.

3. Adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la ARMADA ARGENTINA, o a los bienes de todos ellos o de la ARMADA ARGENTINA, como consecuencia de la actividad que cumplimentará con motivo de la contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad.

3 El Adjudicatario deberá observar respecto al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las  siguientes obligaciones:

4 Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables.

Una copia de las pólizas correspondientes, deberá ser entregada a la ARMADA ARGENTINA dentro de los DIEZ (10) días corridos, contados a partir de su requerimiento. Los montos de dichas pólizas deberán ser los indicados por la ARMADA ARGENTINA.

1.1.2 Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o de cualquier otra índole, cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

1.1.3 Exigirle la más estricta reserva en relación a los temas o situaciones que vinculados a la ARMADA ARGENTINA lleguen a su conocimiento con motivo  de su actividad. El incumplimiento de esta obligación -al sólo juicio de la ARMADA ARGENTINA-,  determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del Adjudicatario y dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente por la ARMADA ARGENTINA.

El incumplimiento de la obligación descripta precedentemente, configurará una causal de resolución contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la ARMADA ARGENTINA comunique su voluntad resolutoria al adjudicatario por un medio fehaciente. Dicha resolución no generará en favor del ADJUDICATARIO derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso de ninguna especie.

1.1.4 Hacerle suscribir un documento por el cual reconozca que en su desempeño laboral sólo posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la ARMADA ARGENTINA absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos  deberán ser entregados a la ARMADA ARGENTINA en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

1.1.5 Someter el inicio de su actividad a la previa aprobación escrita de la ARMADA ARGENTINA, en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de ésta. En el caso en que la ARMADA ARGENTINA no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el Adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho compensatorio, de resarcimiento o de reembolso alguno respecto de la ARMADA ARGENTINA, designar otro personal o sustituir al designado, respectivamente.

1.1.6 Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar -en cualquier momento-  su identidad y el rol laboral que cumplimenta cuando su trabajo lo concrete en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de la ARMADA ARGENTINA.

1.1.7  Por su cuenta y cargo efectuará las presentaciones y/o solicitudes de  aprobación y cualquier otro trámite relacionado con los trabajos a efectuar, objeto del presente pliego, ante los organismos públicos y/o privados que pudieran corresponder.

1.1.8  El Adjudicatario deberá, en caso de necesitar subcontratar parte de los trabajos adjudicados, solicitar previamente autorización a la ARMADA ARGENTINA para cada caso en particular, siendo responsable directo ante la misma por aquellos trabajos subcontratados en todos los términos de la presente contratación.

1.1.9. Declaración jurada en la cual se manifieste que de resultar adjudicatario se obliga a ocupar personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios a fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. (Artículo 13 del Pliego único de Bases y Condiciones Particulares).

5 RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO.

6  Adjudicatario quedará obligado a ejecutar los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere en los presentes documentos. Una vez concluido el plazo de ejecución de los trabajos, más las prórrogas (si las hubiese), el Adjudicatario solicitará al contratante la inspección para la recepción provisoria del material y trabajos realizados.

7 Las observaciones o fallas que se detecten durante el control de los trabajos, serán subsanadas por el Adjudicatario dentro de los TRES (3) días corridos.  Ello, a su costa.

8. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa del trabajo que se realice, con materiales iguales en tipo, textura, apariencia y calidad a satisfacción de la ARMADA ARGENTINA.

9. Se obliga a iniciar las tareas contratadas en la fecha indicada en el acta de inicio de trabajos. De no ocurrir así, el contratante queda en libertad para actuar de acuerdo a sus intereses, pudiendo resolver el presente contrato.

10 Al inicio de los trabajos y durante todo su desarrollo deberá establecer con el contratante, reuniones de coordinación a efectos de actualizar el plan de trabajo y aclarar superposiciones con otras tareas ajenas a su cometido. De cada reunión / informes de problemas para el desarrollo de su tarea, se labrarán actas diarias a efectos del seguimiento refrendado por el contratante.

11 Representante/Supervisor: a los efectos de la supervisión de los trabajos y de la evacuación de cualquier tipo de consulta  que produjera la ARMADA ARGENTINA, deberá encontrarse en los lugares de trabajo durante todo el tiempo que dure la misma el Adjudicatario o un Representante/Supervisor directo permanente, debidamente habilitado que ejercerá su misma responsabilidad y autoridad en caso de ausencia del adjudicatario. Asimismo, con respecto a las normas de calidad y a las especificaciones exigidas por la ARMADA ARGENTINA.

12 Los datos personales de dicho representante/supervisor serán informados SETENTA Y DOS  (72) horas antes de la iniciación de las tareas objeto del contrato a… (INDICAR LUGAR DEL ORGANISMO) por escrito, indicando las facultades delegadas.

El incumplimiento de lo antedicho determinará el no inicio de las tareas o la suspensión momentánea de las mismas hasta su presentación, no computándose dicha demora como tiempos a favor del adjudicatario para extender los plazos de entrega. El referido representante será designado a costa del Adjudicatario.

13 Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de recibida la orden de compra deberá solicitar en la División Higiene y Seguridad del Trabajo del… (INDICAR LUGAR DEL ORGANISMO),  copias de las disposiciones de seguridad para empresas contratistas. Asimismo, será su responsabilidad el hacer tomar conocimiento de las mismas a la totalidad de su personal, como así también el exigir su cumplimiento.

14  Normas de seguridad e higiene:

15 El ADJUDICATARIO deberá cumplir la legislación vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo: LEY Nº 19.587, DECRETO Nº 351/79 y LEY DE RIESGO DEL TRABAJO Nº 24.557; DECRETO Nº 911/96 y todas las Resoluciones y Decretos surgidos de la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO y del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

16  La empresa adjudicataria y su A.R.T. estarán obligados en forma expresa y escrita a renunciar a toda acción de repetición o de regreso contra la ARMADA  ARGENTINA, sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el artículo 39 apartado 5 de la Ley Nº 24.557 o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vean obligadas a abonar, contratar u otorgar a su personal dependiente o ex - dependiente, asegurado.

17  La División Higiene y Seguridad en el trabajo del (INDICAR ORGANISMO), se encontrará autorizada a ejercer el control / verificación de todos los aspectos relativos a la norma señalada.

18 Dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas de recibida la orden de compra el adjudicatario deberá presentar en el… (INDICAR LUGAR DEL ORGANISMO CONTRATANTE):

- Lista de personas que, integrando o no la empresa (subcontratistas), intervendrán en el desarrollo y ejecución de lo contratado en todos sus aspectos, con el compromiso de informar inmediatamente cualquier posible cambio y/o ingreso de dichas personas. A dicho listado se agregarán sendos formularios (“ficha para personal de empresas”/”ficha personal”), completados con los datos y fotografías de los causantes.

- Lista de materiales: con la debida anticipación, el listado de los elementos a ingresar o retirar perfectamente identificados con el nombre de la empresa y numeración a los fines de su control y verificación. De no cumplimentarse este trámite, el Jefe del Departamento Mantenimiento, responsable de autorizar el ingreso o egreso de cualquier material, herramientas y/ o maquinarias al… (INDICAR LUGAR DEL ORGANISMO), no autorizará el ingreso o retiro de los mismos.

32 SISTEMA  DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (SIPRO)

No constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el sistema de información de proveedores.  No obstante ello, dentro de los dos días siguientes al acto de apertura de ofertas, la unidad operativa de contrataciones deberá verificar en el Sistema de Informaciones de proveedores, el estado en que se encuentra cada uno de los oferentes y, en su caso, comunicarle que realicen las gestiones necesarias ante la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES para que se encuentren incorporados y con los datos actualizados al comienzo del período de evaluación de las ofertas o bien al momento de la adjudicación en los procedimientos en que no se realice dicha etapa.

En cualquier tipo de procedimiento los oferentes y adjudicatarios extranjeros estarán exceptuados de la obligación de inscripción en el Sistema de Información de Proveedores.

33 AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN ADJUDICADA

El aumento o disminución del monto total del contrato, será una facultad unilateral de la jurisdicción o entidad contratante hasta el límite del VEINTE POR CIENTO (20%).

En los casos en que resulte imprescindible para la jurisdicción o entidad contratante, el aumento o la disminución podrán exceder el VEINTE POR CIENTO (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante,  Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán exceder del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del monto total del contrato, aún con consentimiento del cocontratante. (Artículo 50 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).

34. COMPRE ARGENTINO

Se otorgará preferencia para la adquisición o locación de bienes o servicios de origen nacional, en los términos previstos por la Ley Nº 25.551 Régimen de Compras del Estado Nacional y Concesionarios de Servicios Públicos – Compre Trabajo Argentino y su Decreto Reglamentario Nº 1600/02.

Se considerará que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en el país, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el CUARENTA POR CIENTO (40%) de su valor bruto de producción.

Asimismo, a continuación se consigna la dirección del sitio de Internet donde puede ser consultada la normativa completa de la Ley Nº 25.551.

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO II

- OBJETO:

Provisión de mano de obra para la reparación de la cubierta de techo en casas N° 1007, 1010, 208 y 247 del Barrio de Oficiales y Albatros XXIV respectivamente de la Base Aeronaval Comandante Espora.

- TRABAJOS:

EL ADJUDICATARIO ejecutará todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro, que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de los trabajos y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

- OBRADOR.

El Contratista deberá prever la instalación de cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para la realización de los trabajos, estando además a su cargo el alumbrado, la provisión de energía eléctrica, agua, gas, vigilancia, etc. Estos locales se ajustarán a lo prescripto por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587 y/o a las directivas que oportunamente pudiera recibir de la Inspección y/o Dirección de la instalación.

- VISITA Y CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Será obligación de los Oferentes, el perfecto conocimiento de los lugares donde se proyecta ejecutar los trabajos a fin de informarse debidamente de:

- Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los trabajos a ejecutar.

- Las condiciones de suministro de energía eléctrica, agua, etc.

- Exigencias que requiera la Armada Argentina

- Todo cuanto pudiera influir para el justiprecio que se haga de los mismos

El Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES en colaboración del Jefe del Cargo Infraestructura de la BACE, organizará la visita al lugar de emplazamiento de la instalación a realizar por los adquirentes del Pliego, de modo tal que el Adjudicatario no podrá alegar posteriormente ignorancia y/o imprevisiones en las condiciones en que se efectuarán las mencionadas instalaciones. A tales fines se entregará a los Oferentes un CERTIFICADO DE VISITA Y CONOCIMIENTO DE LUGAR firmado por el Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES que certificará su presencia en los lugares motivo del presente llamado a Licitación, y que indefectiblemente deberá acompañar a la Oferta, siendo causal de inadmisibilidad de la Oferta la falta de presentación del mismo.

La oportunidad de la visita deberá ser acordada con el Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES en colaboración del Jefe del Cargo Infraestructura de la BACE a los teléfonos: (0291) 4810292 int. 3888 / 3893 de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 13:00 horas.

El costo de la visita al lugar de emplazamiento de la instalación será a cargo de los adquirentes del Pliego.

- PLAZO PARA EL INICIO DE LA INSTALACION

Inicio: A partir de la comunicación fehaciente o de la emisión de la Orden de Compra.

- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACION

El Plazo de Ejecución de las tareas será según se indica:   CUARENTA Y CINCO DIAS (45) días corridos, contados a partir de la fecha de recibida la Orden de Compra.

- CONCURSO SIN EFECTO.

La Armada podrá dejar sin efecto la presente contratación en cualquier estado anterior a la adjudicación o declararla fracasada por considerar inconveniente a la totalidad de las propuestas presentadas, sin que ello acuerde derecho alguno a los Oferentes para ser reembolsados de los gastos que hubieren incurrido en la presentación de la Oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

- EQUIPOS

Todo equipo, herramientas, maquinarias e instalaciones deben mantenerse en condiciones seguras y satisfactorias de operación, siendo facultad de la Inspección y/o Dirección de la instalación, en caso de mal funcionamiento de éstos, determinar el retiro y/o reemplazo de los mismos.

- PERSONAL AFECTADO A LA INSTALACION

El contratista deberá presentar la nómina del personal que afectará a la ejecución de la instalación, detallando: Nombre, Apellido y Número de Documento de Identidad y además deberá cumplimentar las condiciones establecidas en el punto 10 del Inciso b).

- COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS

Las coordinaciones de detalle deberá llevarlas a cabo el Contratista o la persona que él indique como responsable de obra en el Acta de Inicio, con el Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES.

- HORARIO DE TRABAJO

El Contratista deberá prever horario de trabajo diurno, exclusivamente.

- ACTA DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACION

Finalizada la ejecución de la instalación, se procederá a recibirla una vez comprobada la calidad y aptitud de la misma, labrándose el Acta correspondiente

- PLAZO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.

Las instalaciones contarán con una garantía durante los primeros DOCE (12) meses posteriores a la Recepción de las mismas, durante dicho período de garantía el Contratista deberá efectuar el mantenimiento correctivo de todos los trabajos, incluidos aquellos que se originen como consecuencia de los vicios ocultos propios de la instalación.

En caso de que una misma parte presente fallas en forma recurrente,  el Comitente  podrá  exigir  al  Contratista  un recambio de la zona con problemas a exclusivo costo del Contratista.

- GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN

A fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones los adjudicatarios deberán constituir una garantía de cumplimiento del contrato del DIEZ POR CIENTO (10%) del valor de la adjudicación, dentro del plazo establecido por el Articulo 23 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (Resolución Nº 834/00 del Ministerio de Economía).

- DIRECCIÓN Y/O INSPECCIÓN DE LA INSTALACION.

Será ejercida por el Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES en colaboración del Jefe del Cargo Infraestructura de la BACE.

- PLANIFICACIÓN DE INSPECCIONES.

El Contratista tiene la obligación de solicitar por Nota de Pedido las inspecciones correspondientes a las distintas etapas de los trabajos como ser:

- Llegada de los materiales a la instalación.

- Cuando estos han sido instalados.

- Antes de quedar ocultos etc.

- REPRESENTANTE TÉCNICO

El Contratista deberá disponer en la instalación de un profesional Arquitecto,  Ingeniero,  o Maestro Mayor de Obras cuyos antecedentes serán evaluados por la Dirección de la instalación.

Deberá acreditar suficiente experiencia en el tipo de la instalación que se trate, mediante la presentación de antecedentes profesionales, los que tendrán el carácter de declaración jurada.

Cualquier reemplazo o delegación de sus facultades deberá ser fehacientemente notificada a la Dirección de la instalación.

Será su responsabilidad permanecer en la instalación durante las horas de trabajo en las que se ejecuten los trabajos, sus ausencias deberán justificarse e informarse a la Inspección de la instalación.  En caso de preverse ausencias prolongadas, el Contratista deberá designar el/los reemplazante/s para cubrir las funciones que quedaran acéfalas; trámite que se realizará con 48 hs. de anticipación y con el procedimiento descrito anteriormente.

- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN LOS DOS (2) TECHOS DEL BARRIO DE OFICIALES.

Se trata de proveer mano de obra y herramientas necesarias para la reparación de las cubiertas de techo de las casas habitación Nº 1007 y 1010 del Barrio de Oficiales. Los techos serán terminados zinguería a medida y una óptima presentación en los detalles.

18.1. TRABAJOS PRELIMINARES.

18.1.1. COMPUTO MÉTRICO

El Adjudicatario deberá realizar un correcto cómputo métrico a fin de no provocar demoras en las tareas y así acotar al mínimo la duración de la obra. Una vez puesta en obra los materiales, la empresa será la única responsable de la custodia de los mismos. Para ello tomará a su cargo todos los recaudos para asegurar el material.

    - DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS

Se trata de proveer materiales y mano de obra necesarias para la reparación de la cubierta de techo de las casas Nº 1007 y 1010 del Barrio de Oficiales de esta Base cuya superficie aproximada de cada una es de 165 m2, las cuales se encuentran en mal estado, con deformación en su estructura y cargas y filtraciones de agua de lluvia. Para la renovación de los mencionados techos se reemplazará la totalidad de la cubierta de tejas por chapas color negro prepintada a horno. Referente al tanque de reserva de agua domiciliaria instalada actualmente en las viviendas, se procederá al reemplazo del mismo por otro de características tricapa de 1200 lts de capacidad, realizando la construcción de mampostería soporte del tanque respetando las medidas y alturas correspondientes, haciendo coincidir las paredes de las base del tanque con las inferiores de la vivienda

      - ESTRUCTURA DE TECHO:

Los trabajos consisten en retirar las tejas de la cubierta, retirar todo los clavadores de las mismas y extraer el fieltro existente. Deberá quedar la superficie machimbrada a la vista y renovar toda madera en mal estado o con indicios de deterioro. Con respecto a la instalación eléctrica, se deberá verificar que la misma esté en condiciones y amurar si fuera necesario. Se cambiarán todas aquellas cañerías que presenten estado de óxido.  Una vez llegado a esta instancia, la empresa deberá solicitar a la inspección de obra una revisión y verificación del estado de la obra para obtener la aprobación de los trabajos subsiguientes.

      - CUBIERTA DE TECHO:

Los trabajos a realizar, luego de contar con la aprobación de la inspección de obra para la terminación del techo, se colocarán una membrana de 10 mm de espesor tipo ISOLAN o ALUMAIR que cumpla la función de impermeabilizante y aislante térmico. Luego se colocarán los clavadores de chapa que serán de pino elioti de 2x3 con separaciones no mayor a 75 cm y se colocarán en los extremos a tope. Las chapas a colocar (sup. aprox,. 161 m2) serán del largo total del faldón a cubrir color negro prepintada a horno. Se colocarán cumbreras en los sectores que corresponda y con similares características y color a las chapas. Las fijaciones deberán ser con clavos para techo con cabeza de plomo de 4”.

      - CENEFAS:

En las terminaciones de los faldones en el perímetro de la vivienda se instalará una tapa de pino Paraná de 1” x 5” para darle mejor presentación al alero y estará fijada al primer clavador de techo. En este clavador se colocará en todo su perímetro un burlete embriado para asegurar el sellado al interior de la cubierta.

En los sectores donde existen aleros volados se deberá terminar con un zingueria con tapa lateral en L con chapa color negro prepintada al horno.

      - ZINGUERIA:

En los sectores de chimeneas y/o ventilaciones de artefactos se deberán colocar zinguerias de ajuste para impermeabilizar el sector con chapa prepintada color similar a la cubierta de techo, y en chimeneas de mampostería se construirán canaletas nuevas de chapa galvanizada Nº 26 y se deberá asegurar la correcta descarga de las mismas.

      - PINTADO DE LA ESTRUCTURA:

Previo al pintado con producto funguicida de la estructura de clavadores para impedir los ataques de insectos, se procederá al pintado en dos manos de las cenefas exteriores. Se deberá utilizar pintura sintética color blanco de marca reconocida.

También se deberán pintar con sintético blanco todos los aleros volados en su parte inferior para asegurar una correcta presentación y terminación. Además se pintarán con látex blanco exterior todas las cargas de la vivienda que compongan la cubierta de techo.

      - ALBAÑILERIA:

La empresa cotizará a su cargo todos aquellos trabajos de albañilería que surgieran de la renovación de la cubierta de techo como cargas, aleros, etc.

    - LIMPIEZA DE INSTALACION Y TERMINACION DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario mantendrá limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de las instalaciones. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada por habitantes del lugar, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los transeúntes. Al concluir la instalación el Contratista deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas.

Igual procedimiento se seguirá con aquellas construcciones provisorias, a excepción de aquellas que sean consideradas por la Inspección de instalación como necesarias durante cierto lapso del período de garantía, cumplido el cual el Adjudicatario procederá en la forma ya indicada. En todos los casos, estos trabajos se considerarán incluidos en el plazo de ejecución.

    - PLANO DE PLANTA DE LAS VIVIENDAS.

Disponibles originales en el Cargo Infraestructura del Departamento Servicios Generales de la BACE, los cuales serán solicitado por el oferente al Jefe de la Administración de Barrios Militares durante el horario de Visita de Obra determinado

  - DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EN LOS DOS (2) TECHOS DEL BARRIO ALBATROS XXIV.

Se trata de proveer mano de obra y herramientas necesarias para la reparación de las cubiertas de techo de las casas habitación Nº 208 y 247 del Barrio Albatros XXIV. Los techos serán terminados zinguería a medida y una óptima presentación en los detalles.

18.2.1. CUBIERTA DE TECHO (140 m2).

Se comienza con la rotura de las cargas para empotrar las chapas. Se retirará la cumbrera existente y se colocarán hilos testigos para corroborar la existencia de deformaciones en el plano de la cubierta.

    - INSTALACION DE NUEVA CUBIERTA.

Sin retirar las tejuelas existentes se procederá a la colocación de los clavadores de pino elioti de 2 x 3” clavados con clavos de 5” a las cabreadas resistentes del techo. La unión de estos clavadores se realizarán a tope para lograr una sola línea de clavos que estéticamente queda mejor. Al colocar estos listones puede ocurrir que se observen deformaciones en el plano de la cubierta de techo sobre saltada en la colocación del hilo testigo. En este caso se pedirá la colocación de suplementos de la misma madera para lograr un plano perfecto del faldón a tratar. La separación entre clavador no deberá ser mayor a 80 cm. Una vez realizado estas tareas se procederá a la colocación de las chapas onduladas de color, las cuales, serán provistas por la administración del Barrio. Luego se colocarán las cumbreras fijadas con remaches de aluminio a las chapas y se rellenará las cargas con mezcla de cal y cemento con incorporación de hidrófugos. Un trabajo de terminación que se exigirá es la construcción y colocación de babetas de chapa en las chimeneas existentes en el techo. Todas las zinguerias de chapas colocadas como babetas y cumbreras se entregarán pintadas con praimer de base y 2 manos de sintético verde ingles tipo albasol.

    - ALEROS Y CENEFAS

Con respecto a los aleros se retirará el machimbre del plano vertical y se reemplazarán los bastidores de madera en mal estado y/o deformados. Estos serán de madera de pino elioti estacionado y respetarán las mismas medidas. En este trabajo se incluye la cenefa trasera de la cochera la cuál será reparada en su estructura y cubierta con chapa ondulada color similar a la cubierta de techo.

    - PINTADO DE TERMINACION:

El nuevo techo se entregará pintado todas las zinguerias de aleros color marrón tabaco y las babetas y cumbreras color verde ingles. Previo a esto, se pintarán con un praimer base para mejorar la adherencia.

Las cargas se repararán con revoque con cal y reforzado con cemento y una vez seco los trabajos se pintaran con una mano de fijador al agua y dos manos de latex blanco de 1º calidad. El pintado de estas cargas será la totalidad de la superficie para unificar el color.

    - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

En este rubro se deberá tener en cuenta todos aquellos trabajos que no habiéndose mencionado expresamente en la presente contratación sean necesarios para una óptima y correcta presentación de los trabajos, tanto en estética como funcionalidad para el uso residencial propio del edificio.

    - LIMPIEZA DE INSTALACION.

El Contratista mantendrá limpia la instalación durante toda la jornada laboral y al finalizar la misma procederá al retiro de materiales sobrantes y la limpieza de las instalaciones. Se deberá tener particular cuidado con esta cuestión dado que la zona es transitada por habitantes del lugar, los cuales no deberán quedar expuestos a peligros atribuibles a desechos o desperdicios productos de la instalación y que pudiesen acarrear consecuencia físicas para los transeúntes. Al concluir la instalación el Contratista deberá realizar una limpieza final de las instalaciones utilizadas y de las zonas afectadas.

El Contratista queda obligado a dejar limpios en forma diaria los sitios de trabajo, al igual que el retiro de residuos. Igual exigencia se tendrá al término de los trabajos. Esta obligación incluye el retiro de escombros, conductos, cables, alambres y otros elementos que el Comitente indique. EI Comitente supervisará el retiro de elementos, reservándose el derecho de no permitir el retiro de aquellos que le interese conservar. En caso contrario le será aplicada al Contratista una multa equivalente al UNO POR MIL (1‰) del valor del contrato, por cada día de infracción.

    - PLANO DE PLANTA

Disponibles originales en el Cargo Infraestructura del Departamento Servicios Generales de la BACE, los cuales serán solicitado por el oferente al Jefe de la Administración de Barrios Militares durante el horario de Visita de Obra determinado.

- INFORMACIÓN QUE DEBERÁN TENER EN CUENTA LOS OFERENTES

La presentación de la Propuesta implica que los Oferentes han estudiado cuidadosamente los documentos del concurso y han obtenido informes de los lugares de trabajo y asimismo que se han informado respecto de la configuración y naturaleza del terreno y del subsuelo. Y en general sobre cualquier otro dato que pueda incidir en determinar los costos de la instalación objeto de la presente contracción, y que aceptan sin reservas lo expresado en el presente Pliego de Condiciones Generales, en el Pliego de Cláusulas Particulares, en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en toda otra documentación anexa que se acompañe.

- PRÓRROGA DEL PLAZO DE INSTALACION

Si el Contratista se excediera en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, se le podrá otorgar una prórroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas justificadas, a juicio de la Inspección y/o Dirección de la instalación. A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente, las siguientes causas: desastres climáticos, movimientos telúricos, huelgas generales, conflictos u otra forma de entorpecimiento del normal desarrollo de las actividades.

- PERSONAL IDÓNEO

  - EI personal del Contratista deberá ser idóneo y estará provisto de vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por los organismos que reglamentan la actividad. (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587).

  - EI Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente número (a juicio de la Inspección y/o Dirección de instalación) como para que la ejecución de los trabajos sea regular y progrese en la medida necesaria al exacto cumplimiento del contrato. Para el debido contralor de la precedente obligación, el Contratista deberá entregar a la Inspección y/o Dirección de instalación, cuando le sea requerido, partes indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

  - El Contratista queda obligado a ocupar el personal que necesite con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

  - Se colocará una nómina del personal obrero en un lugar visible del recinto de las instalaciones, identificando a los mismos mediante su correspondiente documento de identidad, en las condiciones legales vigentes.

  - Se tomarán todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes en el desenvolvimiento diario del público y/o del personal que eventualmente se encontrare desarrollando cualquier otra tarea en el lugar durante la ejecución de la instalación.

  - EI personal ocupado por el Contratista, a los efectos de la ejecución de los trabajos objeto de la presente Contratación, no tendrá ningún tipo o forma de relación de dependencia con el Comitente. Si la BACE fuese demandada por un empleado o subcontratista del Adjudicatario, en razón de su relación de empleo o subcontrato con aquel, el Comitente estará facultado para retener de la facturación a pagar al Adjudicatario, las sumas necesarias para responder a dicho reclamo y sus accesorias.

EI Contratista deberá abonar a los obreros de los gremios, salarios no inferiores a los mínimos en vigencia, debiendo entenderse que dichos salarios se liquidarán por la jornada Legal de trabajo.

El adjudicatario deberá observar al personal que emplee o contrate para el cumplimiento de la actividad que realizará como consecuencia de la adjudicación, las siguientes obligaciones:

- Proveerle la pertinente cobertura aseguradora de vida, accidente de trabajo, enfermedades profesionales e inculpables, una copia de las pólizas correspondientes deberá ser entregada a la Armada (BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA), dentro de los 10 días corridos contados a partir de su requerimiento.

- Hacerle observar la totalidad de las normas de seguridad o cualquier otra índole cuando se desempeñe en ámbitos sujetos al control o jurisdicción de la Armada.

- Exigirle la más estricta reserva en realización a los temas o situaciones que vinculados a la Armada lleguen a su conocimiento con motivo de su actividad. El incumplimiento de esta obligación a solo juicio de la Armada (Cargo Contrainteligencia de esta Base Aeronaval), determinará la remoción del personal involucrado. Ello, a exclusiva costa del adjudicatario y dentro de la SETENTA Y DOS (72) horas de su requerimiento en forma fehaciente de la Armada (Cargo Contrainteligencia de esta Base Aeronaval).

El incumpliendo de la obligación descripta precedentemente, configurará un causal de rescisión contractual automática que producirá sus efectos de pleno derecho desde el momento en que la Armada comunique su voluntad rescisoria por un medio fehaciente al adjudicatario.

Dicha rescisión no generará a favor del adjudicatario derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso de ninguna especie.

- Deberá presentar un documento suscripto por el personal contratado que reconozca su desempeño laboral solo si posee relación de trabajo o contrato de trabajo con el adjudicatario, siendo la Armada absolutamente ajena a ambos. Dichos documentos deberán ser entregados a la BACE (Departamento Servicios Generales), en forma previa al inicio de la actividad del personal pertinente.

- El adjudicatario deberá presentarse en el Cargo Contrainteligencia a fin de dar cumplimiento a las directivas en vigor en lo referente al personal contratado que realizará los trabajos adjudicados, la cuál será sometida a la aprobación escrita de la Armada en todos los casos en que dicha actividad se cumplimente en ámbitos sujetos al contralor o jurisdicción de esta. En caso en que la Armada no otorgue la aprobación o la deje sin efecto con posterioridad a su otorgamiento, el adjudicatario deberá a su exclusiva costa, sin derecho resarcitorio, compensatorio o de reembolso alguno respecto de la Armada designar otro personal o sustituir al designado respectivamente, el cual será sometido al procedimiento descripto en este punto.

- Proveerle las credenciales y documentación pertinente que permita determinar su identidad y el rol laboral que cumplimenta. Las mismas serán tramitadas en el Cargo Contrainteligencia de esta Dependencia.

- El adjudicatario asumirá exclusiva responsabilidad por los hechos dañosos de cualquier naturaleza que puedan producirse a sus dependientes, terceros, personal militar o civil de la Armada, o a los bienes de todos ellos o de la Armada, como consecuencia de la actividad que deberá realizar conforme a contratación adjudicada. Ello así, sin discriminar que dichos daños sean consecuencia directa o indirecta de la referida actividad o que provengan de hechos de la naturaleza o actos del hombre.

- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES, EQUIPOS E INSTALACIONES

  - EI Contratista tomará todos los recaudos y precauciones necesarias a fin de evitar daños a las instalaciones que efectúe, al personal que depende de él, a los de la ARMADA ARGENTINA (el Comitente) a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, equipos e instalaciones del Comitente o de terceros. EI resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del Contratista, quien responderá ilimitadamente por todos los daños que produzca a las personas o bienes del Comitente o terceros; aunque dichos daños pudieran provenir de la acción de su personal o elementos instalados, o por causas eventuales. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de las instalaciones y durante la ejecución del plazo de garantía.

  - EI Comitente podrá retener en su poder, las sumas que adeudara al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran formularse por algunos de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas, y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho.

- INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN DE INSTALACION.

La Inspección y/o Dirección de instalación será ejercida por el Jefe de la Administración de BARRIOS MILITARES en colaboración del Jefe del Cargo Infraestructura de la BACE.

24. ORDENES DE SERVICIO.

24.1. Las órdenes de servicio que la Inspección y/o Dirección de instalación imparta durante la ejecución de las instalaciones serán cronológicamente consignadas en un libro foliado, sellado y rubricado por la Inspección y/o Dirección de instalación, el cual se guardará en la instalación. Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas.

24.2. Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del requerimiento de la Inspección y/o Dirección de instalación. Su negativa lo hará pasible de una multa equivalente al UNO POR MIL (1‰) del monto del contrato.

24.3. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del contrato y que la misma no importa modificación de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales; salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

24.4. Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a la Inspección y/o Dirección de instalación, en el término de CINCO (5) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.

- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

EI Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y reglamentos municipales vigentes en el lugar de la ejecución de las instalaciones. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses si cometiera cualquier infracción a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

- MATERIALES A UTILIZAR

El Contratista utilizará materiales, elementos, repuestos y/o equipos de toda clase en la realización de los trabajos, los que deberán revestir su condición de nuevos, sin uso y de primera calidad. Asimismo la empresa Contratista tendrá siempre en la instalación la cantidad de materiales que a juicio del Comitente sean necesarios para facilitar la continuidad de los trabajos diarios y deberán emplearse métodos y enseres que a su juicio aseguren la calidad satisfactoria de la misma. Los materiales, repuestos, etc., que resultaren defectuosos y/o rechazados, serán retirados por el Contratista a su cargo, como así también aquellos instalados contrariando las reglas del arte para su actividad, estando a su cargo los gastos que demandare la inmediata sustitución de los mismos.

IMPORTANTE

Cuando los trabajos contratados comprendan la provisión de equipos o materiales que se encuentren garantizados por sus fabricantes, una vez instalados, probados y efectuada la recepción definitiva de la instalación, el Contratista deberá transferir dichas garantías endosadas a favor de la ARMADA ARGENTINA, las que comenzarán a regir a partir de la fecha de la recepción definitiva de la instalación y por el plazo original previsto en las mismas.

- LETREROS

Estará prohibido colocar en los cercos y/o edificios, letreros comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza. En caso contrario le será aplicada a el Contratista una multa equivalente al UNO POR MIL (1‰) del valor del contrato, por cada día de infracción.

- SEGUROS

  - El Contratista deberá mantener al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones o daños y perjuicios causados a cualquier persona, y/o daños físicos o materiales a bienes de cualquier clase que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y mantenimiento de las instalaciones; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier naturaleza que sean, respecto de o en relación de ello. Tendrá especialmente en cuenta que las tareas a realizar serán ejecutadas en áreas por donde circulan transeúntes o residentes de los barrios, particularmente niños o jóvenes.

  - Dentro de los CINCO (5) días corridos del inicio de la instalación, el Contratista deberá presentar en el Oficina de Compras y Contrataciones de la BACE, copia del contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, conforme lo normado por la Ley N° 24.557, certificada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, con la nómina del personal cubierto. La misma deberá contener: nombre, apellido y número de documento de identidad de cada uno.

  - Presentará además el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (Dto. N° 1567/74), que cubra a todo el personal afectado a la instalación, mediante pólizas individuales. Deberá constituir dicha póliza en una compañía Argentina autorizada por la Superintendencia de Seguros.

  - Los certificados de seguros contra accidentes deberán contener la nómina del personal cubierto, con indicación de nombre, apellido y número de documento de identidad.

  - Asimismo el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la normativa sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo según lo prescrito por la Ley N° 19.587 y su Decreto Reglamentario.

  - Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista tomará a su exclusivo costo, un Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual a su nombre y el del Comitente (en forma conjunta, de manera que la indemnización resultante sea la misma que si tratase de pólizas separadas) por cualquier daño, pérdida o lesión que pudiera sobrevenir a cualquier bien (inclusive los del Comitente) o de cualquier persona (inclusive los empleados del Comitente) por hechos ocurridos como consecuencia de/u ocasionadas por la ejecución de las instalaciones o en el cumplimiento del Contrato.

  - Las pólizas que se emitan, determinarán de manera expresa la obligación del Asegurador de notificar al Comitente sobre cualquier omisión de pago, o toda otra obligación en que incurriera el Contratista, con una anticipación mínima de QUINCE (15) días respecto a la fecha en que dicha omisión pudiera determinar la caducidad o pérdida de la vigencia de la póliza en forma total o parcial. Correlativamente, la póliza determinará asimismo de una manera expresa, que no se producirá la caducidad o pérdida de vigencia de la misma en forma parcial o total, si el Asegurador no hubiera cumplido la obligación precedentemente descripta, hasta tanto transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de la notificación al Comitente. De no poder cumplirse en todo o en parte los requisitos para la contratación de seguros establecidos en este Pliego de Condiciones Generales, el Contratista deberá solicitar que el Asegurador remita al Comitente una constancia en la que indique dicha imposibilidad, señalando las causas y de ser ello factible, ofreciendo otras soluciones. Asimismo, los seguros que por la instalación deba contratar el Contratista, deberán contener una cláusula por la cual el Asegurador se comprometa a no cambiar, alterar o anular ninguna de las condiciones de póliza respectivas sin la previa y expresa aprobación del Comitente; haciéndose el Asegurador responsable ante el Comitente por los eventuales daños y perjuicios que el incumplimiento del requisito pudiera ocasionarle.

  - EI Comitente se reserva el derecho de solicitar la sustitución de todas y cada una de las   pólizas, en caso de que las mismas no fueran de su entera satisfacción.

IMPORTANTE

  - Todas las pólizas serán endosadas a nombre de la ARMADA ARGENTINA. El Contratista deberá presentar con cada Certificado de instalación, las constancias de mantener los pagos regularizados.

Asimismo las firmas de los representantes o responsables de las entidades aseguradoras, contenidas en las pólizas correspondientes a los seguros de caución deberán certificarse por escribano público (Decreto N°3969/71).

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que acarree la suspensión de los trabajos. En caso de que tal circunstancia se configure con posterioridad al inicio de la instalación, se procederá a la suspensión de las mismas con cargo al Contratista, no abonándose ningún importe en concepto de certificados; pudiendo llegarse incluso a la rescisión del respectivo contrato.

El Contratista se obliga a indicar el nombre y domicilio de la compañía aseguradora con la que celebrará – a su costa - las coberturas previstas en esta cláusula. Dicha compañía deberá ser de reconocida solvencia en plaza y poseer la autorización pertinente emanada de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En todos los casos, la aprobación de la empresa aseguradora resultará reservada a la exclusiva competencia de “LA ARMADA”. A estos efectos “El CONTRATISTA” deberá contratar los siguientes seguros:

- POR LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

De propiedad de “EL CONTRATISTA” y/o los que estuviesen a su cargo, custodia o control, que cubra como mínimo la responsabilidad por daños a terceros y/o cosas de terceros, como asimismo del personal y/o carga transportada, incluyéndose las operaciones inherentes al objeto del contrato.

- POR INCENDIO

Del local e instalaciones concesionados “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir el pertinente seguro en una compañía de reconocida solvencia en plaza.

- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El Contratista ejecutará los trabajos completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere de los planos, las especificaciones y los demás documentos del contrato aunque en los planos no figuren, o las especificaciones no mencionen todos los detalles necesarios al efecto; sin que por ello tenga derecho al cobrar adicional alguno.

- PLAZO DE LAS RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días corridos de producido el hecho que las motiven, quedando aquél obligado a fundarlas debidamente con determinación de valores, especies, etcétera, en un plazo de TREINTA (30) días corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera, perderá todo derecho.

- MODIFICACIONES

EI Comitente podrá ordenar por escrito que el Contratista ejecute modificaciones, trabajos adicionales y/o supresiones de instalaciones contratadas. En consecuencia no se autorizará la ejecución y/o supresión de tarea alguna prevista contractualmente, sin la autorización del funcionario competente (ejercido por el Cargo Infraestructura de la Base Comandante Espora), librada mediante el Acto Administrativo respectivo. En caso contrario la ejecución de tareas que no cuenten con tal autorización, se considerarán realizadas por cuenta exclusiva del Contratista.

- ADICIONALES

A todo evento, los trabajos considerados como adicionales se presupuestarán con precios de plaza, tomando como referente los precios de las publicaciones de la Revista Vivienda, ó el suplemento de Arquitectura del Diario Clarín ó cualquier otra publicación de carácter oficial.

  - El estudio para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de instalaciones, se realizará en todos los casos respetando las condiciones previstas para formular la Oferta; es decir a precios básicos y unitarios para homogeneizar las condiciones. Si las alteraciones no superasen el VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total del contrato, el Contratista deberá aceptar que las variaciones de estas instalaciones se liquiden de acuerdo a la siguiente modalidad:

- EI aumento o disminución ordenada, tenga precio unitario: En este caso se aplicará el precio cotizado.

- EI aumento ordenado, no tenga precio unitario: En este caso se liquidará la unidad realmente a ejecutar a precio nuevo de acuerdo al ordenamiento indicado en la planilla de cotizaciones. Aún en caso de no llegar a un acuerdo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así se le ordenara, dejando a salvo sus derechos. Los trabajos realizados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiera ejecutado con los materiales especificados.

22.	RESPONSABILIDAD CIVIL

EI Oferente asume plenamente su responsabilidad como Constructor de las instalaciones que se licitan, y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto, a la naturaleza misma de la instalación; ni tampoco efectuará reclamos extracontractuales de ninguna especie por estos conceptos.

23. Cuando el importe de las multas alcance al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del contrato, el Comitente podrá optar por la rescisión, de acuerdo a lo previsto en el presente Pliego, o por la continuación del mismo, sin que en el período restante hasta la terminación de la instalación pueda hacerse pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora anterior.

El Contratista quedará constituido en mora por el solo hecho del transcurso del o los plazos estipulados en el contrato y obligado al pago de la multa aplicada, pudiéndosele descontar de los certificados a su favor, de las retenciones para reparo o bien afectar la fianza rendida.

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

ANEXO III

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

| Datos a completar por el oferente |
| --- |
| Razón social: |  |
| Domicilio: |  |
| Localidad: |  |
| Cód. Postal: |  |
| Teléfono: |  |
| Fax: |  |
| CUIT Nº: |  |
| I.V.A. – Categoría: |  |
| Beneficiario Nº: |  |

SE DEBERÁ COTIZAR POR PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES EL SIGUIENTE CUADRO

| Nº DE RENGLON | DESCRIPCIÓN | MARCA | UNID. MED. | CANT. | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Provisión de mano de obra para cambio de techo en vivienda 1007 del barrio de Oficiales |  | UN | 1 |  |  |
| 2 | Provisión de mano de obra para cambio de techo en vivienda 1010 del barrio de Oficiales |  | UN | 1 |  |  |
| 3 | Provisión de mano de obra para cambio de techo en vivienda 208 del barrio Albatros XXIV |  | UN | 1 |  |  |
| 4 | Provisión de mano de obra para cambio de techo en vivienda 247 del barrio Albatros XXIV |  | UN | 1 |  |  |
| PRECIO TOTAL (en números): |
| PRECIO TOTAL (en letras): |

Firma  del oferente:…………………………….

Fecha:……………………………………………

BASE AERONAVAL COMANDANTE ESPORA

ANEXO N° IV

CERTIFICADO DE VISITA

(VISUALIZACIÓN DE TRABAJOS)

- - - - - - - - CERTIFICO  que en el día de la fecha, el(1)........................................................................

.............................................. en representación de la Empresa:

(2).............................................................................................................................................................

ha concurrido a inspeccionar el lugar donde se realizará: ..................................................................

(3).............................................................................................................................................................

habiendo tomado el debido conocimiento de todos y cada uno de los trabajos.

- - - - - - - - - - - - - - - Para ser agregado en forma obligatoria a la documentación de oferta a

presentar,  extiendo el presente a los......... días del mes de........................................ del año 2017.

.......................................................

(*)

(*) Firma del personal que acompaña a la los oferentes y/o proveedores a la realizar la visita.

-(1)-Nombre y Apellido y documento de identidad.

-(2)-Nombre de la Empresa.

-(3)-Denominación.

# Text boxes

JUAN ALBERTO MERCATELLI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE  DE LA BASE AERONAVAL

COMANDANTE ESPORA

JUAN ALBERTO MERCATELLI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE  DE LA BASE AERONAVAL

COMANDANTE ESPORA

JUAN ALBERTO MERCATELLI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE  DE LA BASE AERONAVAL

COMANDANTE ESPORA

JUAN ALBERTO MERCATELLI

CAPITAN DE NAVIO

JEFE  DE LA BASE AERONAVAL

COMANDANTE ESPORA