ANEXO II

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Se deja constancia que las diferencias que pudieran surgir entre las Especificaciones Técnicas y la descripción del catálogo ONC se deberán tomar con carácter de menester/necesario lo requerido en Especificaciones Técnicas.

- El precio comprenderá el total del material y servicio solicitado, todo concepto que pudiera gravar esta operación (impuestos, comisiones, etc.) e incluido gastos de entrega.

- El estado del material provisto en el servicio requerido debe ser nuevo, de fábrica y sin uso, en perfecto estado de mantenimiento y conservación. A los efectos de lograr uniformidad, se tendrá en cuenta especialmente que los efectos sean del mismo material, color y tono. Estas características deberán ser coordinadas con el contratante. Ante cualquier controversia, respecto a la especificación del material que deberá proveer el contratista, la misma se adjuntará mediante nota en el formulario de visita de obra. Los materiales proporcionados por el contratista, para realizar los presentes trabajos deben ser de marca homologada de acuerdo a NORMAS IRAM, de primera marca y calidad, reconocida en el ámbito nacional.

- La Inspección de Obra determinará si el material retirado debe ser entregado al personal del Departamento Infraestructura de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL, o cargados, transportados y descargados por cuenta del Adjudicatario fuera del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. En todos los casos deberá concretar, siempre a su costa, la disposición final, cumpliendo con la reglamentación en orden municipal, provincial  o nacional.

- Cronograma de tareas: el Oferente semanalmente adjuntará obligatoriamente un cronograma, en el cual indicará detalladamente el porcentaje del avance del trabajo a realizar, a los efectos de poder realizar un control periódico de su avance.

- Plazo de las tareas: el plazo de ejecución de la obra se preverá como máximo en  (30) días hábiles, a partir de labrada el acta correspondiente al inicio de obra.

- Visita de obra: el Oferente deberá obligatoriamente visitar previamente el lugar donde se realizarán los trabajos, porque de esta forma, podrá observar in-situ, los detalles constructivos, ya que es la única forma de evaluar los trabajos a realizar; para así tomar un detallado conocimiento del mismo y sobre la base de esa inspección, al estudio de los planos correspondientes y a la presente documentación, efectuará sus propios cómputos y su cotización bajo su exclusiva responsabilidad. A la oferta que presente, deberá entregar el correspondiente certificado de visita realizada. LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON DICHO REQUISITO SERÁN DESESTIMADAS.

- GARANTÍA TÉCNICA: Con la recepción definitiva del trabajo realizado, el adjudicatario entregará un certificado de garantía técnica -debidamente rubricada, en la que indicarán, expresamente, el plazo no inferior a DOS (2) años, contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA del  servicio recibido por CONTRATAR EL SERVICIO DE MANO DE OBRA CON PROVISION DE MATERIALES PARA REALIZAR EL RECAMBIO DE MEMBRANA DE TECHO DE LOS ALOJAMIENTOS ALFA Y BRAVO DE LA AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL, durante el cual, de resultar adjudicatarios, subsanarán a su exclusiva costa, las deficiencias, falencias de cualquier especie, que al solo juicio de la ARMADA evidencie dicho servicio cuando dichas falencias, deficiencias, le sean comunicadas por la ARMADA a través de un medio fehaciente.

1- OBJETO:

La presente Licitación Privada tiene por objeto contratar el servicio de mano de obra con provisión de materiales para realizar el recambio de membrana de techo de los alojamientos alfa y bravo de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL. Dichos trabajos deberán incluir herramientas,  personal, útiles, equipos, y de todo otro elemento que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para efectuar dicha obra.

| RGN | CÓDIGO CATALOGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD MEDIDA | CANT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 331-03519-0001 | IMPERMEBILIZADO; DESCRIPCION IMPERMEABILIZADO. | SERVICIO | 01 |

2- TRABAJOS Y MATERIALES:

El Contratista deberá ejecutar todos los trabajos que se indican a continuación, como así también cualquier otro que aunque no se mencione expresamente, sea necesario para la perfecta terminación de la obra y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin, en un todo de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, a los Planos Anexos, a la visita Obligatoria al lugar de los trabajos, a las indicaciones que imparta la Inspección, a las Normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y a las reglas del buen construir.

Agregará en su oferta el certificado de Visita a Obra realizada. Esta se coordinará previamente con la Inspección de Obra / Responsable Técnico Suboficial Primero MAMANI FREDY al teléfono 02932-48-6701/7678, La visita deberá concretarse de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 11:00 horas, hasta CINCO (05) días hábiles de antelación a la fecha de apertura de dicha Licitación. Las ofertas que no cumplan con este requisito, serán desestimadas.

El Contratista deberá presentar muestras de todo material o elemento antes de su colocación en la obra. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones contractuales, dichos materiales serán aprobados por la Inspección.

No se permitirá ningún cambio de material especificado, por otro que no sea de mejor calidad, al sólo juicio de la Inspección.

El Contratista será el único responsable de todo el deterioro / rotura que causare el mismo por su negligencia u otra causa a las instalaciones a las ARMADA. Deberá reparar a su exclusiva costa, sin derecho a reembolso, compensación o resarcimiento de ninguna índole, todas las roturas que se originen a causa de las obras, con materiales iguales o superiores en tipo, textura, apariencia y calidad.

El tiempo de garantía que ofrece de dicha Licitación será de SETECIENTOS TREINTA (730) días corridos contado desde la fecha en que se produzca la Conformidad de la Recepción (Recepción Definitiva) por la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios interviniente de la ARMADA.

3- Del Adjudicatario

# 3-1 Deberá confeccionar una Carpeta de Seguridad que será entregada antes del inicio de la obra en la División Seguridad e Higiene en el Trabajo de este destino. Dicha Carpeta deberá contener la siguiente información:

- Inicio de Obra.

- Constancia (planilla) de inscripción con nómina de empleados en la ART.

- Examen preocupacional firmados por un Médico Laboral.

- Programa de seguridad firmado por un Ingeniero Laboral y presentada en la ART.

- Planilla de capacitación del personal.

- Cláusula de no repetición a favor de la Armada, elaborada por la ART (con nómina de personal).

- Seguro de vida del personal directivo de la empresa que no figure en relación de dependencia por 24 Hs. por el tiempo de duración de la obra, cubriendo además “in itinere” y por un valor no menor a $ 1.000.000,00.

- Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva para la empresa titular, valor $ 500.000,00.

- Seguro de Responsabilidad Civil comprensiva para las empresas subcontratistas de la contratista principal, valor $ 500.000,00.

- Seguro de Ley sobre todos los vehículos (responsabilidad civil).

- Seguro técnico y habilitación mecánica cuando correspondiera sobre todos los vehículos y maquinarias: grúas, elevadores, compresores, etc.

- Los choferes u operadores de otras empresas que concurran al lugar de operaciones de la empresa contratista deberán disponer de seguros, ART y seguro de responsabilidad civil.

- Acta de exclusión de responsabilidad.

- Cumplimiento de la Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos.

- El S.H.S.T. de la empresa deberá presentar a esta División en el horario de 07:00 a 14:00 Hs, semanalmente y por escrito la constancia de visita a obra con las novedades del trabajo que se esté realizando, firmada, con fecha y hora de visita.

- Rol de Emergencia / Plan de Evacuación ante accidentes o incendio.

3-2 Durante todo el período de ejecución de la obra, el adjudicatario deberá contar con la asistencia y supervisión de un Profesional en Seguridad de acuerdo a la ley. Para tal efecto esta obligación deberá estar respaldada por un contrato de tareas profesionales entre el profesional responsable de la seguridad y el contratista, visado por el Colegio de Ingenieros. El contratista deberá presentar los cursos de capacitación en Seguridad de todo el personal interviniente en la ejecución de obra firmado por el profesional en Seguridad.

3-3 Toda persona abocada a la realización de trabajos deberá contar con los elementos de seguridad personal necesarios para las tareas a realizar (casco, arnes, guantes, etc.) en buenas condiciones, dichos elementos serán inspeccionados por personal designado por la ARMADA registrando datos de los empleados y novedades halladas.

3-4 La Empresa adjudicataria será responsable de hacer cumplir al personal afectado a la obra, las Normas de Seguridad e Higiene que establece la Ley 19.587, Decreto Reglamentario Nº 351 / 79 – Decreto 911 / 96 Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ley Nº 24.557 sobre Riesgos de Trabajo (ART), como así también las reglamentaciones de la Armada e indicaciones particulares referentes a la seguridad del personal, material, e información, y además proveerá a su costa de todos los elementos y vestimenta necesarios para el fiel cumplimiento de estas normas y de las leyes vigentes. El Contratista deberá presentar una copia autenticada del Contrato de Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART); una vez firmado el Contrato, deberá presentar a la Armada, el listado del personal asegurado, incluyendo en el mismo al personal de la Inspección de Obra involucrado, como asegurado adicional.  Particularmente no estará autorizado a iniciar los trabajos hasta tanto no presente certificación suficiente a criterio de la Inspección de haber suscrito a la totalidad del personal que eventualmente, intervenga en la obra, durante el tiempo que dure la misma a una ART. La ART. deberá realizar capacitación y visita a la obra según la normativa de la S.R.T. La Inspección podrá intimar a la Empresa o ART. a cumplir con la legislación vigente. La Empresa proveerá la totalidad de los elementos de protección necesarios, incluyendo los de señalización y de delimitación de zonas de trabajo. Empresa dispondrá de un servicio de S.H.S.T. que puede ser interno, externo o prestado por la misma ART. según corresponda o convenga.

3-5 Deberá contratar un Servicio de baño químico a fin de proporcionar instalaciones sanitarias necesarias para el personal a su cargo.

3-6 Deberá contratar a su entero costo un servicio de contenedor y o volquete donde pueda depositar Los residuos que él mismo genere durante el transcurso de la obra. (Material removido de los techos únicamente)

3-7 Deberá gestionar ante la Inspección de Obra la provisión de energía eléctrica. Así mismo será obligación del Contratista proveerse de un tablero de obra desde donde tomar el servicio de electricidad, dicho tablero deberá responder a lo especificado por la Asociación Argentina de Electrotecnia para dicho caso.

3-8 Durante el desarrollo de los trabajos evitará entorpecer con elementos y/o materiales el libre tránsito en cuestión. Deberá aceptar las sugerencias que al respecto se le efectúen y ejecutará señalizaciones o indicaciones que eviten posibles accidentes.

3-9 Será el único responsable del comportamiento del personal a su cargo, como así también del deterioro que causare el mismo por su negligencia u otra causa en las instalaciones a construir y/o en obras existentes. Deberá tener especialmente en cuenta, que en el momento de ejecución de los trabajos, el cuartel se encontrará ocupado por personal propio del cuartel y de otras empresas contratistas.

3-10 Todos los materiales sobrantes de obra que sean seleccionados por la Inspección serán cargados, transportados y descargados por cuenta del contratista, dentro del ámbito del Cuartel. Aquellos que no sean de interés de la inspección, serán retirados fuera del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO al destino que decida el contratista.

3-11 Todos los materiales serán proporcionados por el Contratista, y serán de primera calidad dentro de su tipo. En caso de que la Inspección constate que los mismos no se ajustan a este requisito, el contratista deberá reemplazarlos enteramente a su costa, haciéndose posible en caso de demoras, a las penalidades que a tal efecto se establezcan.

3-12 Para poder introducir cualquier modificación a los trabajos requeridos, el  Contratista deberá consultar y obtener previamente la autorización correspondiente por parte de la Inspección de la Obra.

3-13 Deberá tomar todos los recaudos necesarios para dejar perfectamente terminada la obra del rubro, realizando todas las tareas que aunque no se mencionen en particular, sean necesarios para la correcta finalización de la misma y el pleno funcionamiento de acuerdo a su fin.

3-14 Presentará a la Inspección de Obra un listado de personal que trabajará en la obra, los seguros y cobertura social, también la relación de todo el material, maquinaria, herramientas, en adecuado estado de servicio, verificación técnica, seguros, que correspondan a leyes vigentes y además, cualquier otro elemento que estime ingresará para ejecutar los trabajos.

3-15 Deberá tener en cuenta que para obtener la credencial de acceso a la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO se le exigirá el Certificado de Reincidencia. Así mismo es el responsable de gestionar ante la oficina de TIN los permisos correspondientes para el ingreso exclusivo del personal descripto en la nomina, que prestará servicios en la presente Contratación.

3-16 Deberá proveerse en el lugar y/o construir a su costa, los locales (obrador) apropiados a fin de preservar materiales, útiles, herramientas, etcétera, de deterioros y/o sustracciones, de lo cual la Armada no será en absoluto responsable. Se admite la instalación temporal de un conteiner en concepto de guarda de material en proximidad al lugar de obra, siendo custodiado por personal designado de su nomina.

3-17 Cuando en sucesivas ocasiones las empresas necesiten ingresar más elementos deberán presentar nuevos listados, los que se harán por duplicado, y llevarán la firma de un responsable por la Empresa y del Inspector de la Obra. La copia quedará en poder de la Empresa para su constancia, y el original pasará a formar parte del Legajo de la Obra.

3-18 Para retirar el material, maquinaria, herramientas, o cualquier otro elemento, el Contratista confeccionará la Planilla de Retiro de Materiales de Empresa con membrete, por triplicado, la que presentará a la firma de la Inspección de Obra, acompañada del original de los materiales o elementos ingresados. Esta planilla llevará la firma del Inspector de la Obra y la firma de un responsable por la Empresa. Este original formará parte del Legajo de la Obra. Todo material que no complete este trámite, No podrá retirarse de la Base.

3-19 Confeccionará un Parte Diario donde asentará los trabajos realizados, el personal, equipos y materiales, equipos o herramientas que ingresan o salen del ámbito de la BASE NAVAL PUERTO BELGRANO. Cuartel FAIF.

3-20 Deberá realizar la limpieza periódica de la obra, debiendo al terminar la ejecución de los trabajos adjudicados, efectuar una limpieza total, retirando los sobrantes que correspondan.

4- DE LA INSPECCIÓN:

4-1 Verificará y aprobará todos y cada uno de los trabajos, pudiendo ordenar las pruebas que considere necesarias, debiendo el Contratista ejecutarlas a su costa y en el momento en que se le soliciten.

4-2 Gestionará la aplicación de multas por atraso en la terminación de las obra en el tiempo   comprometido por la empresa contratista.

# 4-3 Responsable Técnico: AGCV Fernando BOCCO

# Teléfono de contacto: 02932-487678

# 4-4 Inspector de Obra: SIIM Cristian CORDERO

# Teléfono de contacto:. 02932-487678

# Horario: de lunes a viernes de 08.00hs a 16.00hs.

5- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

5-1 TRABAJOS A EJECUTAR:

Se deberá realizar las tareas de impermeabilización efectuando verificación y reparación de las juntas de dilatación, fisuras en superficies y recambio de membrana de techos de los alojamientos Alfa Y Bravo de la AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL de la Base Naval Puerto Belgrano siguiendo y cumpliendo las tareas abajo mencionadas.-

La superficie a impermeabilizar es de 5.800 metros cuadrados.-

5-2 DESCRIPCION:

5-2-1 Extraer la membrana asfáltica en su totalidad, existente sobre losa,  como así también toda adherencia o material excedente de la carpeta de nivelación que obstruya el correcto escurrimiento de las aguas, dichos trabajos se realizarán mediante el cepillado y rasqueteado de la misma, con el objetivo de poder dejar la losa limpia de adherencias para así proseguir con los trabajos de impermeabilización.-

5-2-2 Realizar una inspección ocular de toda la superficie a tratar con el fin de determinar las zonas que presenten fisuras, siendo las mismas reparadas y manteniendo los  desniveles que permitan el normal escurrimiento de aguas. También se deberá verificar y reparar el estado de juntas de dilatación, encuentro entre tuberías de ventilación y losa, soportes de aislaciones cerámicas de puesta a tierra y todo otro ítem que impida la correcta adhesión de la membrana a colocar.

5-2-3 Proveer los materiales y la mano de obra necesaria para realizar la reparación de todos los trabajos derivados de la inspección mencionada en el ítem 2. Con respecto a la reparación de la carpeta de nivelación se efectuara con concreto al cual se le adicionara aditivos hidrófugos, el objetivo de dicha tarea es corregir las pendientes de losas o reparar partes dañadas evitando posibles acumulaciones de agua. Se deberá colocar, previo al colado de la carpeta aditivo sobre losa que actúe como puente adherente entre el material de losa existente y el material a colar. Con respecto a la reparación de cornisas y revoques se empleara el mismo material que la carpeta.-

5-2-4 Reparar juntas de dilatación utilizando materiales idénticos a los existente con el fin de obtener un trabajo uniforme y sin enmiendas a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la misma.-

5-2-5 Realizar la reparación de todos los encuentros entre tuberías y anclaje que se encuentran sujetos a la losa y se hayan observado en la inspección, garantizando el buen escurrimiento y evitando posibles acumulaciones de agua.-

5-2-6 Realizar la puesta en valor de todos los soportes metálicos vinculados a la losa a impermeabilizar, debiendo remover la pintura que no se encuentre perfectamente adherida a la superficie metálica como así también todo restos de oxido, polvillo y/o todo material que no permita la correcta adhesión de pintura, aplicar dos manos de convertidor de oxido Normalizado Bajo normas IRAM de manera uniforme, una vez curado se aplicarán dos manos de esmalte sintético como acabado de terminación. Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, debiendo el inspector de obra verificar y aprobar los mismos antes de su uso. El color se determinará por el inspector al momento de realizar los trabajos.-

5-2-7 Con la cubierta perfectamente libre de polvo, agua y todo otro agente que dificulte su aplicación se realizara la aplicación de dos manos de imprimación asfáltica Normalizada bajo normas IRAM, procurando la correcta penetración de la misma en poros, uniones y/o fisuras superficiales que se encuentren sobre la carpeta de nivelación, dicha imprimación podrá ser al solvente o al agua, esta deberá contar con la aprobación del inspector de obra, luego así se drá lugar a la realización de impermeabilización de la cubierta.-

5-2-8 Realizar la colocación de los paños de membrana asfáltica con capa de aluminio gofrado maleable, dicha colocación se realizará a soplete y de forma que quede totalmente adherida la membrana al sustrato no debiendo quedar flotante, el solapado entre paños será de no menos de 10cm en tramos longitudinales y de 15cn en final entre final y comienzo de rollos. La colocación de dichos paños se comenzará  desde el nivel más bajo de la cubierta o sector de descarga y en sentido perpendicular a la pendiente. La membrana a utilizar será del tipo asfáltica con aluminio gofrado de 4 mm de espesor y no menos de 4kg/m².

5-2-9 Para dar final al trabajo se deberán cubrir las uniones entre fajas de membrana con pintura bituminosa  aluminizada  apta para membrana asfáltica, la misma deberá ser de primera marca y tendrá que ser aprobada por la inspección.

5-2-10 El contratista  adjudicado será el  responsable de la limpieza de obra a diario como también asi para la finalización, también de la disposición final de todo residuo, escombro o material inutilizable derivado de la obra. Dichos residuos serán almacenados en contenedores metálicos en zonas determinadas por la inspección a fin de preservar el orden y evitando posibles accidentes.-

5-2-11 Toda persona abocada a la realización de trabajos deberá contar con los elementos de seguridad personal en buenas condiciones, será inspeccionado por personal designado por la ARMADA registrando datos del empleado y novedad hallada.

5-2-12 Se deberá tener en cuenta el acceso a los techos, el cual deberá ser provisto por la empresa contratista mediante andamios fijados en la parte exterior del edificio, no pudiendo personal afectado a las tares permanecer dentro del mismo ni utilizar los accesos internos para el acarreo del material o el acceso a la cubierta.-

6- PLANO GENERAL:

El plano adjunto es genérico e indicativo, a solo efecto de proporcionar una idea general sobre los trabajos a realizar.

El adjudicatario, terminados los trabajos

APÉNDICES: APÉNDICE I  – PLANO GENERAL

# Text boxes

Las ofertas que no cumplan con las Especificaciones Técnicas que se detallan en el presente serán desestimadas sin reclamo alguno.