ANEXO V

CONTROL DOCUMENTACIÓN- EMPRESAS CONTRATISTAS

| N° | APLICABLE PARA: | DOCUMENTACION | FECHA DE ENTREGA | LUGAR DE ENTREGA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Empresa Contratista | Listado completo del personal que ingresará a la obra o actividad en papel membreteado y firmado por un responsable de la contratista, indicando datos personales, especialidad, número de documento y de CUIT. | Al momento de la entrega de la documentación |  |  |
| 2 | Empresa Contratista | Designación mediante nota del profesional Responsable en Higiene y Seguridad indicando el cronograma de vistas a realizar a obra. Fotocopia de matricula vigente y habilitante para el ejercicio de la actividad. | 5 días antes del IT |  |  |
| 3 | Empresa Contratista | Aviso de Inicio de Obra (51/97) | 5 días antes del IT |  |  |
| 4 | Empresa Contratista | Programa de Seguridad “Aprobado” (51/97) | 5 días antes del IT |  |  |
| 5 | Empresa Contratista | Certificado de Cobertura Nominativo de A.R.T. | 5 días antes del IT |  |  |
| 6 | Empresa Contratista | Constancia escrita por parte de la ART, por medio de la cual se obliga a comunicar al COMANDO/ORGANISMO, en forma fehaciente, los incumplimientos a la póliza en que incurra el asegurado y especialmente la falta de pago en término de la misma, dentro de los 5 días hábiles a partir del momento que la ART tome conocimiento efectivo de la existencia de dichos incumplimientos. Igualmente el contrato de afiliación no podrá ser anulado, modificado o enmendado sin previa notificación fehaciente al COMANDO/ORGANISMO, en un plazo no inferior a quince días corridos. | 5 días antes del IT |  |  |
| 7 | Dueño Empresa y / o Apoderados | Certificados de cobertura de Seguros de Accidentes Personales (Si correspondiera) por un monto de $ 230.000 | 5 días antes del IT |  |  |
| 8 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Cláusula de NO REPETICION de la Cía. De Seguro (A.R.T.) y/o cláusula de subrogación para Seguro de Accidentes Personales a favor de la ARMADA ARGENTINA | 5 días antes del IT |  |  |
| 9 | Empresa Contratista y Cooperativas | Seguro de vida obligatorio para todo trabajador (Ley Nacional) | 5 días antes del IT |  |  |
| 10 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancias de Altas y Bajas de empleados en la AFIP. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| 11 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Certificados de cobertura de Seguros de maquinarias y/o vehículos y Constancia de Pago del Seguro | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| 12 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia de Capacitación por parte del responsable de Higiene y Seguridad de la contratista (Registro Capacitación Básica (231/96)) | 5 días antes del IT |  |  |
| 13 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Procedimiento seguro para trabajos o tareas específicas con el registro de capacitación. | 5 días antes del IT |  |  |
| 14 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Constancia escrita, rubricada por cada persona contratada, de la recepción de los Elementos de Protección Personal. (Registro de entrega de E.P.P. (231/96)) | 5 días antes del IT |  |  |
| 15 | Empresa Contratista / Autónomos y Cooperativas | Exámenes Pre ocupacionales (43/97) | 5 días antes del IT y luego verificar caducidad |  |  |
| 16 | Empresa Contratista | Rol de Emergencia ante accidente e incendio | 5 días antes del IT |  |  |
| 17 | Empresa Contratista | Habilitación y Revisión Técnica Obligatoria de Grúas. | Día anterior de IT y luego verificar caducidad |  |  |
| 18 | Empresa Contratista y Cooperativas | Entregar Constancia de Pago de las remuneraciones y copia firmada de los comprobantes mensuales al Sistema de la Seguridad Social. | 5 días antes del IT y luego Mensualmente |  |  |
| 19 | Autónomos | Listado completo del PERSONAL SUBCONTRATATADO, QUE SE DESEMPEÑE DE MANERA INDEPENDIENTE O AUTONOMA PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, que ingresará a la obra o actividad, en papel membreteado y firmado por un representante | Al momento de la entrega de la documentación |  |  |
| 20 | Autónomos | Certificado de CUIT correspondiente al personal indicado en el Pto. 19 | 5 días antes del IT |  |  |
| 21 | Autónomos | PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO: Póliza de Seguro de accidentes personales con cobertura de incapacidad permanente, parcial y total hasta $ 230.000, endosada a favor de la ARMADA ARGENTINA, más un monto igual al tope indemnizatorio vigente según la Legislación vigente | 5 días antes del IT |  |  |
| 22 | Autónomos | Constancia de Pago del seguro indicado en el Pto. 21 |  |  |  |
| 23 | Autónomos | Entregar copia autenticada de las facturas de pago extendidas por el PERSONAL SUBCONTRATADO INDEPENDIENTE O AUTÓNOMO, en relación con los servicios prestados. |  |  |  |

ALFREDO ANTONIO BANEGAS

CAPITÁN DE CORBETA I.M

JEFE

COMANDO DE LA INFANTERIA DE MARINA

AGRUPACION SERVICIOS DE CUARTEL

SEGUNDO COMANDANTE