PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES / BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o Entidad Contratante: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.

Denominación de la UOC: DIVISION CONTRATACIONES – UOC Nº 0039-00

Domicilio: Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Oficina 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7400, interno 2751.

Correo Electrónico: pliegos@prefecturanaval.gov.ar – Fax: 4318-7578.

Impugnaciones al Dictamen de Evaluación: Correo Electrónico: cevaluadora@prefecturanaval.gov.ar – Fax: 4318-7697.

| Tipo de Procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Nº: 040 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- | --- |
| Clase / Causal del Procedimiento: DE ETAPA UNICA NACIONAL. |  |  |
| Modalidad: LLAVE EN MANO. |  |  |

| Nº de Expediente: CUDAP – 19402 | Ejercicio: 2016 |
| --- | --- |
| Rubro: 45 – MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA. |  |
| Objeto: INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA ESTACION COSTERA COMODORO RIVADAVIA. |  |
| Costo del Pliego: |  |
| Plazo de Duración del Contrato: Acorde la Cláusula Particular Nº 14 “Plazo de Entrega”. |  |
| Notificaciones: Acorde la Cláusula Particular Nº 22 “Comunicación y Notificaciones”. |  |

ACTO DE APERTURA:

| Lugar/Dirección | Día y Hora |
| --- | --- |
| Edificio Guardacostas – Sito en la Av. Eduardo Madero 235 – Dirección de Administración Financiera – Departamento Adquisiciones – División Contrataciones – 7º Piso – Of. 7.51 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS. |

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION DEL SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 339-02047-00001 Instalación y puesta en servicio de equipos de comunicaciones y antenas, en la Estación Costera Comodoro Rivadavia, conformada por las Plantas Transmisoras y Receptoras de Punta del Marqués, así como adaptación de los referidos equipos para ser controlados y remoteados desde el Centro de Control ubicado en la Prefectura Comodoro Rivadavia. Modalidad Llave en Mano. | Servicio |

DESCRIPCION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

- Se dispone para instalar, de Un (1) Sistema completo de Comunicaciones Tierra-Barco marca Hagenuk Marinekommunikation (HMK), en las Bandas de HF, MF y VHF, incluyendo Transmisores, Receptores, Transceptores, Sistemas de Antenas marca SPX (TCI International Inc.), Sistema de Llamada Selectiva Digital, Cables Coaxiles, Sistemas de Energía incluidos Grupos Electrógenos, Sistemas de Control Remoto, para operación y control del equipamiento, compatible con el existente en los Centros de Control de las Estaciones Costeras. - El equipamiento a instalar se describe en el Anexo II, y las tareas mínimas requeridas, en el Anexo I. - El Sistema estará compuesto por Transmisores, Transceptores y Receptores que deberán ser instalados, en recintos adaptados para tal fin dentro de las Plantas Transmisoras y Receptoras. El Centro de Control de los equipos involucrados estará ubicado en la Prefectura Comodoro Rivadavia, Av. M Abasolo y Sarmiento, Ciudad de Comodoro Rivadavia. Los equipos indicados en el Anexo II, serán instalados en las Plantas Transmisoras y Receptoras de Punta del Marqués y en los Destinos indicados en el mismo, según sea el caso y vinculados con el Centro de Control mediante Radio Enlaces Digitales disponibles en la actualidad. Corresponde al contratista, como parte de las tareas de instalación y puesta en servicio, la adaptación de los elementos disponibles en el Anexo II, a fin de que funcionen como Sistema y cumplimenten las especificaciones del fabricante. - Los mencionados Transmisores y Receptores deberán ser, luego de la instalación y puesta en servicio, telecomandados en su totalidad desde el Centro de Control, según un esquema operativo que definirá la Prefectura Naval Argentina. - Los elementos e interfaces que fueran necesarios para la correcta adaptación de los equipos a instalar con los Sistemas de telecomando que posee la Prefectura Naval Argentina ubicados en los Centros de Control, forman parte de este proyecto y deberán ser provistos por el contratista, de manera de asegurar total interoperabilidad con los sistemas ya instalados en las Costeras Buenos Aires y Mar del Plata, no admitiéndose ninguna pérdida y/o degradación de capacidades o funcionalidades técnico-operativas del sistema.

-2-								---///

///---

- Adicionalmente se deberá instalar todo el equipamiento complementario requerido para el correcto funcionamiento de los transmisores, receptores, transceptores y antenas indicadas en el Anexo II. - Deberá incluir la instalación de Antenas, con sus torres correspondientes, matrices de antenas, cables coaxiles, interfaces, radioenlaces y elementos de red requeridos para su interconexión, cables y tableros de energía, Grupos Electrógenos, etc., de cada una de las Plantas de la Estación Costera Comodoro Rivadavia. - El equipamiento una vez instalado y funcionando, deberá permitir efectuar las siguientes funciones: - Radiocomunicaciones para el servicio móvil marítimo en la banda de VHF entre 156 y 176 MHz, con las potencias de transmisión adecuadas acorde reglamentación de la OMI. - Radiocomunicaciones para el servicio móvil marítimo en la banda de HF entre 4.000 y 27.500 KHz, con las potencias de transmisión adecuadas acorde reglamentación de la OMI. - Radiocomunicaciones para el servicio móvil marítimo en la banda de MF 1.605 y 4.000 KHz con las potencias de transmisión adecuadas acorde reglamentación de la OMI. - Radiocomunicaciones para el servicio NAVTEX como componente del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos. - Llamada Selectiva Digital LSD (DSC). - Radiocomunicaciones Operativas de la PNA, en la banda de frecuencias comprendida entre 2 y 30 MHz. - Radiocomunicaciones Operativas de la PNA, en la banda de frecuencias comprendida entre 136 y 174 MHz. - Para efectivizar lo indicado, se deberá instalar el equipamiento indicado en el Anexo II, bajo las premisas mínimas del Anexo I, asegurando el correcto funcionamiento de los siguientes Sistemas: - NAVTEX: Con los Transmisores instalados, debiendo operar en bandas de 490 KHz para uso nacional y 518 KHz para uso internacional. - Cobertura de la NAVAREA VI: Con los Transmisores de HF instalados. - LSD Llamada Selectiva Digital (DSC): en VHF, MF y HF. En VHF en Canal 70 (156,525 MHz), en MF en 2.187,5 KHz y en HF en 4.207,5, 6.312,0, 8.414,5, 12.577,0, y 16.804,5 KHz - VHF: Transceptores de radiotelefonía. - MF/HF: Transmisores y Receptores de radiotelefonía. - Ubicación Geográfica de los Destinos de Instalación: - Planta Transmisora de Punta del Marqués: Lat. 45º 56’ 47” S. Long. 67º 35’ 07” O. - Planta Receptora de Punta del Marqués: Lat. 45º 57’ 31” S. Long. 67º 35’ 07” O.

CONDICION DE CALIDAD:

- Los materiales a utilizar durante la instalación de los equipos, deberán ser “NUEVOS” y “SIN USO”, sin modificaciones ni alteraciones de sus características. (Arts. 39 inciso b) y 45 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- La modalidad Llave en Mano significa, entre otros conceptos, que la instalación, conexionado y puesta en servicio del sistema de comunicaciones de la Estación Costera Comodoro Rivadavia, será entregado operando y listo para ser usado. Se deja expresamente aclarado que todos los elementos de la instalación, que componen los distintos accesorios del Sistema de Comunicación, etc., deberán garantizar el buen funcionamiento integral, detallado en las presentes Especificaciones Técnicas e incluidas en la propuesta y la provisión de los elementos necesarios para su funcionamiento será a cargo del Adjudicatario.

CLAUSULAS PARTICULARES

1) RETIRO, VISTA Y CONSULTAS AL PLIEGO: (Arts. 59 y 60 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se podrá tomar vista del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y/o ser adquirido en el Edificio Guardacostas, Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sito en Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE/FAX: 4318-7578, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura.

- El Pliego de Bases y Condiciones Particulares también podrá obtenerse del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar, ingresando al Acceso Directo “Acceso para Organismos y Proveedores”.

- Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE/FAX 4318-7578, o por correo electrónico en la dirección de correo Institucional pliegos@prefecturanaval.gov.ar, en ambos casos se aceptarán hasta CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS antes de la fecha de apertura de las ofertas.

NOTAS:

- En oportunidad de retirar, comprar, consultar y/o descargar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, deberá suministrar obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse hasta el día de apertura de las ofertas.

- El Oferente que presente oferta no podrá alegar desconocimiento de lo actuado hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad la toma de su conocimiento.

2) COTIZACION:

Moneda de Cotización: Moneda Nacional. (Art. 73 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

3) COMPRE MIPYME: (Ley 25300 - Decreto Nº 1075/01 y Art. 70 – inc. g) ap. 2 – del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- La condición de MIPYME deberá acreditarse mediante certificación sin salvedades rubricada por Contador Público matriculado con la correspondiente intervención del Consejo Profesional. De la mencionada certificación debe surgir claramente que la firma oferente cumple con los requisitos previstos por la legislación vigente en la materia.

-3-								---///

///---

- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, no contempla la opción de la presentación de Ofertas Parciales, en virtud de tratarse de un (1) solo servicio, por lo que resulta inconveniente su parcialización.

4) CLASES Y TIPOS DE GARANTIAS:

- Clases de Garantías: (Art. 100 del Anexo del Decreto Nº 893/12). Para el cumplimiento de todas sus obligaciones, el Oferente/Adjudicatario, deberá presentar, de corresponder, las siguientes garantías:

a.1)	Garantía de mantenimiento de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

a.2)	Garantía de cumplimiento del contrato. (Arts. 98 y 100 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Formas de constitución (Art. 101 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

b.1)	La elección de la forma de integrar la garantía queda a opción del Oferente o Cocontratante y podrán constituirse en las formas o mediante combinaciones de ellas, previstas en el citado Artículo.

b.2)	Cuando se constituyan las garantías con seguro de caución mediante pólizas, dichos documentos deberán ser emitidos por una Compañía Nacional aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.091 y modificatorias, reglamentada por la Resolución SSN N° 38.708/2014.

b.3)	Para el caso de constituirse la garantía mediante depósito bancario, se deberá realizar en la cuenta denominada PNA-4106/380 – RECAUD.F.TERCEROS – Nº 2905/80 del Banco de la Nación Argentina.

- Moneda de la Garantía: (Art. 102 del Anexo del Decreto Nº 893/12): en MONEDA NACIONAL.

- Excepciones a la Obligación de Presentar Garantías:

d.1)	No será necesario presentar garantías en los supuestos previstos en el Art. 103  del Anexo del Decreto Nº 893/12.

d.2)	No obstante lo dispuesto, todos los Oferentes y Adjudicatarios contraen la obligación de hacer efectivos los importes de las garantías a requerimiento del organismo contratante, en caso de resolución de la ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL que así lo disponga, sin que puedan interponer reclamo alguno sino después de realizado el pago. (Art. 103 “in fine” del Anexo del Decreto Nº 893/12).

5) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (Art. 66 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

- El Oferente deberá mantener su oferta por SESENTA (60) DIAS CORRIDOS a contar a partir de la fecha de apertura de ofertas del presente acto licitario.

- Si no manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS, al vencimiento del plazo, se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial y así sucesivamente.

6) OBLIGACION DEL OFERENTE:

- El Oferente deberá tramitar en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIDIF) acorde a la Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas). concordante con el Art. 18 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

- Beneficiario integrado al SIDIF:

Deberá verificar la vigencia de los datos aportados para su integración al SIDIF,  fundamentalmente en lo relativo a CUENTAS BANCARIAS, acorde a lo dispuesto en el Art. 8 de la Resolución 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (actual Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).

7) REQUISITOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL OFERENTE:

- Deberá presentar habilitación Municipal en el rubro “VENTA Y REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS”, debiendo presentar la habilitación pertinente vigente al momento de la apertura de las ofertas y de la adjudicación. La documentación mencionada precedentemente, que no fuere original deberá presentar fotocopia certificada por Escribano Publico Nacional y en caso de ser de extraña jurisdicción, deberá acompañarse su legalización correspondiente y cubrir adecuadamente los plazos del contrato.

-4-							---///

///---

- El oferente deberá presentar la documentación que la acredite como Representante Técnico en la Argentina para realizar SERVICIOS Y ATENCIÓN DE LAS GARANTÍAS, de los productos HAGENUK MARINEKOMMUNIKATION, SPX (TCI INTERNATIONAL INC) y NAUTEL INC., a instalar en la Estación Costera Comodoro Rivadavia.

La documentación precedentemente mencionada, que no fuere original deberá presentarse con fotocopia certificada por Escribano Público Nacional y en caso de ser de extraña jurisdicción, deberá acompañarse su legalización correspondiente.

La documentación proveniente del exterior, deberá contener su consularizado y/o apostillado y estar redactada o traducida al castellano por Traductor Público Nacional matriculado, dicha traducción deberá comprender el texto de la apostilla mencionada precedentemente y estar legalizada por el Colegio de Traductores Públicos.

- El oferente deberá presentar un Protocolo o Plan de Pruebas de Aceptación mediante el cual, una vez instalada la Estación Costera Comodoro Rivadavia, se verifique la total interoperabilidad de los sistemas entregados y en funcionamiento, el cual deberá ser aprobado por la Comisión Evaluadora de la Prefectura Naval Argentina.

- Deberá presentar un listado del Personal, conformado por un Representante Técnico Responsable (RTR) con el título de Ingeniero en Electrónica, Electricista c/o Electrónica, Electricista o Telecomunicaciones y SEIS (6) Técnicos en esas especialidades.

c.1)	La nómina del Personal contendrá: apellido y nombre de cada uno de los miembros del plantel.

c.2)	Por el Representante Técnico Responsable se presentará Certificación de Matrícula vigente al momento de la apertura de oferta del presente acto licitario y por el tiempo que dure el contrato, extendida por el Consejo Profesional respectivo o comprobante actualizado del pago de la Matrícula.

- El Oferente, en virtud de la modificación introducida por la Ley Nº 26.940 al artículo 28 del Decreto delegado Nº 1.023/01, NO deberá encontrarse inscripto en el REPSAL; ésta condición será verificada por la Institución en tres oportunidades: al momento de la apertura de ofertas, en la etapa de evaluación y al momento de la adjudicación (Comunicación General Nº 22/15 de la ONC).

NOTA: El incumplimiento de los requisitos solicitados precedentemente, será causal de desestimación de la oferta, previa intimación fehaciente al oferente que realizará la Comisión Evaluadora a través de algunos de los medios establecidos en la Cláusula Particular N° 22 “Comunicaciones y Notificaciones”, acorde lo establecido en el Art. 85 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

8) CONSTANCIA DE VISITA:

- Previo a la cotización, el Oferente deberá realizar como mínimo una visita a las Plantas TX y RX, a efectos de tomar conocimiento del estado de los elementos y/o del Sistema, para la realización de las tareas a cumplimentar. Las mismas están ubicadas geográficamente en:

- Planta Transmisora de Punta del Marqués: Lat. 45º 56’ 47” S. Long. 67º 35’ 07” O.

- Planta Receptora de Punta del Marqués: Lat. 45º 57’ 31” S. Long. 67º 35’ 07” O.

- El Oferente deberá coordinar el día de visita con el Departamento Técnico y Logístico de la Dirección de Informática y Comunicaciones, sito en la calle Prefectura Naval Argentina (Ex calle 8), entre Gendarmería Nacional y Pte. Ramón Castillo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las visitas se deberán realizar en días hábiles administrativos, de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 horas y hasta el día hábil administrativo anterior al fijado para el acto de apertura de las ofertas.

- De las visitas efectuadas se le extenderá una Constancia de Visita, debidamente firmada por autoridades de la Prefectura Comodoro Rivadavia.

NOTA: El Oferente frente al incumplimiento de efectuar la visita requerida no podrá alegar desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas o cualquier tipo de información relativa a la presente contratación.

9) FORMALIDADES DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA: (Art. 70 del Anexo del Decreto Nº 893/12):

- Deberá ser presentada por duplicado, individualizada como Original y Duplicado,  exclusivamente en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Adquisiciones, División Contrataciones, Sección Pliegos y Aperturas, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas. La oferta se admitirá hasta el día y horario fijado para el acto de apertura del acto licitario. A partir de la hora fijada como término para la recepción de la oferta no podrá recibirse, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

-5-							---///

///---

- Deberá estar redactada en idioma nacional y el original firmado en todas sus hojas por el Oferente, Apoderado o Representante Legal. En cualquiera de los dos últimos casos (Apoderado/Representante), podrá optar por incluir el instrumento que acredite dicha representación, EN COPIA debidamente certificada por ante Escribano Público Nacional y en caso de extraña jurisdicción con su correspondiente legalización ó en su defecto, poseer el alta en estado “aprobado” en la página de internet www.argentinacompra.gov.ar; en el supuesto de encontrarse el trámite en dicha página en estado “validado”, deberá acompañar el instrumento que acredite dicha representación por única vez para que el Organismo actuante proceda a su aprobación o rechazo (acorde Comunicación General Nº 20 del 5/1/15 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

- Los sobres, cajas o paquetes que las contengan deberán ser presentados perfectamente cerrados, y se consignará en su cubierta el tipo y número de identificación del procedimiento de selección, lugar, día y hora límite para la presentación de la oferta, el lugar, día y hora de apertura y la identificación del Oferente.

- El Oferente, de corresponder, deberá adjuntar la garantía de mantenimiento de la oferta, correspondiente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto total de la oferta. (Art. 100 inciso a) del Anexo del Decreto N° 893/12).

- El Oferente deberá constituir domicilio especial y suministrar número de fax y dirección de correo electrónico de la Empresa, donde serán válidas las notificaciones cursadas por esos medios. (Art. 56 y 70 inciso f) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con los Arts. 3 y 4 del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales).

- El Oferente deberá cotizar en moneda Nacional, acorde al Formulario de Cotización adjunto ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art.70 inciso g) apartado 1 del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, mediante la cual se acredite el cumplimiento de las condiciones requeridas para ser considerada como tal, acorde el modelo del Anexo III ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 3) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- Toda oferta que incluya la provisión y/o uso de bienes y/o materiales importados o a importar deberá ser acompañada por una Declaración Jurada, acorde el modelo del Anexo IV ó en formulario propio dando cumplimiento a lo exigido en el Art. 70 inciso g) apartado 4) del Anexo del Decreto Nº 893/12.

- El Oferente, deberá encontrarse inscripto (y sus datos actualizados) o preinscripto, en el Sistema de Información de Proveedores, en caso de corresponder, deberá adjuntar la documentación correspondiente al “Sistema de Información de Proveedores (SIPRO)”, acorde lo establecido en el Título VIII, Capítulo I y Arts. 235, 237 y 238 del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con la Disposición Nº 6/12 de la Ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión y Art. 10 incisos b) y c) del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales.

- El Oferente, en caso de corresponder, deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 30 inciso a) ó b) “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados”.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir los gastos de envase, embalaje de la totalidad del servicio del presente renglón. Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente, siendo el precio cotizado, el precio final que la Institución pagará por todo concepto.

- Los precios cotizados (unitarios y totales), deberán incluir indefectiblemente el impuesto correspondiente a la alícuota del IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma.

- No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios o sujeten el pago a eventuales fluctuaciones de los mismos.

- Cuando el monto de su oferta sea igual o superior a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) el Oferente deberá poseer el “Certificado Fiscal para Contratar vigente” o constancia de su solicitud antes de la presentación de la oferta, en cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General AFIP Nº 1814/05, modificada por la Resolución General AFIP Nº 2581/09 (Art. 12 Disposición Nº 58/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones).

NOTA: Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlineados, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta. (Art. 70 inciso d) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

-6-							---///

///---

10) GARANTIA DE LOS TRABAJOS:

- El Adjudicatario, deberá presentar la garantía por los trabajos de instalación realizados, que en ningún caso será inferior a DOCE (12) MESES, a contar a partir de la Conformidad de la Recepción por parte de la Prefectura Naval Argentina, contra todo defecto de armado o vicio oculto no detectable a simple vista objeto del presente acto licitario.

- Para los casos en que surjan los problemas detallados precedentemente, por causas ajenas a la Prefectura Naval Argentina, que demandaren la inmediata sustitución y/o reparación de los trabajos observados o defectuosos, el transporte será realizado por el Adjudicatario y estarán a su cargo los gastos de flete, seguros, carga, descarga y cualquier otro tipo de erogación que deba realizarse para la ejecución del mismo.

11) REQUISITOS TECNICOS QUE DEBERA CUMPLIMENTAR EL ADJUDICATARIO:

- Previo a la Conformidad de la Recepción de la instalación, deberá presentar Planos describiendo y detallando con diagramas en bloques, cada uno de los sistemas instalados. En los mismos se deberá incluir la totalidad de los componentes utilizados para su correcto funcionamiento, la disposición final dentro de los recintos para los transmisores, receptores, acopladores, matrices, antenas, interfaces, módulos de comando remoto, etc., tanto para la Planta Transmisora como para la Receptora de Punta del Marqués. Adicionalmente deberá describir en un plano circuital, para la Central de Comunicaciones Comodoro Rivadavia, la conectividad propuesta para efectuar el telecomando de los equipos así como características y disposición de los elementos.

- Conectividad: Todos los equipos que sean suministrados para instalación, dentro del proyecto motivo de la presente licitación deberán adaptarse a los equipos y redes existentes, en particular en lo referente a los Sistemas de Operación y Control Remoto. Será de absoluta responsabilidad del contratista la adaptación de las interfaces entre el nuevo equipamiento y el existente para el fiel cumplimiento de lo solicitado precedentemente, de manera de asegurar total interoperabilidad con los sistemas ya instalados en las Costeras Buenos Aires y Mar del Plata, no admitiéndose ninguna pérdida y/o degradación de capacidades o funcionalidades técnico-operativas del sistema.

- En la documentación final de obra, se deberá presentar e incluir, los cálculos de carga /esfuerzos de todas las estructuras portantes (torres), firmados por un Ingeniero con matrícula habilitante.

c.1) Por el Ingeniero se presentará Certificación de Matrícula vigente al momento de la Adjudicación del presente acto licitario.

- Deberá presentar copia de la nómina solicitada en el inciso c) de la Cláusula Particular Nº 7 “Requisitos que Deberá Cumplimentar el Oferente”. El mismo podrá ser sustituido, con la autorización previa de la Unidad Requirente. La nómina contendrá el nombre, apellido y número de documento de identidad de cada uno de los miembros del plantel.

- El Representante Técnico Responsable (RTR) tendrá la autoridad necesaria que permita imponerle pedidos de servicios a cualquier hora, durante las VEINTICUATRO (24) HORAS y por el plazo fijado en la Orden de Compra (incluyendo sábados, domingos y feriados).

- Deberá consignar UNO (1) o más números telefónicos donde serán efectivizadas las comunicaciones que se cursen (teléfono/fax). No se aceptarán sistemas de grabación de mensajes o cualquier otro que no asegure la recepción de los requerimientos en tiempo y forma.

NOTA: El incumplimiento de lo citado precedentemente, será causal de la rescisión del contrato, previa intimación fehaciente al Adjudicatario, a través de alguno de los medios establecidos en la Cláusula Particular Nº 22 “Comunicaciones y Notificaciones”, que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

12) RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO:

Acorde a lo establecido en el Art. 30 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) con las modificaciones introducidas por la Ley 25.013 (Ley de Reforma Laboral), el Adjudicatario deberá dar acabado cumplimiento de las normas emergentes de la relación laboral y de la seguridad social. Antes del inicio de los trabajos deberá presentar en el Departamento Técnico y Logístico de la Dirección de Informática y Comunicaciones, sito en la calle Prefectura Naval Argentina, entre Gendarmería Nacional y Presidente Ramón S. Castillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas, TE 4318-7692/7658, 4576-7633/2, para su control en dicho Organismo, por cada uno de los trabajadores empleados para efectuar el servicio:

-7-							---///

///---

- Número del Código Único de Identificación Laboral (CUIL), constancia mensual de los pagos efectuados en concepto de remuneraciones (Salarios, aguinaldos, vacaciones, asignaciones familiares y todo otro concepto que por la legislación laboral deba abonar a su personal bajo su dependencia),  sin perjuicio de todo otro aporte que pudiere corresponder en materia sindical. Asimismo deberá entregar copia firmada de los comprobantes de pago mensuales al Sistema de Seguridad Social y una cobertura por riesgo de trabajo.

De no contar con las constancias individuales de los empleados deberá acompañar un informe actualizado en los que resulten los trabajadores empleados en el acto licitario acorde previa identificación rubricada por Contador Público matriculado y la debida intervención por el Consejo Profesional respectivo, en el que se deje constancia que se ha cumplido con lo solicitado en el presente inciso, en cuanto a las obligaciones en su carácter de empleador (seguridad social, riesgo de trabajo, etc.), además de la constancia de pago pertinente.

Tal extremo no implica que este organismo se someta voluntariamente al régimen regulado por el Art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) ni acepte su aplicación.

- El Adjudicatario deberá tomar a su cargo, toda y cualquier responsabilidad obligándose directamente a reparar los daños y perjuicios originados por culpa o dolo y/o negligencia, omisiones, delitos o cuasidelitos o situaciones que surjan como consecuencia de los actos  de las personas bajo su dependencia de la que se valiera para la prestación del servicio que establece la presente licitación, acorde lo normado en el Libro Tercero, Título V, Capítulo I del Código Civil y Comercial aprobado por ley Nº 26.994.

- El Adjudicatario será responsable de la conducta de sus empleados durante la realización del servicio debiendo responder por las acciones u omisiones de los mismos.

- El personal de la Empresa Adjudicataria deberá estar provisto de indumentaria e identificación adecuada de la Empresa y de los elementos de seguridad establecidos por los Organismos que reglamentan la actividad.

- Queda establecido que la totalidad del personal que disponga la Empresa para realizar los trabajos enunciados en el presente acto licitario, estarán bajo su cargo, en consecuencia el pago de sueldos, viáticos, vacaciones, indemnizaciones, seguros, aportes jubilatorios, leyes sociales, etc., correrán por cuenta exclusiva de la misma, no teniendo la Prefectura Naval Argentina relación alguna con ellos, acorde lo previsto en la Ley de Empleo (24.013) y Ley de Contrato de Trabajo (20.744) y demás normas que resulten de aplicación.

- Queda bajo exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la instalación de los Sistemas, como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones determinadas por las leyes Laborales (20.744), Previsionales (17.250), Impuestos (23.349), Trabajo (24.013), Riesgos del Trabajo (24.557) y demás normas que resulten de aplicación.

- La Prefectura Naval Argentina podrá solicitar al Adjudicatario por causas justificadas, que dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de notificado, cambie el  personal que el mismo asigne  para el cumplimiento de las tareas a realizar.

- Teniendo en cuenta la responsabilidad que asume la Empresa en lo referente a posibles accidentes que su personal pudiera sufrir al cumplir con las tareas emergentes del presente requerimiento o daños que el personal a su cargo pueda provocar u ocasionar a terceros (responsabilidad civil), el Adjudicatario deberá presentar en el Departamento Técnico y Logístico de la Dirección de Informática y Comunicaciones, sito en la calle Prefectura Naval Argentina (Ex calle 8), entre Gendarmería Nacional y Pte. Ramón S. Castillo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, antes de iniciar las trabajos, las correspondientes pólizas ACTUALIZADAS y de sus endosos certificadas ante Escribano Público Nacional y con vigencia por todo el período del contrato. Las citadas pólizas deberán estar autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación con cobertura para el personal como asimismo a terceros, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la nómina de personal.

- Previo al inicio de los trabajos, deberá presentar en la Unidad Requirente:

i.1)	Certificado Cláusula de No Repetición: Extendido por una Compañía ART, para el personal bajo relación de dependencia.

i.2)	Certificado de Cobertura de Accidentes Personales con Cláusula de No Repetición: Extendido por la Compañía de Seguros contratada eventualmente, para el caso de profesionales/técnicos independientes.

-8-							---///

///---

En los mismos se dejará expresa constancia de la renuncia a iniciar acciones de repetición o de regreso contra la Prefectura Naval Argentina.

j)	Los seguros deberán cubrir:

j.1)	Responsabilidad civil hacia terceros: en forma amplia, por daños corporales a personas, por daños a la propiedad, como protección contra toda clase de riesgo de daños o destrucción a la propiedad y lesiones o muerte resultante de la misma, o resultante de cualquier otro acto u omisión de la Empresa, o en relación con los trabajos o causados por sus empleados o dependientes, por la suma de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) cualquiera fuesen las causas de estos daños.

j.2)	Accidentes de trabajo: en un todo de acuerdo a las Leyes y Disposiciones vigentes a la fecha y que cubra a todo el personal empleado, dependiente, etc., que se desempeñe en la reparación o en relación a la misma.

j.3)	Equipos e instalaciones de Prefectura Naval Argentina: El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Informática y Comunicaciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.29, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TEL: 4318-7400/7500/7600, internos 2929/2937, antes del inicio de las tareas y con vigencia por todo el periodo que demande el mismo y hasta la recepción definitiva del servicio, un seguro de tipo responsabilidad civil comprensiva de tareas a desarrollar o superior por un monto no inferior a PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00) que contemplará accidentes durante el movimiento la realización de los trabajos de la instalación de los sistemas. También deberá incluir la incorrecta realización de los trabajos y errores de ingeniería.

- El Adjudicatario, de corresponder, deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 30 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados” inciso b).

NOTA: El incumplimiento de los requisitos citados precedentemente, será causal de la rescisión del contrato, previa intimación fehaciente al proveedor, a través de alguno de los medios establecidos en la Cláusula Particular Nº 22 “Comunicaciones y Notificaciones”, a que realice las acciones que fueran necesarias conforme a lo solicitado, que realizará la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente.

13) LUGAR DE INSTALACION Y ENTREGA:

- Estaciones indicadas en las especificaciones técnicas: Planta Transmisora de Punta del Marqués, Planta Receptora de Punta del Marqués y Centro de Control de la Prefectura Comodoro Rivadavia.-

- La entrega deberá coordinarse con la Unidad Requirente indicada en la Cláusula Particular Nº 29 “Unidad Requirente”, con DOS (2) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de anticipación a efectos de convocar a la COMISION DE RECEPCION respectiva.

14) PLAZO DE ENTREGA: (Art. 108 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

Será de SETENTA (70) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la Orden de Compra al Adjudicatario.

15) CURSOS DE CAPACITACION:

- El Adjudicatario deberá dictar un curso de operación y mantenimiento de los sistemas y equipos en cada uno de los Destinos de instalación, para SIETE (7) personas, con una duración mínima de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS y con un mínimo de OCHO (8) HORAS cada día. Este curso deberá permitir instruir a dicho personal en el manejo y mantenimiento básico de los sistemas y equipos, el mismo será dictado en idioma español. Las fechas y horarios se establecerán de común acuerdo con la Prefectura Naval Argentina.

- El Adjudicatario deberá proporcionar todo el material de estudio necesario y/o apuntes a los cursantes.

- La totalidad de los gastos que demandare el curso, traslado y alojamiento serán a cargo del Adjudicatario, el curso y los materiales didácticos que se utilicen, deberán ser dictados y estar redactados en idioma español.

- A la finalización del mismo se deberá otorgar a los asistentes certificados de manejo y mantenimiento de los sistemas y equipos (para ello los asistentes deberán contar con el 100% de asistencia a las clases).

16) RECEPCION PROVISIONAL: (Art. 114 del Anexo del Decreto Nº 893/12)

- Los equipos instalados y los trabajos se recepcionarán en forma provisional, debiéndose presentar en este acto el original y DOS (2) copias del Remito y Orden de Compra respectivos. En consecuencia, los Remitos que se firmen quedarán supeditados a la Conformidad de la Recepción. (Art. 114 inciso b) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Formarán parte de la Recepción Provisional, las Pruebas de Aceptación que deberán efectuarse en esta instancia, sobre la base del protocolo aprobado por la Comisión Evaluadora de la PNA, solicitado en la Cláusula Particular 7 inciso b).

-9-							---///

///---

- Los elementos que resulten rechazados deberán ser sustituidos en el plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al Adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Los trabajos que resulten rechazados deberán ser subsanados en el plazo de VEINTE (20) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha en que se notificó fehacientemente el rechazo al adjudicatario. (Art. 114 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- A tal efecto se dispondrá de un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS a contar a partir del día siguiente al de la fecha de la entrega provisional, plazo en el cual se efectuarán las verificaciones que se consideren necesarias para constatar el cumplimiento de los parámetros exigidos y lo requerido en las Cláusulas Particulares Nº 10 “Garantía de los Trabajos”, Nº 12 “Responsabilidad del Adjudicatario” y Nº 15 “Cursos de Capacitación”.

- Una vez vencido dicho plazo y en caso de silencio, el Adjudicatario podrá intimar la recepción. Si dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS posteriores al de la recepción de la intimación, la Unidad Requirente no se expidiera al respecto, los trabajos se tendrán por recibidos de conformidad.

17) CONFORMIDAD DE LA RECEPCION: (Art. 115, Párrafo 1° del Anexo del Decreto N° 893/12)

- La Conformidad de la Recepción correspondiente, será otorgada por la Comisión de Recepción de la Unidad Requirente respectiva, por medio de Acta que se labrará por duplicado (original para el Adjudicatario y copia para la Unidad Requirente).

- Al momento del retiro del Acta de la Conformidad de la Recepción, el Adjudicatario o la persona designada en su representación, deberá presentar el original y DOS (2) copias de la Factura respectiva para ser conformada por la Unidad Requirente.

- La conformidad de la Recepción, no liberará al Adjudicatario de las responsabilidades emergentes de vicios redhibitorios.

18) FLETE, CARGA Y DESCARGA:

Correrán por cuenta del Adjudicatario.

19) OPCIONES A FAVOR DE LA ADMINISTRACION:

Aumentar o disminuir el contrato en un todo de acuerdo a lo previsto en el Art. 124, inciso a) del Anexo del Decreto Nº 893/12, concordante con el Art. 12 del Decreto Delegado Nº 1023/01.

20) CRITERIO DE EVALUACION Y SELECCION DE LAS OFERTAS: (Art. 83 inciso c) del Anexo del Decreto Nº 893/12, el Art. 15 del Decreto Delegado Nº 1023/01).

La evaluación y selección de las ofertas se efectuará a favor de la mejor oferta económica de entre las que hayan cumplido con la totalidad de las exigencias previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y las Normativas Vigentes.

21) DIFUSION DEL PROCEDIMIENTO EN EL SITIO www.argentinacompra.gov.ar DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES:(Art. 58 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Las etapas del Procedimiento de Selección serán difundidas en el sitio de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Cuando exista la imposibilidad material de difundirlas en dicho sitio, por inconvenientes técnicos u otras causas, se aplicará el “Procedimiento excepcional de difusión” aprobado por Disposición Nº 64 y 79/14 de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), que establece difusiones en medios sustitutos de publicidad.

- El procedimiento excepcional quedará habilitado cuando la ONC informe a través de una Comunicación General, la que será difundida en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar. Por el mismo medio, la ONC informará sobre el cese de la aplicación del procedimiento de excepción (Comunicación General Nº 14/14 de la ONC).

22) COMUNICACION Y NOTIFICACIONES: (Arts. 56 y 92 del Anexo del Decreto Nº 893/12–Comunicación General Nº 5 de la ONC).

- Todas las notificaciones/comunicaciones al Oferente/Adjudicatario que haya participado del procedimiento de selección se concretarán acorde lo establecido en el Art. 56 del Anexo del Decreto Nº 893/12, mediante la utilización de alguno de los siguientes medios:

- Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente.

- Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento del acto respectivo.

- Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Art. 138 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

- Por carta documento.

-10-							---///

///---

- Por otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal.

- Por fax.

- Por correo electrónico.

23) RESPECTO AL IVA:

Esta Institución reviste el carácter de IVA Exento, debiendo el Adjudicatario ajustarse en la facturación a la Resoluciones Generales AFIP Nros. 100/98 y 1.415/03.

24) RESOLUCIONES AFIP:

Por Resoluciones Generales Nros 18/97, 830/00 y 1784/04 este Organismo actúa como agente de retención del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPUESTO A LAS GANANCIAS y SUSS. Por tal motivo al momento de presentar los Adjudicatarios sus Facturas en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, (Of. 7.01), deberá manifestar su situación individual respecto a las mencionadas Normas. En caso de silencio se realizarán las retenciones previstas en las citadas Resoluciones. Esta modalidad es de aplicación a cada pago, inclusive en operaciones de tracto sucesivo con facturaciones parciales.

25) FACTURACION: (Art. 116 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

  - El Adjudicatario deberá presentar en la Dirección de Informática y Comunicaciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.29, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facturación acorde las Resoluciones Generales AFIP Nros. 2.852/10 y 2.939/10 a efectos de ser conformada; junto a ella adjuntará las constancias de haber efectuado los aportes patronales del personal contratado, para cumplir el servicio a su cargo, acorde a la Ley Nº 24.013 Ley de Empleos y la Ley Nº 20.744 Ley Contrato de Trabajo, (Arts. 29, 29 bis y 30) y fotocopia legalizada de las respectivas Pólizas de Seguro emitidas por compañías debidamente autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, con sus pagos mensuales actualizados para cada uno de los operarios consignados en la referida nómina de personal y la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 12 “Responsabilidad del Adjudicatario”.

  - Posteriormente, el Adjudicatario recabará de la Dirección indicada en el inciso a) de la presente Cláusula Particular la facturación, el Remito y el Acta de Conformidad de la Recepción y presentará (todos por duplicado y debidamente conformados), juntamente con el original de la Orden de Compra o fotocopia autenticada, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos, sita en la Av.  E. Madero Nº 235, 7º Piso, Of. 7.01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días hábiles administrativos, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

  - El Adjudicatario, de corresponder, deberá presentar la documentación requerida en la Cláusula Particular Nº 30 “Sistema de Protección Integral de los Discapacitados” inciso c).

26) FORMA DE PAGO: (Art. 117 del Anexo del Decreto Nº 893/12).

- Se realizará en Moneda Nacional por medio de Orden de Pago dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS a contar a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la documentación requerida, acorde a la Cláusula Particular Nº 25 “Facturación”, en la Dirección de Administración Financiera, Departamento Contabilidad, División Liquidaciones de Gastos.

- El término fijado para el pago de la Factura se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al Adjudicatario, hasta la subsanación del vicio.

27) PENALIDADES Y SANCIONES: (Art. 29 del Decreto Delegado Nº 1.023/01 y sus modificaciones, concordante con el Titulo III – Ejecución y Extinción del Contrato –, Capítulo V – Penalidades – y Capítulo VI – Sanciones – del Anexo del Decreto Nº 893/12).

El Oferente/Adjudicatario o Cocontratante podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en dichas normas, en los supuestos de incumplimientos de sus obligaciones.

La mora en el cumplimiento de los plazos de establecidos en la Cláusula Particular Nº 14 “Plazo de Entrega”, determinarán la aplicación de una multa por mora en el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada DIEZ (10) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de atraso o fracción mayor de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.

28) CUESTIONES JUDICIALES:

Las cuestiones judiciales que se planteen con relación al presente contrato, se sustanciarán ante los jueces de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

29) UNIDAD REQUIRENTE:

Dirección de Informática y Comunicaciones, sita en la Av. E. Madero Nº 235, 9º Piso, Oficina 9.05, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, TE. 4318-7668.

-11-							---///

///---

30) SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS: (LEY 22.431 – DECRETO Nº 312/10 – Disposición 21/15 de la ONC)

A los fines de cumplir con la obligación establecida en el Art. 7º del Decreto Nº 312 del 02/MAR/2010, según corresponda:

- El oferente deberá declarar por escrito y bajo juramento, al momento de presentar su oferta que en caso de resultar Adjudicatario se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto N° 312/10.

- Si por las particularidades del servicio no resultare posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo referidas en el artículo 8 de la Ley 22.431, el oferente deberá manifestar por escrito dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y en el caso de resultar Adjudicatario deberá acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS de notificado el acto de adjudicación.

- El Adjudicatario, de corresponder, deberá presentar junto con la factura la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad otorgado por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN, en original o copia certificada por autoridad competente. En el caso de corresponder y no adjuntar dicha documentación no se abonará la factura hasta tanto sea presentada la misma.

31) NORMATIVA:

Son aplicables al presente procedimiento de selección:

- Decreto Nº 1023/01 modificado por sus similares Nros. 666/03 y 204/04.-

- Decreto Nº 893/12 que aprueba el Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, modificado por el Decreto Nº 690/16 y demás modificatorias.-

- Resoluciones Generales Nros. 18/97, 100/98, 830/00, 1415/03, 1784/04, 1814/05, 2581/09, 2852/10 y 2939/10 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.-

- Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición Nº 58/14 – de la Oficina Nacional, el cual podrá ser obtenido de la página www.argentinacompra.gov.ar en el link normativas o de www.infoleg.gov.ar.

- Serán aplicadas en sus partes pertinentes lo establecido por:

- Ley 19.550 – Ley de General de Sociedades.-

- Ley 19.587 – Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Ley 20.744 – Régimen del Contrato del Trabajo; Ley 25.013 – Reforma Laboral - y demás modificatorias.-

- Ley 22.431 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Ley 23.349 – Ley de Impuesto al Valor Agregado.-

- Ley 24.013 – Ley Nacional de Empleo.-

- Ley 24.557 – Ley de Riesgos del Trabajo.-

- Ley 25.300 – Ley de Fomento para las MIPyMES.-

- Ley 25.551 – Compre Trabajo Argentino.-

- Ley 26.994 – Código Civil y Comercial de la Nación.-

- Decreto Nº 351/79 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Decreto Nº 1600/02 – Compre Trabajo Argentino - sus normas complementarias y modificatorias.-

- Decreto Nº 312/10 – Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.-

- Resolución Nº 262/95 de la Secretaría de Hacienda del entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, actual Ministerio de Hacienda y Finanzas.

- Resolución Nº 50/13 Secretaría de la MIPyMES y Desarrollo Regional.-

- Disposición Nº 6/12 de la Ex Subsecretaría de Tecnologías de Gestión.

- Disposiciones Nros. 58, 64, 79/14 y 21/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Comunicaciones  Generales Nº 2 y 3/13, 8, 14/14, 18, 20, 22 y 31/15 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

- Nota Nº 880/14 – de la Oficina Nacional de Contrataciones.-

###### CUIT DE LA PREFECTURA NAVAL ARGENTINA: 30-54669471-9

DIVISION CONTRATACIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

DEPARTAMENTO ADQUISICIONES

RUBEN AMERICO ZAPPA

PREFECTO PRINCIPAL

JEFE DIVISION CONTRATACIONES

-12-

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Autoridad Marítima

ANEXO I

INSTALACION REEQUIPAMIENTO ESTACION COSTERA COMODORO RIVADAVIA

TAREAS A REALIZAR

- PLANTA TRANSMISORA PUNTA DEL MARQUÉS

  - INSTALACION DE ONCE (11) TRANSMISORES HAGENUK TX3100

    - Construcción de bases galvanizadas para el montaje de los transmisores sobre piso técnico con la resistencia suficiente para soportar el peso de los TX3100

    - Montaje mecánico de los Transmisores.

    - Construcción de sistema de expulsión de aire caliente de los transmisores. Construcción de las chimeneas individuales y sistema general de expulsión con turbina de extracción.

    - Cableado de alimentación desde tablero eléctrico a cada Transmisor.

    - Cableado de señales de control / modulación / manipulación.

    - Cableado de RF desde Transmisores hasta Matriz de Antena.

    - Integración de los transmisores al Sistema de Control existente.

    - Puesta en servicio, ajustes, mediciones y pruebas de los Transmisores.

  - INSTALACION DE UNA (1) MATRIZ DE ANTENA Delta Electronics / SLS-4M (12 x 12)

    - Construcción de base galvanizada para montaje sobre piso técnico.

    - Montaje mecánico de la Matriz de Antena.

    - Cableado de alimentación y control.

    - Cableado de RF desde Matriz de Antena hasta placa de puesta a tierra con provisión de la misma.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE TRES (3) ANTENAS TCI 570-1-28DM

    - Cálculo y construcción de bases y anclajes.

    - Montaje de las antenas siguiendo el protocolo de procedimiento de montaje sugerido por el fabricante.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE CUATRO (4) ANTENAS TCI 613-1-28

    - Cálculo y construcción de bases y anclajes.

    - Montaje de las antenas siguiendo el protocolo de procedimiento de montaje sugerido por el fabricante.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE UNA (1) ANTENA TCI 550-1-3

    - Cálculo y construcción de bases y anclajes.

    - Montaje de las antenas siguiendo el protocolo de procedimiento de montaje sugerido por el fabricante.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE CABLES COAXILES del tipo 1-5/8” y 7/8”

    - Tendido de Cables Coaxiles desde Planta Transmisora hasta Antenas por zanjeo de 1m de profundidad con protección e indicación de recorrido.

    - Armado de los empalmes necesarios. Puesta a tierra de cables.

    - Conexión a las Antenas y placas de puesta a tierra.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento

  - INSTALACION DE TRES (3) TRANSMISORES NAUTEL VR 1500TT

    - Construcción de bases galvanizadas para el montaje de los transmisores sobre piso técnico con la resistencia suficiente para soportar el peso de los VR1500TT

    - Montaje mecánico de los Transmisores.

    - Construcción de sistema de expulsión de aire caliente de los transmisores. Construcción de las chimeneas individuales y sistema general de expulsión con turbina de extracción.

    - Cableado de alimentación desde tablero eléctrico a cada Transmisor.

    - Cableado de señales de control / modulación / manipulación.

    - Cableado de RF desde Transmisores hasta Acoplador de Antena.

    - Integración de los transmisores al Sistema de Control existente.

    - Puesta en servicio, ajustes, mediciones y pruebas de los Transmisores.

  - INSTALACION DE TRES (3) ANTENAS NAVTEX NAUTEL T-35

    - Instalación con provisión de dos torres arriostradas tipo C-35 de 42mts de altura c/u separadas 72 mts.

    - Instalación de Irradiante T-35.

    - Instalación de Plano de Tierra provisto con la Antena.

    - Conexión al Acoplador de Antena.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE TRES (3) ACOPLADORES DE ANTENA NAUTEL ATU-HP-TT-D

    - Cálculo y construcción de bases de hormigón.

    - Instalación mecánica de los Acopladores.

    - Conexión eléctrica, control y RF.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - ADECUACION ELECTRICA DE LA PLANTA TRANSMISORA

    - Cálculo de la Potencia de Media Tensión necesaria para el correcto funcionamiento de la Planta.

    - Trámites ante la compañía proveedora para solicitar dicha potencia.

    - Ejecución de las obras necesarias para lograr la provisión de energía.

  - INSTALACIÓN DE SHELTER DE COMUNICACIONES EN LA PLANTA TRANSMISORA

    - Piso técnico.

    - Iluminación.

    - Instalación eléctrica completa, conexión a Grupo Electrógeno.

    - Sistema de Refrigeración.

- PLANTA RECEPTORA PUNTA DEL MARQUÉS

  - INSTALACION DE VEITIUN (21) RECEPTORES HAGENUK RX3002

    - Instalación de Receptores en Rack de 19” 45U.

    - Cableado de alimentación, control y RF de los Receptores.

    - Puesta en servicio, ajustes, mediciones y pruebas.

  - INSTALACION DE UN (1) MULTIACOPLADOR DE ANTENAS TCI 8105

    - Instalación de Multiacopladores en Rack de 19” 45U

    - Cableado de alimentación, control y RF de los Multiacopladores.

    - Puesta en servicio, ajustes, mediciones y pruebas.

  - INSTALACION DE UN (1) RECEIVING LOOP ARRAY TCI 4-612-8-4-B

    - Cálculo y construcción de bases y anclajes.

    - Montaje de las antenas siguiendo el protocolo de procedimiento de montaje sugerido por el fabricante.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE CUATRO (4) ANTENAS TCI 613-1-02

    - Cálculo y construcción de bases y anclajes.

    - Montaje de las antenas siguiendo el protocolo de procedimiento de montaje sugerido por el fabricante.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION DE CABLES COAXIL ½”.

    - Tendido de Cables Coaxiles desde Planta Receptora hasta Antenas por zanjeado de al menos 75 cm de profundidad y enterrado según normas de tendido de cables subterráneos.

    - Armado de los empalmes necesarios. Puesta a tierra de cables.

    - Conexión a las Antenas y placas de puesta a tierra.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - ADECUACION ELECTRICA DE LA PLANTA RECEPTORA

    - Cálculo de la Potencia de Media Tensión necesaria para el correcto funcionamiento de la Planta.

    - Trámites ante la compañía proveedora para solicitar dicha potencia.

    - Ejecución de las obras necesarias para lograr la provisión de energía.

  - INSTALACIÓN DE SHELTER DE COMUNICACIONES EN LA PLANTA RECEPTORA

    - Piso técnico.

    - Iluminación.

    - Instalación eléctrica completa, conexión a Grupo Electrógeno.

    - Sistema de Refrigeración.

- INSTALACION SISTEMA DE LLAMADA SELECTIVA DIGITAL (LLSD) TCP/IP IEA

  - INSTALACION DE TRES (3) TRX VHF COMPLETO

    - Instalación de Antenas Formación de Cuatro Dipolos.

    - Instalación TRX VHF

    - Instalación Filtro Pasabanda.

    - Instalación Fuente de Alimentación.

    - Conexión a FO existente.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

  - INSTALACION SISTEMA DE LLAMADA SELECTIVA DIGITAL TCP/IP IEA

    - Instalación de DOS (2) Puestos de Operador Local LLSD IEA en la Central de Comunicaciones de la Prefectura COMODORO RIVADAVIA.

    - Instalación de MODEM Llamada Selectiva Digital 12CH IEA en Estación RX PUNTA DEL MARQUÉS.

    - Instalación de UN (1) MODEM Llamada Selectiva Digital 12CH IEA en la Central de Comunicaciones de la Prefectura COMODORO RIVADAVIA.

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

- INSTALACION VHF BASES

  - INSTALACION DE TRES (3) VHF BASE TAIT TB7100 en Planta Transmisora.

    - Instalación de TRES (3) equipos VHF

    - Instalación de TRES (3) antenas Formación de 8 dipolos.

    - Conexión a radio enlace para permitir la operación de los equipos desde la Central de Comunicaciones

    - Puesta en Servicio, ajustes y pruebas de funcionamiento.

- PUESTA EN SERVICIO GENERAL DE LA TOTALIDAD DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS

  - INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE MODULACION Y CONTROL.

    - Integración del Control Remoto IEA existente para permitir el control de Transmisores, Receptores y Matrices de Antena.

    - Integración de los equipos instalados a los Sistemas de Modulación en Radiotelefonía, Radio Télex y Datos.

    - Integración de los Transmisores Navtex a Sistema Nacional de Difusión Navtex.

    - Integración de los Transmisores y Receptores instalados al Sistema Nacional de Llamada Selectiva Digital.

  - PUESTA A PUNTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS.

    - Ajustes de parámetros de funcionamiento entre Sistemas.

    - Pruebas de Transmisión y Recepción en los diferentes circuitos previstos.

    - Medición de Performance del Sistema en todas las bandas: MF/HF/VHF.

    - Elaboración de informe final indicando los datos recabados de las mediciones solicitadas en el punto 6.2.3.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Autoridad Marítima

ANEXO II

LISTADO DEL EQUIPAMIENTO A INSTALAR

| CANT | DESCRIPCION / MARCA / MODELO | A INSTALAR EN |
| --- | --- | --- |
| 11 | TRANSMISOR HF 1KW / HAGENUK MARINEKOMMUNIKATION / TX 3100 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 1 | MATRIZ DE ANTENA Delta Electronics, SLS-4M (12 x 12) | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 3 | DUAL-MODE SPIRAL ANTENNA, 2-30 MHz / TCI / 570-1-28DM | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 4 | BROADBAND DIPOLE ANTENNA, 2-30 MHz / TCI / 613-1-28 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 1 | INVERTED CONE MONOPOLE ANTENNA, 2-30 MHz / TCI / 550-1-3 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 3 | 1500 SOLID STATE, NAVTEX TRANSMITTER / NAUTEL / VR 1500 TT | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 3 | 750-3000W DUAL CHANNEL ANTENNA TUNING / NAUTEL / ATU-HP-TT-D | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 3 | POLESTAR TWO WIRE SYMMETRICAL “T” ANTENNA / NAUTEL / T-35 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 2.500 m | 1-5/8” FOAM DIELECTRIC COAXIL CABLE / RFS / LCF 158-50J | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 1.000 m | 7/8” FOAM DIELECTRIC COAXIL CABLE / RFS / LCF 78-50JA | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 1 | SHELTER DE COMUNICACIONES | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 21 | RECEPTOR VLF-HF / HAGENUK MARINEKOMMUNICATION / RX3002 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 1 | RECEIVING LOOP ARRAY / TCI / 4-612-8-4-B | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 4 | BROADBAND DIPOLE ANTENNA, 2-30 MHz / TCI / 613-1-02 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 1 | HF MULTICOUPLER RECEPCIÓN / TCI / 8105-1688 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 2.500 m | ½ FOAM DIELECTRIC COAXIL CABLE / RFS / LCF 12-50J | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 3 | TRANSCEPTOR VHF BASE / TAIT / TB7100 con antena 8 dipolos ANTENA 15-080 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 3 | TRX VHF LLSD / TAIT / TM8110 con antena 8 dipolos ANTENA 15-090 | Estación PUNTA DEL MARQUÉS TX |
| 1 | SHELTER DE COMUNICACIONES | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 2 | PUESTO OPERADOR LOCAL LLSD IEA | COMODORO RIV. CC |
| 1 | MODEM LLSD / IEA / 12CH | Estación PUNTA DEL MARQUÉS RX |
| 1 | MODEM LLSD / IEA / 12CH | COMODORO RIV. CC |
| 1 | PUESTO OPERADOR REMOTO LLSDD IEA | COMODORO RIV. CC |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO III

| DECLARACION JURADA DE OFERTA NACIONAL (artículo 70, inciso g, apartado 3 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |
| TIPO | Nro. |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la oferta realizada por la empresa cumple con los requisitos y condiciones para ser considerada como OFERTA NACIONAL. |  |  |  |
|  |  | FIRMA: |  |
|  |  | ACLARACION: |  |
|  |  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  |  | CARACTER: |  |
|  |  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

ANEXO IV

| DECLARACION JURADA DE IMPORTACIONES Y BALANZA COMERCIAL (artículo 70, inciso g, apartado 4 del Reglamento Aprobado por el Decreto Nº 893/2012) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZON SOCIAL, DENOMINACION o NOMBRE COMPLETO: |  |  |  |  |
| CUIT: |  |  |  |  |
| PROCEDIMIENTO DE SELECCION |  |  |  |  |
| TIPO |  | Nro. |  |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, la siguiente información para fines estadísticos y para el correcto análisis y valoración del desarrollo de los complejos industriales nacionales. |  |  |  |  |
| PROVISION Y/O USO DE BIENES Y/O MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. CARACTERISTICAS GENERALES DE PRODUCTOS/MATERIALES IMPORTADOS: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |
| BALANZA COMERCIAL |  |  |  |  |
| EJERCICIO | TOTAL IMPORTACIONES |  | TOTAL EXPORTACIONES | RESULTADO |
| Ultimo ejercicio cerrado: |  |  |  |  |
| Proyección para ejercicio corriente: |  |  |  |  |
|  |  |  | FIRMA: |  |
|  |  |  | ACLARACION: |  |
|  |  |  | TIPO Y NUMERO DOCUMENTO: |  |
|  |  |  | CARACTER: |  |
|  |  |  | LUGAR Y FECHA: |  |

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA	LICITACIÓN PÚBLICA Nº 040/16.

LLAVE EN MANO.-

APERTURA: 30/09/2016.

HORA: 11:00.

FORMULARIO DE COTIZACION

NOMBRE o RAZON SOCIAL: ..........................................................................................................

DOMICILIO CONSTITUIDO, ACORDE LA CLAUSULA PARTICULAR 8 INCISO e):……………….………........................................................................................................................ ............................................................................................................... C.P.:…....................................

TE./FAX/E-MAIL: ...............................................................................................................................

C.U.I.T. Nº: ...........................................................................................................................…............

INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES DE LA ESTACION COSTERA COMODORO RIVADAVIA

| Nº DE RENG. | CANT | DESCRIPCION | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Instalación y puesta en servicio de equipos de comunicaciones y antenas, en la Estación Costera Comodoro Rivadavia, conformada por las Plantas Transmisora y Receptora de Punta del Marqués, así como adaptación de los referidos equipos para ser controlados y remoteados desde el Centro de Control Comodoro Rivadavia. |  |
| MONTO TOTAL DE LA OFERTA |  |  |  |

SON PESOS: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

….........................................................

FIRMA Y ACLARACION

OBSERVACIONES (de corresponder):

COMPRE TRABAJO ARGENTINO

Ley 25.551

Régimen de compras del Estado Nacional y concesionarios de Servicios Públicos. Alcances.

Sancionada: Noviembre 28 de 2001.

Promulgada de Hecho: Diciembre 27 de 2001.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

REGIMEN DE COMPRAS DEL ESTADO NACIONAL Y CONCESIONARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS

"Compre Trabajo Argentino"

ARTICULO 1° — La administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas, las empresas del Estado y las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos y los respectivos subcontratantes directos otorgarán preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional, en los términos de lo dispuesto por esta ley.

ARTICULO 2° — Se entiende que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción.

ARTICULO 3° — Se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a las ofertas de bienes de origen nacional cuando en las mismas para idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago contado, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, incrementados en un siete por ciento (7%), cuando dichas ofertas sean realizadas para sociedades calificadas como pymes, y del cinco por ciento (5%) para las realizadas por otras empresas.

Cuando se trate de adquisiciones de insumos, materiales, materias primas o bienes de capital que se utilicen en la producción de bienes o en la prestación de servicios, que se vendan o presten en mercados desregulados en competencia con empresas no obligadas por el presente régimen, se otorgará la preferencia establecida en el artículo 1° a los bienes de origen nacional, cuando en ofertas similares, para idénticas prestaciones, en condiciones de pago contado sin gastos o cargas financieras, su precio sea igual o inferior al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional.

La preferencia establecida en el segundo párrafo de este artículo se aplicará a los bienes que se incorporen a las obras, se utilicen para su construcción o para la prestación de tales servicios públicos.

En todos los casos, a los efectos de la comparación, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente.

ARTICULO 4° — Cuando se adquieran bienes que no sean de origen nacional en competencia con bienes de origen nacional, los primeros deberán haber sido nacionalizados o garantizar el oferente su nacionalización. Se entregarán en el mismo lugar que corresponda a los bienes de origen nacional y su pago se hará en moneda local, en las mismas condiciones que correspondan a los bienes de origen nacional y deberán cumplir todas las normas exigidas del mercado nacional. La Secretaría de Industria y Comercio entregará dentro de las 96 horas de solicitado, un certificado donde se verifique el valor de los bienes no nacionales a adquirir.

ARTICULO 5° — Los sujetos contratantes deberán anunciar sus concursos de precios o licitaciones en el Boletín Oficial de la forma en que lo determine la reglamentación, sin perjuicio de cumplir otras normas vigentes en la materia, de modo de facilitar a todos los posibles oferentes el acceso oportuno a la información que permita su participación en las mismas. Los pliegos de condiciones generales, particulares y técnicas de la requisitoria no podrán tener un valor para su adquisición superior al cinco por mil (5‰) del valor del presupuesto de dicha adquisición.

ARTICULO 6° — Los proyectos para cuya materialización sea necesario realizar cualquiera de las contrataciones a que se alude en la presente ley, se elaborarán adoptando las alternativas técnicamente viables que permitan respetar la preferencia establecida a favor de los bienes de origen nacional. Se considera alternativa viable aquella que cumpla la función deseada en un nivel tecnológico adecuado y en condiciones satisfactorias en cuanto a su prestación.

ARTICULO 7° — Las operaciones financiadas por agencias gubernamentales de otros países y organismos internacionales, que estén condicionadas a la reducción del margen de protección o de preferencia para la industria nacional, por debajo de lo que establece el correspondiente derecho de importación o el presente régimen, se orientarán al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) El proyecto deberá fraccionarse con la finalidad de aplicar el préstamo gestionado para cubrir exclusivamente la adquisición de aquella parte de bienes que no se producen en el país;

b) En ningún caso se aplicarán las condiciones del acuerdo de financiación a las compras no cubiertas por el monto de la misma.

En el caso de haber contradicción entre las previsiones expuestas en los incisos a) y b) y las que surgieren de los convenios de financiación, prevalecerán estas últimas.

Cuando la oferta de bienes de origen no nacional se acompañe por algún tipo de plan de pagos o financiamiento, los oferentes de bienes de origen nacional podrán recurrir al BICE a fin de obtener el financiamiento necesario para equiparar las condiciones financieras ofrecidas.

ARTICULO 8° — Quienes aleguen un derecho subjetivo, un interés legítimo, o un interés difuso o un derecho colectivo, podrán recurrir contra los actos que reputen violatorios de lo establecido en la presente ley, dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde que tomaron o hubiesen podido tomar conocimiento del acto presuntamente lesivo.

Cuando el agravio del recurrente consista en la restricción a su participación en las tratativas precontractuales o de selección del proveedor o contratista deberá reiterar o realizar una oferta en firme de venta o locación para la contratación de que se trate, juntamente con el recurso, aportando la correspondiente garantía de oferta.

El recurso se presentará ante el mismo comitente que formuló la requisitoria de contratación, el que podrá hacer lugar a lo peticionado o, en su defecto, deberá remitirlo juntamente con todas las actuaciones correspondientes dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde su interposición, cualquiera fuere su jerarquía dentro de la administración pública o su naturaleza jurídica a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que será el órgano competente para su sustanciación y resolución y que deberá expedirse dentro de los treinta (30) días corridos, contados desde su recepción.

La resolución del Secretario de Industria, Comercio y Minería establecerá el rechazo del recurso interpuesto o, en su caso, la anulación del procedimiento o de la contratación de que se trate y agotará la vía administrativa.

ARTICULO 9° — El recurso previsto en el artículo anterior tendrá efectos suspensivos respecto de la contratación de que se trate, hasta su resolución por la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, únicamente en los siguientes casos:

a) Cuando el recurrente constituya una garantía adicional a favor del comitente que formuló la requisitoria de contratación del tres por ciento (3%) del valor de su oferta, en aval bancario o seguro de caución, que perderá en caso de decisión firme y definitiva que desestime su reclamo;

b) Cuando se acredite la existencia de una declaración administrativa por la que se haya dispuesto la apertura de la investigación antidumping previstas en el Código Aduanero, o por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, respecto a los bienes que hubieren estado en trámite de adjudicación y/o contratación o haber sido favorecidos por la decisión impugnada.

Cuando la Secretaría de Industria y Comercio Exterior hiciere lugar al recurso, quedará sin efecto el trámite, procedimiento o acto recurrido, se devolverá al recurrente la garantía adicional y se remitirán las actuaciones al comitente que elevó las actuaciones al citado organismo.

Cuando no se hiciere lugar al recurso, se remitirán las actuaciones al comitente que formuló la requisitoria de contratación para que continúe con el trámite en curso, sin perjuicio de la responsabilidad del recurrente por los daños y perjuicios que le fueren imputables.

ARTICULO 10. — Cuando se compruebe que en un contrato celebrado por sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarios o permisionarias de obras y de servicios públicos o sus subcontratantes directos obligados por la presente ley, hayan violado sus disposiciones, el ministerio en cuya jurisdicción actúe la persona contratante deberá disponer que ningún otro contrato, concesión, permiso o licencia, le sea adjudicado por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas y descentralizadas y las empresas del Estado por un lapso de tres (3) a diez (10) años según la gravedad del caso. El acto administrativo que aplique dicha sanción será comunicado a los registros nacionales y provinciales correspondientes.

ARTICULO 11. — La Sindicatura General de la Nación y los entes reguladores serán los encargados del control del cumplimiento de la presente y propondrán las sanciones previstas precedentemente.

ARTICULO 12. — La preferencia del 7% establecida en el artículo 3° de la presente ley será aplicable a las contrataciones que realicen los organismos de seguridad en la medida que no se trate de materiales, insumos o bienes de capital estratégicos cuya adquisición deba permanecer en secreto, a juicio del Poder Ejecutivo nacional.

ARTICULO 13. — El texto de la presente ley deberá formar parte integrante de los pliegos de condiciones o de los instrumentos de las respectivas compras o contrataciones alcanzadas por sus disposiciones, a los que deberá adjuntarse copia del mismo.

ARTICULO 14. — Se considerarán incursos en el artículo 249 del Código Penal, si no concurriere otro delito reprimido con una pena mayor, los funcionarios públicos y los administradores y empleados, cualquiera sea su jerarquía y función, de las entidades mencionadas en el artículo 1° sujetas a la presente ley o a las leyes similares que dicten las provincias, en cuanto omitieren o hicieren omitir, rehusaren cumplir, no cumplieran debidamente las normas declaradas obligatorias por la presente ley, su reglamentación o las normas concordantes dictadas en el ámbito provincial.

ARTICULO 15. — El que por informes falsos o reticentes, declaraciones incorrectas, documentación fraguada, maquinaciones de toda clase o cualquier otra forma de engaño, obtuviere indebidamente o hiciere obtener a otro, o de cualquier modo, aun sin ánimo de lucro, facilitare a alguien la obtención indebida de los beneficios establecidos en la presente ley o en las normas concordantes que dicten las provincias y/o el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires incurrirá en la sanción establecida en el artículo 172 del Código Penal.

ARTICULO 16. — El Poder Ejecutivo invitará a los gobiernos de las provincias y al Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que adopten las medidas legales apropiadas en sus jurisdicciones, regímenes similares al contenido en esta ley.

ARTICULO 17. — Las disposiciones precedentes se aplicarán a las licitaciones y contrataciones cuya tramitación se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley y, en la medida que sea factible, en aquellas en que por no haber todavía situaciones firmes fuera posible aplicar total o parcialmente aspectos contemplados en el nuevo régimen.

ARTICULO 18. — Dése por vencida la suspensión de la aplicación y vigencia del decreto ley 5340/63 y ley 18.875, prevista en el artículo 23 de la ley 23.697, que no se opongan a la presente ley, y de aplicación a las relaciones jurídicas en vigencia con las sociedades privadas prestadoras, licenciatarias, concesionarias y permisionarias de obras y de servicios públicos, y los respectivos subcontratantes directos.

ARTICULO 19. — Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTICULO 20. — Las denominaciones "Compre Argentino, Compre Nacional y Contrate Nacional" se han de tener como equivalentes en las normas que así lo mencionen y se asimilarán a la presente.

ARTICULO 21. — Serán aplicables al presente las leyes 24.493, de mano de obra nacional y 25.300, de pymes, y sus decretos reglamentarios.

ARTICULO 22. — El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro del término de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTICULO 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.

— REGISTRADA BAJO EL N° 25.551 —