Planilla para la visita de Cotización

Solicitante de tarea	AREA LOGISTICA
AREA
EMPRESA		FECHA	MARZO
		HORA

DESCRIPCIÓN: REPARACION FILTRACIONES EN TANQUE ELEVADO EDIF. BOTANICA

PERMISO / PROCEDIMIENTO REQUERIDOS	SI	NO		SI	NO
Trabajo en caliente/Llama abierta		X	Bloqueo de seguridad		X
Entrada a recintos cerrados	X		Levante con grúa		X
Entrada a equipo en funcionamiento		X	Excavaciones y zanjas		X
Empleo canastillo con grúa		X	Otros especificar

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDOS P/TAREA	SI	NO		SI	NO
CAIDA	X		MANOS	X
OJOS/CARAS	X		CUERPO ENTERO		X
RESPIRADORES	X		OIDOS		X
PIE/DEDOS	X		OTROS ESPECIFICAR

LISTADO DE CHEQUEO	SI	NO
1 ¿DEBE ESTAR EL PERSONAL DE SEGURIDAD INVOLUCRADO EN LA / PLANIFICACIÓN DE ESTA TAREA ?	X
2 ¿ HA SIDO TODOS LOS TRABAJADORES INFORMADOS DE LOS PELIGROS / ASOCIADOS A ESTA TAREA?	X
3 ¿ES NECESARIO EL EQUIPO DE EMERGENCIA?		X
4 ¿ LAS CONDICIONES DEL TIEMPO, PUEDEN AFECTAR ESTA TAREA?	X
5 ¿ ES ADECUADA LA SUPERFICIE DE TRABAJO ? (ANDAMIOS, / PLATAFORMAS Y SUS ACCESOS)	X
LISTAR LOS RIESGOS INHERENTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, COMUNICADOS A LOS TRABAJADORES INVOLUCRADOSA EN LA TAREA
**CAIDA DISTINTO NIVEL **

Firma	Firma	Firma

Nombre y Apellido / ING. PABLO PARODI	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido

Firma de la Empresa	Firma Solicitante Tarea	Responsable Higiene y Seguridad

Fecha de Firma	Fecha de Firma	Fecha de Firma

NORMA GENERAL
1 Información general:

Es política de la Institución el cumplimiento de la normativa que en materia de específica fija la legislación vigente.

En este sentido, son de cumplimiento obligatorio para la Empresa y su personal, las normativas de la Ley 19.587, Decreto 911/96, la Resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231 y demás resoluciones aplicables a estos trabajos..

La Empresa declara conocer y acepta cumplir con esta normativa en su totalidad, así como hacerla cumplir a su personal y el de sus SUBCONTRATISTAS.

Esta normativa presenta las exigencias mínimas que los Sres. Contratistas deben cumplir estrictamente cuando ejecuten trabajos en el área de la Institución. No obstante, queda a juicio de la Institución, a través del Servicio de Higiene Seguridad y Ambiente, la implantación de normas especiales cuando la naturaleza del trabajo así lo requiera.

Todo el personal de contratistas debe usar su buen sentido para evitar accidentes personales, crear situaciones peligrosas y causar daños a propiedades de la Institución a través del Servicio de Higiene Seguridad y Ambiente, se reserva el derecho de exigir el cambio del personal del Contratista que diera lugar a quejas fundadas o que no cumplimentase las indicaciones de seguridad impartidas.

Ante la inobservancia de las Normas de Seguridad, de las reglamentaciones oficiales, o de las acciones de prevención solicitadas por Ordenes de Servicios emanadas a través del Servicio de Higiene Seguridad y Ambiente, se retendrá un porcentaje asignado a Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que será fijado entre el 7 % y el 10 % de las certificaciones y/o facturas.

Este monto serán retenidos hasta que se solucione dichas inobservancias, y/o servirán para llevar a cabo por cuenta del Contratista las acciones no cumplidas por el mismo.

2 Requisitos a cumplimentar una vez adjudicado el trabajo:
2.1 Antes del comienzo de los trabajos:
El contratista deberá presentar a la Institución:

a- Constancia del contrato de la ART que cubre a todo el personal en relación de dependencia que actuará en la Institución, con el mismo refrendado por la ART y el original y una copia del contrato firmado.

Desde el primer día, los empleados u operarios que no figuren en el listado de la ART, no podrán ingresar al predio de Institución bajo ninguna circunstancia.

Dicha constancia deberá indicar claramente:

- Plazo de vigencia
- Que la cobertura se refiere a la Institución.
- Endoso de dicha cobertura a la contratista principal.
- La altura de trabajo incluida en la cobertura.

Asimismo se presentarán los comprobantes que acrediten el pago de la misma y luego la continuación de los pagos conjuntamente con los certificados de obras

Constancia de Póliza De Accidentes Personales que cubra a cada trabajador independiente.

Esta póliza debe cubrir para cada persona:
- Muerte - mínimo U$S 100.000 (Cien Mil dólares estadounidenses).
- Incapacidad parcial y Total Permanente - mínimo U$S 100.000 (Cien Mil dólares estadounidenses).
- Asistencia médica - mínimo U$S 5.000 (Cinco Mil dólares estadounidenses).

Dicha constancia deberán indicar claramente:
- Plazo de vigencia
- Que la cobertura se refiere a la TAREA.
- Endoso de dicha cobertura a la contratista principal.

Las demoras en el comienzo de los trabajos debidas a la falta de estos elementos, estarán a cargo del contratista, y no le habilitarán a solicitar mayores plazos.

Formulario ”Contratación del Responsable de Higiene y Seguridad en el Trabajo” que se adjunta, completado, firmado por el Contratista y el Profesional y con ambas firmas certificadas.

Es una declaración conjunta del Contratista y el Profesional de Higiene y Seguridad, confirmando el vínculo entre ambos, (contratado o relación de dependencia), su dedicación a la tarea en la FML y la fecha que asume sus funciones.
Una copia de dicha constancia deberá ser fijada en el Libro de Registro de Evaluaciones.

Copia del certificado de inscripción del profesional en el Registro Nacional de Graduados Universitarios. Una copia del mismo deberá fijarse en el Libro de Registro de Evaluaciones.

Programa de prevención a desarrollar durante la tarea en FML, detallando las medidas a tomar, las protecciones a implementar, y programa de Capacitación de su personal.

Este programa estará sujeto a la aprobación por parte del Servicio de Higiene Seguridad y Ambiente de la FML.

- A partir del inicio de los trabajos:

- Desde el comienzo de los trabajos se deberán cumplimentar las condiciones básicas de Higiene y Seguridad, de acuerdo a los plazos e ítems estipulados en el Art. 1 de la Resolución SRT 231/96.

- Se hará especial hincapié en la implementación del Servicio de Higiene y Seguridad según el art. 3º de la Resolución SRT 231/96 (confección del Legajo Técnico, apertura del Libro de Registro de Evaluaciones, presentación del programa de capacitación, plano o esquema del obrador y de los servicios auxiliares, etc.)
- El contratista se compromete a mantener vigente este Servicio hasta la completa terminación de los trabajos. En caso de ruptura del vínculo, el profesional deberá ser reemplazado en el plazo de 5 (cinco) días corridos.
- Toda documentación generada por el Servicio de Higiene y Seguridad referente a esta tarea en la FML, deberá ser firmada por el Profesional Responsable y por el Contratista, y quedará en el lugar de las Tareas a disposición de la Dirección de las Tareas. Copia de la misma deberá ser entregada a la departamento de Higiene Seguridad y Ambiente de la FML para su archivo.
- Periódicamente se realizarán reuniones entre el Responsable de Higiene y Seguridad del Contratista con el departamento de Higiene Seguridad y Ambiente de la FML a fin de analizar la marcha de los trabajos y de la implementación de las medidas de seguridad.

- Independientemente de su relación con la ART, el contratista entregará al departamento de Higiene Seguridad y Ambiente de la FML, informe detallado sobre accidentes de trabajo, completando los formularios que le serán provistos.

- Servicio de Higiene y Seguridad: sin perjuicio de la obligación de cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, mencionada en el punto 1, se resumen las principales actividades a ejecutar.

Capacitar al personal en materia de Higiene y Seguridad, prevención de enfermedades del trabajo y accidentes de trabajo.

Mantener en lugar de las Tareas :
- registro del personal que recibe capacitación
- Registro de entrega de elementos educativos escritos al personal.
- Registro de entrega de elementos de protección personal

Confeccionar y mantener actualizado un Legajo Técnico de las Tareas en los términos del art. 20 de Dto. 911/96, rubricado por el Responsable Habilitado en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Contendrá como mínimo:

- Memoria Descriptiva de los trabajos a realizar en las Tareas.
- Análisis de riesgos potenciales y su manera de prevenirlos.
- Programa de Capacitación del personal en materia de Higiene y Seguridad.
- Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad, con el/los nombres y certificados de inscripción del, o los componentes.
- Plano o esquema del obrador y los servicios auxiliares.
- Libro de registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo, donde se asentarán las visitas y las mediciones de contaminantes en caso de ser pertinentes.

Confeccionar, explicar y entregar al personal normas de seguridad acordes con los trabajos a realizar por el contratista.

Verificar “in situ” el cumplimiento efectivo de la normativa aplicable a los trabajos a realizar por el contratista.