Departamento de Compras y Licitaciones

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA Nº 2/2017

DIRECCION SERV. ECONOMICOS Y FINANCIEROS

DIVISION COMPRAS

UOC: 118-07

CALLE 47 Nº 162 – LA PLATA

EXPTE. 2400-3385/16-000

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

CONTRATACION DIRECTA  Nº 2/17

EXPEDIENTE: 2400-3385 /16

OBJETO DE LA CONTRATACION: Realización de obra civil para la construcción de una rampa para el aula 8 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

RETIRO DE PLIEGOS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

Ó www.argentinacompra.gov.ar

COSTO DEL PLIEGO: CERO PESOS ($ 0,00)

PLAZOS: Desde el 8 de febrero al 17 de febrero de  2017 de  9:00 A 13:00 Hs.

CONSULTA DE PLIEGO

HASTA EL 16 de febrero de 2017 , A LAS 12 HS.

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

TE: 0221-4236587/90 INT. 8

VISITA DE OBRA: La misma se llevará a cabo el día 13 de febrero a las 14 hs. en la Facultad de Arquitectura con el Arq. Agustín Biscayart

PRESENTACION DE LAS OFERTAS:

HASTA EL 17 de febrero de 2017, A LAS 10HS.-

En FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

ACTO DE APERTURA: 17  DE FEBRERO DE 2017, A LAS 11 HS.

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

DIRECCION ECONÓMICO FINANCIERA – DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CALLE 47 Nº 162

LA PLATA – PCIA. DE BUENOS AIRES

EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE PROCEDIMIENTO PODRA SER CONSULTADO Y DESCARGADO INGRESANDO CON USUARIO Y CONTRASEÑA EN EL SITIO WEB DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, www.argentinacompra.gov.ar, ACCEDIENDO A “CONTRATACIONES VIGENTES”

ARTICULO 1º: Llámese a contratación directa Nº 2/17, para la realización de obra civil para la construcción de una rampa para el aula 8 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, según consta  en el ANEXO II - Pliego de especificaciones técnicas particulares.-

ARTICULO 2º: Los oferentes deberán presentar la documentación solicitada en el art. 4º del presente, en sobre cerrado que contenga la identificación de la contratación, día y hora de apertura.

La oferta será redactada en idioma castellano, por duplicado, firmada en todas sus fojas por el oferente o su representante legal, en cuyo caso deberá acompañar la documentación respaldatoria del cargo invocado.-

La presentación de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente pliego y de toda la normativa que rige el llamado, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria  la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTICULO 3º: La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, totalizando cada renglón cotizado, y el total general de la oferta, expresado en letras y números.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en adelante La Facultad, se reserva el derecho de adjudicar por renglón cotizado o por el total ofertado, en base al mérito y conveniencia oportunamente evaluados en los informes técnicos correspondientes y por la comisión designada a tal fin.

La propuesta económica debe ser formulada en moneda nacional, y no podrá referirse en ningún caso, a la eventual fluctuación de su valor. No se aceptaran propuestas en moneda distinta.

La misma deberá ser confeccionada en hoja membretada y contener, como mínimo:

- Denominación social o Apellido y nombre de la firma cotizante

- Domicilio legal

- Correo electrónico

- Número de CUIT

- Condiciones impositivas

- Condiciones de pago

- Plazos de entrega o ejecución de la obra

ARTICULO 4º: Al momento de presentar oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán suministrar la siguiente documentación:

- CONSTANCIA DE OBTENCIÓN DE PLIEGO si el mismo fue descargado del sitio de internet de la ONC (adjuntar la impresión del mensaje enviado por correo electrónico al bajar el pliego y la correspondiente constancia de recepción).

- CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, expedido por la dirección de obras y proyectos luego de efectuada la misma.-

- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA DEL CINCO POR CIENTO (5%) DEL VALOR TOTAL DE LA OFERTA, CONSTITUIDA POR:

- Pagaré a la vista a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP, si el monto de la garantía no supera la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00)

- Cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP si el monto de la garantía supera la suma de pesos quince mil ($15.000,00)

No será necesaria la presentación de garantía si el 5% de la oferta no supera la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000)

- CONSTANCIA DE INSCRIPCION en la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR VIGENTE, en el caso de que la oferta supere los $50.000, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

- CONSTANCIA DE APROBACIÓN VIGENTE AL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO (SIPRO)

- COPIA DEL DNI DEL FIRMANTE DE LA OFERTA, CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA FÍSICA O ACTA DE ASAMBLEA DE DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES O EQUIVALENTE CUANDO SE TRATE DE UNA PERSONA JURÍDICA.

- BALANCES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS Y ESTADO PATRIMONIAL DE LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS, certificados por Contador Público Nacional, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, para las sociedades cuya duración sea superior a los dos años. Las sociedades con una duración inferior a los dos años deberán presentar ESTADO PATRIMONIAL. Se indicará también la liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la contratación.

- DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL que actuará en calidad de Representante Técnico

ARTICULO 5º: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: Dentro de los OCHO (8) días de recibida la orden de compra o contrato,  presentar GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO equivalente al 10% de la oferta, la cual deberá constituirse con cheque certificado o póliza de seguro de caución a favor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo UNLP

ARTICULO 6º.- La ejecución de la presente obra no deberá superar los 45 días hábiles administrativos de recibida la orden de compra o a la firma del contrato respectivo.-

ARTICULO 7º: El mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos, contados a partir de la fecha de apertura de ofertas.

ARTICULO 8º: Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los tres (3) días de recibida, la Facultad podrá adjudicar la obra al oferente que siga en el orden de merito y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de penalidades respectivas.

ARTICULO 9º: El pago de la obra será a los CUARENTA Y CINCO (45) días corridos contados a partir de la fecha de presentación de la factura.

ARTICULO 10º: La facturación se presentará en el departamento contable, conformada por el titular del servicio, junto con la certificación de obra extendido por el Departamento de Obras y Proyectos.

ARTICULO 11º: El lugar de ejecución de la presente obra es el ámbito de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sito en Calle 47 Nro 162 de La Plata.

ARTICULO 12º: En caso de cualquier tipo de conflicto a resolverse en sede judicial ambas partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales, con asiento en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, renunciando a toda otra jurisdicción.

ARTICULO 13º: Se acompaña al presente pliego de bases y condiciones particulares, Anexo I (Condiciones generales) y Anexo II (Pliego de especificaciones técnicas particulares).

ARTICULO 14º: CATEGORIAZACION DE LA UNLP FRENTE A LOS IMPUESTOS:

La Universidad Nacional de La Plata, se encuentra inscripto en la AFIP bajo el CUIT Nº 30-54666670-7 siendo considerada su condición como IVA EXENTO.

La UNLP actúa como agente de retención de los impuestos IVA, ganancias  y SUSS.

ARTICULO 15º: El procedimiento de contratación, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el reglamento de compras y contrataciones vigente.-

ANEXO I

CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1º: La presentación de ofertas sin observaciones significara la aceptación lisa y llana a todas las estipulaciones que rige el presente llamado, aún cuando las cláusulas no se acompañen con la oferta.

CLAUSULA 2º: Los oferentes podrán tomar vista del expediente por un lapso de dos (2) días, a partir del día siguiente de producida la apertura. El oferente autorizado deberá exhibir en forma fehaciente dicha autorización.

CLAUSULA 3º: Concluida la fecha de toma de vista del expediente, intervendrá la comisión evaluadora de ofertas, la cual tendrá un plazo de cinco (5)  días para emitir el dictamen.

CLAUSULA 4º: El dictamen será notificado al oferente dentro de los dos (2) días de emitido, a la dirección de correo electrónico declarado por el mencionado.

CLAUSULA 5º: Los interesados podrán interponer impugnaciones dentro de los cinco (5) días de notificados. Durante ese término el expediente estará a disposición de los oferentes para su vista.

CLAUSULA 6º: Serán inadmisibles las ofertas que no estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal, que estuvieran escritas con lápiz, que careciera de la garantía exigida, que el plazo de la garantía de mantenimiento de oferta sea menor a sesenta (60) días, que fuera formulada por personas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el estado nacional, que contuviera condicionamientos, que tuviera raspaduras, enmiendas o interlineas en el precio, cantidad, plazo de entrega o alguna parte que hiciera a la esencia del contrato y no estuvieran debidamente salvadas, que careciera del certificado de visita de obra, que contuviera clausulas en contraposición con las normas que rige la contratación.

Los errores intrascendentes de forma no serán causales de inadmisibilidad de la oferta.

##### ARTÍCULO 7°: INHABILITADOS PARA LA PRESENTACIÓN:

##### No podrán concurrir como proponentes:

1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.

2) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.

3) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.

4) Las demás personas que resulten incursas en las causales previstas en el régimen de contrataciones vigente de la Administración Nacional.

5) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales

CLAUSULA 8º: El adjudicatario tendrá a su cargo los gastos de flete, acarreo, descarga y estiba en el depósito y/o lugar de destino de los elementos necesarios para la obra.-

CLAUSULA 9º: Penalidades y sanciones: Los oferentes podrán ser pasibles a las siguientes penalidades y sanciones:

- Penalidades:

- multa por mora en el cumplimiento a sus obligaciones.

- recisión por su culpa

- Ejecución de garantía de cumplimiento de contrato

- Sanciones:

Sin perjuicio de las correspondientes penalidades los oferentes podrán ser pasibles de las siguientes sanciones, en los supuestos de incumplimiento de sus obligaciones:

1-Apercibimiento

2-Suspension

3-Inhabilitacion

ANEXO II

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: OBRA CIVIL RAMPA PARA AULAS 8 Y 9

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 y 117 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

MEMORIA DESCRIPTIVA

# La presente obra se encuadra en un plan de mantenimiento y/o  adecuación de los edificios y espacios exteriores de nuestra facultad.

En esta oportunidad se prevén obras, con el objeto de mejorar la accesibilidad a un sector de aulas, dentro  un plan  integral, el sector correspondiente  al  bloque  de aulas (8 y 9 ).

Las tareas previstas, comprenden  obra civil y herrería que deberán llevarse a cabo según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares.

MEMORIA TECNICO- DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE RAMPA ACCESO AULAS 8 Y 9

- Las tareas aquí previstas se refieren principalmente a la ejecución de una rampa con estructura metálica y losa de hormigón  pre moldeado ubicada en el segundo patio de esta facultad comprendida por los bloques de las aulas 5,6 ; 8,9 y 12,13. La misma es para salvar la diferencia de nivel de 70 cm aprox. entre el ingreso del aula 8 y el nivel de planta baja del resto de las aulas de esta facultad.

. Para jerarquizar la nueva circulación se ampliara en 1,30 mts. El solado de ladrillo común existente del aula 12 y se ejecutara una rampa con el mismo solado para salvar diferencia de 12cm aprox. con respecto a la vereda del aula 5 y 6, en el comienzo y final de la misma se colocara baldosas según norma de prevención táctil.

TAREAS A EJECUTAR:

Trabajos preliminares y Desmontes del sector a intervenir ( ver especificaciones técnicas generales).

Contrapiso: Se realizaran sobre terreno natural, previa nivelación y compactación del mismo.

Se colocara sobre toda la superficie a cubrir como aislante un film de polietileno negro de 200 micrones, sobre él una malla sima del 4,2 c/15 cm para reforzar el contrapiso, la dosificación del mismo según especificaciones técnicas generales.

Piso: De ladrillo común cortado a máquina con junta tomada Ídem existente, se usara un ladrillo resistente apto para este fin. Se deberá traer una muestra del ladrillo a colocar a la dirección de obras para su aprobación.

Estructura de H° A°: Se ejecutara según planos (D2) una losa de H°A°  de 15 cm de espesor apoyada sobre vigas de fundación de 20 x 30 cm y cuatro pilotines de 25 cm de diámetros y una profundidad de 1,5 mts como mínimo a suelo firme, la armadura será calculada por la contratista  con la aprobación de la dirección de obras.

La losa tiene un voladizo de 30 cm en tres de sus cuatro caras ( ver planos).

En  la unión de la losa con el contrapiso de la vereda se deberá realizar una junta de dilatación para que no se produzcan rajaduras por ser que trabajan de diferente manera.

Rampa: Como indican los planos su estructura principal está formada por dos perfiles de hierro UPN N°18 entre los mismos se colocaran apoyados en el alma inferior las losetas pre-moldeadas shap 30 en todo su trayecto para conformar la losa con una pendiente aproximada del 9%, sobre esta se realizara un contrapiso alivianado tipo isocret o similar y se terminara con un alisado de cemento de 2cm con un tratamiento antideslizante.

-El descanso sobre el aula 8, apoyara en una estructura de pilotines y columnas de caño estructural 100 x 100 mm en uno de sus lado y en el encuentro con la losa existente se deberá amurar con anclajes químicos o brocas planchuelas de hierro o ménsulas para apoyar o soldar el perfil UPN N°18.

-Los escalones son de hormigón pre-moldeados apoyados sobre una estructura con perfiles ángulos tipo bastidor soldados al perfil N°18.

Barandas: Son metálicas de caño redondo y planchuelas (según detalle)

Pintura: Todos los perfiles metálicos de la estructura y la baranda se pintaran con esmalte sintético negro.

NOTAS:

- La demora en los plazos de entrega de la obra hará incurrir a la Contratista en multa por incumplimiento, la cual se establece en 1% del monto total de oferta por cada día de retraso injustificado en la entrega de la misma.

- Se deberá presentar Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART, de acuerdo a lo  establecido a las normativas y reglamentaciones vigentes.

- La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno.

- La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

- La Empresa deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Empresa, será responsabilidad de la misma.

- La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio.

- Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con los alumnos y el personal del establecimiento, por lo que se deberán tomar todas las medidas de seguridad propias del caso.

- En todos los casos la Contratista deberá presentar a la inspección de obra todas las muestras de materiales necesarias para su aprobación.

- Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto.

- La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro y recolocación de mesas y bancos, artefactos varios, etc.

- Durante el transcurso de ejecución de los trabajos La empresa deberá tomar muestras fotográficas de la evolución de los mismos

- Todas las medidas se verificarán en obra.

PLAZO DE OBRA: 45   Días hábiles

VISITA DE OBRA: 13 de febrero de 2017 – 14 hs