Escuela Graduada “Joaquín Víctor González”

Universidad Nacional de La Plata

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

BASE DEL LLAMADO DISPOSICION 58/2014 ONC

Jurisdicción o entidad contratante: Escuela Graduada “Joaquín González” UNLP

Denominación de la UOC: Administración

Domicilio: calle 50 y 118- La Plata

Correo electrónico: admin-anexa@graduada.unlp.edu.ar

Tel/fax: 0221-4236698/99 int.107

Tipo de Procedimiento: Contratación Directa N°02 Ejercicio: 2017

Clase/ causal del procedimiento: Contratación directa

Modalidad: sin modalidad

N° de Expediente: 1500- 548 Ejercicio 2017 REFERENCIA EXP.3000-290/2016

Rubo: Reparación del Ascensor

Objeto: Adecuación del ascensor del Establecimiento según descripción detalada

Precio de referencia total: $50.000,00 (Pesos cincuenta mil)

NOTIFICACIONES: SE NOTIFICARÁ POR MAIL A CADA OFERENTE

ESPECIFICACIONES:

| N° DE RENGLÓN | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Colocar alarma autónoma y luz de emergencia en cabina. Colocar guarda pie reglamentario en los dos accesos de 0,70. Cambiar cables de acero y adecuar a la polea de tracción de la máquina. Colocar traba al último lingote. Colocar gancho de izaje de motor. Colocar manejo manual en el techo. Colocar pasamanos en el interior de la cabina. |

La adecuación debe cumplir lo establecido en la Ley 24314, normas según corresponda IRAM 3681-1 (ascensor mecánico) o IRAM NM 267 (ascensor hidráulico).

DETALLE DE LA PRESTACION:

Calidad: Primera calidad

Tolerancia: no corresponde

Muestra: no se solicita

MONEDA DE COTIZACIÓN: PESOS ARGENTINOS

OFERTAS ALTERNATIVAS: NO SE ADMITEN

OFERTAS VARIANTES: NO SE ADMITEN

OFERTAS PARCIALES: NO CORRESPONDE

Escuela Graduada “Joaquín Víctor González”

Universidad Nacional de La Plata

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: ORIGINAL  Y COPIA.

GARANTÍAS: Resolución 1053/2016

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: 60 DÍAS

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: SE EVALUARÁN LAS OFERTAS SEGÚN EL GRADO DE COMPLEJIDAD DE CADA UNA,  LOS PRODUCTOS  Y CALIDADES OFRECIDAS, MONTO.

ADJUDICACIÓN POR GRUPO DE RENGLONES: NO CORRESPONDE

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo o fecha de ejecución del trabajo: En el mes de marzo días y horas a coordinar con las autoridades del Establecimiento.

Comienzo del plazo para la ejecución del trabajo: a partir de la notificación de la orden de compra.

Forma de ejecución: Con final de obra emitido por la Dirección de Seguridad e Higiene de la UNLP

Lugar de ejecución: Escuela Graduada “J.V.González”

Régimen de penalidades: Según pliego de bases y condiciones a Anexo I- Cláusulas generales

CONFORMIDAD DE LA RECEPCIÓN: otorgada por la Dirección de Seguridad e Higiene de la UNLP.

FACTURACIÓN: LOS DATOS DE LA FACTURA SERÁN A NOMBRE DE LA ESCUELA GRADUADA “J.V.GONZÁLEZ”-UNLP- CUIT: 30-54666670-7.

LA MISMA SE ENTREGARÁ EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, CALLE 50 Y 118, LA PLATA, 1° PISO, DE 7,30 A 13,30 HS.

PAGO: 30 DIAS FECHA DE PRESENTACION DE FACTURA CON TRABAJO FINALIZADO y FINAL DE OBRA EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA UNLP.

JURISDICCION APLICABLE: ANEXO I CLÁUSULAS GENERALES

| Escuela Graduada “Joaquín Víctor González” Universidad Nacional de La Plata Documentación a presentar junto con la oferta: |  |
| --- | --- |
| 1-Denominación social o Apellido y nombre del responsable. 2-Constancia de inscripción en la AFIP 3-Inscripción en el SIPRO actualizada en el sitio www.argentinacompra.gov.ar 4-Certificado fiscal para contratar con la Administración Nacional (a partir de $50.000,00) 5-Formulario 931 con respaldo 6-Nómina de empleados que ejecutarán el trabajo con ART 7-Condiciones de Pago 8-Mantenimiento de Oferta 9-Correo electrónico y número telefónico donde sean válidas las comunicaciones y notificaciones |  |  |  |

10- Garantía de oferta cuando corresponda según Resolución 1053/2016

11- Constancia excluyente de visita a obra

PLAZOS

# *Consulta y Retiro de pliegos: desde 10/02/2017 al 16/02/2017 de 9:00 a 12:30 horas. Escuela Graduada calle 50 y 118-La Plata Administración 1° Piso.

# *Visita a Obra excluyente: 17/02/2017 a las 11:00 horas en la Dirección de Deportes de la UNLP calle 50 y 118

# *Recepción de ofertas: desde el 20/02/2017 al 24/02/2017 de 9:00 a 12:30 horas. Escuela Graduada calle 50 y 118-La Plata Administración 1° Piso

# *Acto de Apertura: 01/03/2017 a las 09:00 horas. Escuela Graduada calle 50 y 118-La Plata Administración 1° Piso

| RAZON COMERCIAL: |  |  |
| --- | --- | --- |
| FIRMA GERENTE O ENCARGADO: |  |  |
| ACLARACION: |  |  |
| D.N.I.: |  |  |
| FECHA: |  |  |  |  |  |