UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

Avda. Bolivia 5150 –4400- SALTA-

Tel. 4258689

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

|  | Tipo CONTRATACION DIRECTA | Nº009/17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clase : etapa única nacional |  |  |  |  |
|  | Modalidad : sin modalidad |  |  |  |  |
|  | Expediente Nº 17.636/16 |  |  |  |  |
|  | Rubro Comercial : |  |  |  |  |
| Objeto de la Contratación : Nivelación de las canchas de futboll11, cancha 1 y 2 de la Dirección de Educación Fisica y Deportes, de esta Universidad |  |  |  |  |  |
| Lugar de Apertura : Dirección de Contrataciones y Compras- Edif. de Biblioteca- 2º piso- Avda. Bolivia 5150- 4400- SALTA-- |  |  | 31 de marzo de 2.017.- a las 11,00 hs. |  |  |

# ESPECIFICACIONES

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNID. | P.UNIT | P.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Por la nivelación topográfica de las Canchas de futbol 11 – Canchas 1 y 2 del Complejo Universitario en Avda. Bolivia 5150 de esta ciudad. Trabajos Específicos : - Replanteo topográfico de puntos de nivelación, con colocación de estacas con los niveles correspondientes y croquis con los datos necesarios para ejecutar los trabajos. - Relleno y nivelación con maquinas adecuadas para dejar las canchas con los niveles proyectados , incluido aporte de tierra natural. MONTO TOTAL COTIZADO COTIZAR CON IVA INCLUIDO MANTENIMIENTO DE OFERTA :Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de apertura de las ofertas. - CONDICIONES DE PAGO :El contratita podrá solicitar un anticipo de hasta un 20% contra presentación de Póliza de Garantía.Con seguro de caución, mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendida a favor de la Universidad Nacional de Salta, con el sellado de Rentas. Saldo a los 5 días hábiles de fecha de facturación contra certificación de trabajos terminados.. PLAZO DE EJECUCION : QUINCE (15) dias hábiles de la recepción de la Orden de Servicios. LUGAR DE EJECUCION:DIRECCION DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES – UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA- Avda. Bolivia 5150- 4400- SALTA - ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN EL SIPRO, si no lo tuviere, podrá gestionarlo en la página web argentinacompra.gov.ar, opción : como ser proveedor del Estado. ADJUNTAR CONSTANCIA REPSAL (REGISTRO PUBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES) CERTFICADO FISCAL PARA CONTRATAR : Si su oferta supera los $ 50.000,00 debera adjuntar el mismo. CONSIGNAR N° DE CUIT |  |  |  |  |