PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES/BASE DEL LLAMADO

Jurisdicción o entidad contratante:

Denominación de la UOC: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL-

Domicilio: SALTA N°277

Correo electrónico: norcellet@frcon.utn.edu.ar, aalberti@frcon.utn.edu.ar,

Fax:0345-4214590

| Tipo de procedimiento: Contratación Directa | N°17 | Ejercicio:2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase / causal del procedimiento-De bajo monto |
| Modalidad: Sin modalidad- |

| N° de Expediente: 18 | Ejercicio:2017 |
| --- | --- |
| Rubro: SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL |
| Objeto: Contratación Mano de Obra construcción estructura y cerramiento de nuevas aulas UTN –REGIONAL CONCORDIA |
| Fecha Acto de Apertura: 21/12/2017 a las 17:00hs. |
| Plazo de Entrega de Ofertas: 21/12/2017 a las 16:30hs |
| Plazo de duración del contrato: 90 días |

NOTIFICACIONES: Los pliegos de bases y condiciones particulares como cualquier notificación se difundirán en la página de la ONC: www.argentinacompra.gov.ar contrataciones vigentes (entrar con usuario).

Bases de la contratación directa

OBJETO y aplicación del pliego

La universidad Tecnológica Nacional llama a la contratación directa para la Ejecución de la Obra “Estructura de Hormigón y Cerramiento de Nuevas Aulas-Segundo Piso Sector Calle San Juan”,  ubicada en calle Salta N°277 DE LA Ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos.

Especificaciones técnicas:

| N° Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Presupuesto Mano de obra: "Construcción de estructura de hormigón y cerramiento de nuevas aulas Segundo piso sector calle San Juan - U.T.N. F.R.Con.", según Pliego. Las obras de mayor envergadura son las siguientes: 1. Trabajos preliminares consistentes en la preparación del obrador, colocación de cartel de obra, replanteos, cateos, etc. 2. Demolición de paredes para vinculación de pasillos del edificio existente con las nuevas dependencias, en el primer y segundo nivel. 3. Provisión y montaje de dos carpinterías interiores (de chapa) en dichas vinculaciones, las que permitan el acceso controlado al sector de obra y el cerramiento del obrador. 4. Continuación de la estructura de hormigón armado incluyendo columnas y encadenados perimetrales sobre el 2º piso. 5. Cubierta de chapa galvanizada, correas y estructura metálica resistente. Aislación térmica, zinguería y juntas de dilatación. 6. Mampostería de cerramiento exterior de ladrillos huecos y macizos (en parapetos y molduras) con espesores de 20 y 30 cm, según planos. 7. Revoques exteriores completos. 8.Cargas y molduras en las fachadas según detalle.- 9. Instalación de desagües pluviales para techo: canaletas de chapas de HºGº, caños de bajada vertical de FºFº y tramos horizontales con caños de PVC. Bocas de desagües tapadas de mampostería, con dimensiones según planos. El plazo de obra: 90 días. En la obra se tendrá presente que la misma se realizará sobre un edificio educativo con la constante circulación de estudiantes y personal educativo, por lo cual se extremarán los cuidados en las medidas de seguridad durante la ejecución de los trabajos. |  | 1,00 |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

Detalle de la prestación:

Calidad: El cumplimiento de todas las especificaciones indicadas en el pliego de Bases y Condiciones particulares.

Tolerancia: Igual calidad

Visita: Se recomienda que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta.

Muestras patrón: No corresponde

Folletería: NO

Moneda de cotización: La oferta deberá presentarse en Pesos, con IVA incluido. La moneda de pago debe ser en pesos.

Ofertas alternativas: NO

Ofertas variante: No se aceptarán

Ofertas Parciales: NO aceptarán

CANTIDAD DE COPIAS A PRESENTAR DE LA COTIZACIÓN ECONÓMICA: 1

OBSERVACIONES El Adjudicatario de la presente contratación deberá estar inscripto en el Sistema de información de Proveedores del Estado (SIPRO).-

PREINSCRIPCIÓN O INCORPORACIÓN EN EL SISTEMA DE

INFORMACIÓN DE PROVEEDORES, SIPRO.

Los oferentes que no estuvieran incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO),

Deberán dar cumplimiento a lo prescrito por el artículo 27 del Decreto Delegado n° 1023/2001, a tal fin puede consultarse en el sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones: www.argentinacompra.gov.ar. Para el trámite de Pre-inscripción, deberán ingresar al sistema electrónico de contrataciones “COMPR.AR” .Asimismo, podrán consultar el manual de procedimiento accediendo a la Disposición 64 - E/2016 de la Oficina Nacional de Contrataciones donde se detalla la información a suministrar y la documentación a presentar para el trámite de inscripción. Los oferentes que ya estuvieran incorporados al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO), deberán presentar junto con la oferta, completo y firmado:

a. El Formulario de Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración

Pública Nacional.

b. La constancia de incorporación al Sistema de Información de proveedores (SIPRO), que se

Obtiene del sitio de Internet ya citado.

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR: Se deberá adjuntar el Certificado Fiscal para Contratar en un todo de acuerdo con lo establecido en el Reglamento para la Adquisición, Enajenación y Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional; o copia de la nota de pedido del mencionado certificado ante A. F. I. P. Dicho certificado será expedido por la AFIP, a solicitud de los interesados en participar en proceso de contratación con el Estado Nacional. Los proveedores quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-)

Normativa aplicable:

Este procedimiento administrativo se rige de acuerdo con lo determinado la Ley 13064 de Obras Públicas y sus decretos reglamentarios,  por el decreto 1023/01 (y sus modificaciones) y por el reglamento establecido en el decreto 1030/16 Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, por la Disposición 63 E/2016 Pliego único de bases y condiciones generales y este pliego de especificaciones técnicas y cláusulas particulares.

Presentación de las ofertas y SISTEMA DE CONTRATACIÓN:

Modalidad para la entrega de las ofertas: Las propuestas podrán entregarse personalmente o por correo postal en Mesa de Entradas de esta Facultad: Salta N°277 de la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos, CP (3200) en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados que deberán consignar en su cubierta el tipo y número de procedimiento de selección, el lugar, día y hora límites para presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura. Deberán presentarse con carátula dirigida a la tesorería de la facultad-área Compras hasta el día de la apertura, en el horario de 15.00hs a 20:00, horas, y hasta el día de la apertura con una hora de antelación al horario estipulado para dicho acto.

Pasada la fecha y hora fijada para la recepción de propuestas, no se aceptarán otras, se cerrará la recepción.

Los requisitos para la presentación de ofertas deberán cumplir como mínimo los enumerados en los artículos 51/60 del Decreto 1030/16 y artículo 13 de la Disposición 63 E/2016 Anexo I Pliego único de bases y condiciones generales.

SITEMA DE CONTRATACIÓN:

La modalidad de contratación de la obra se realizará por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única global inmodificable cualquiera sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del pago a cuenta del total de la misma. Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos, y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del contrato, o sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del Oferente, sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos. Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción. No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente. La división en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotización del Oferente en rubros o ítems con sus precios parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro o ítem, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerará un precio global y único por toda la obra.

El precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente pliego. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la jurisdicción o entidad contratante por todo concepto.

Se deberá presentar junto a la oferta económica la propuesta técnica con las características específicas y componentes que lo integran.

De ser factible cotizar en el Formulario de Cotización. Podrá anexar el detalle de especificaciones técnicas en hoja aparte.

Garantías de mantenimiento de oferta, de adjudicación y de impugnación:

# DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: ES OBLIGATORIA  por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe de la OFERTA. Podrá ser de las siguientes formas: a) en efectivo mediante depósito bancario en una cuenta de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Concordia, en el Banco de la Nación Argentina - Cuenta Corriente N° 2120031675– Concordia – Prov. Entre Ríos b) por seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional Concordia, c) con pagaré a la vista con el correspondiente sellado bancario, cuando el importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, no supere la suma de $ 30.000.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término 60 días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS:

No se aplicarán criterios especiales para la evaluación y selección de ofertas, se exige el total cumplimiento de las especificaciones técnicas en el pliego de bases y condiciones particulares.

Cuando la documentación presentada por los oferentes tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a subsanarlos dentro del término de 5 (cinco) días contados a partir de la fecha de recibida dicha intimación; si no lo hiciera, la citada Comisión desestimará la oferta con pérdida de la garantía correspondiente.

ADJUDICACIÓN POR RENGLONES: Oferta total

DATOS DE LA EJECUCIÓN:

Plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato:

Deberá ser presentada dentro de los cinco días de recibida la orden de compra, su importe será del 5% del monto total del contrato. Si la ejecución del contrato se cumpliere antes de los cinco días de recibida la orden de compra no será necesaria la presentación de esta garantía.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: Se establece un plazo de 90 días, que se computará a partir de la fecha del Acta de Replanteo/Inicio de obra.

COMIENZO DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: Se establece el plazo a partir de los quince días de suscripto el contrato correspondiente.-

LUGAR DE ENTREGA: Edificio de la Universidad Tecnológica Nacional-Regional concordia, sito en calle Salta N°277,  segundo piso, sector calle San Juan.

FACTURACIÓN:

Las facturas deberán estar extendidas a nombre de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Concordia cuyo domicilio: es Salta N°277-Concordia. Especificando la condición de I.V.A.: Exento. El número de C.U.I.T.: 30-54667116-6. Se deberá indicar los precios unitarios y totales por cada renglón, con el detalle de las características técnicas de los elementos. En la Oficina de Tesorería de la Facultad.

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán una vez emitidas las  CERTIFICACIONES MENSUALES de Avance de Obra,  las cuales se cerrarán el último día del mes, por el profesional designado por la Universidad y dentro de los 5(días) de la fecha de Factura emitida por la parte contratada.-

El plazo de recepción definitiva se establece de acuerdo a lo citado en el Artículo 89 del Decreto 1030/16.

RÉGIMEN DE PENALIDADES:

Causales de inadmisibilidad y desestimación de ofertas:

Se declararán inadmisibles las ofertas de acuerdo con lo determinado por el artículo 66 del Decreto 1030/16.

PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Según lo que establece la Ley de Obras públicas N°13064 Y De acuerdo a lo citado en los Artículos 102/105 del Decreto 1030/16

CLASES DE SANCIONES:

Según lo que establece la Ley de Obras públicas N°13064 Y De acuerdo a lo citado en los Artículos 106/110 del Decreto 1030/16

JURISDICCIÓN APLICABLE:

Toda divergencia que surgiere entre la Universidad Tecnológica Nacional y los oferentes, adjudicatarios o contratistas respecto de la interpretación, aplicación, ejecución o cumplimiento del contrato durante su vigencia, sus prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Provincia de Entre Ríos que resultan obligatorios e irrenunciables para esta Universidad.