LICITACION PÚBLICA

LICITACIÓN N° 25504

PROVISIÓN DE EQUIPOS PARA PLAYA 132 kV ET PERGAMINO INDUSTRIAL

CONDICIONES PARTICULARES

ÍNDICE

ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN	3

1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES	3

2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA	3

3- GARANTIAS:	4

3.1 Garantía de anticipo	4

3.2 De Fiel Cumplimiento	4

3.3 Fondo de Reparo.	4

4- CONDICIÓN DE PAGO.	5

5 PRECIOS	5

6 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)	6

7 FACTURACIÓN	6

8 PAGOS	6

9 LUGAR DE ENTREGA.	6

10 MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS.	6

11 MULTA POR MORA.	7

12 REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO	7

13 CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO	8

14 INSPECCION Y ENSAYOS.	8

15 RECEPCIONES.	8

15.1 Recepción Provisoria.	8

15.2 Recepción Definitiva.	8

16 PERIODO DE GARANTIA.	8

17 DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS.	9

18 TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA.	9

19 CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	10

CONDICIONES PARTICULARES

Las presentes Condiciones Particulares, complementan a las Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios. En caso de contradicciones, discrepancias o inconsistencia entre los términos de ambos documentos, prevalece lo establecido en las presentes Condiciones Particulares.

# ORDEN DE PREVALENCIA DE LOS DOCUMENTOS DE APLICACIÓN

1.- Texto de la Orden de Compra.

2.- Aclaraciones de TRANSBA, si las hubiese

3.- Instrucciones a los Oferentes

4.- Condiciones Particulares.

5.- Condiciones Técnicas Particulares

6.- Especificaciones Técnicas Generales

7.- Condiciones Generales para Órdenes de Compra y Servicios

# 1- DEFINICIÓN DE LAS PARTES

ADJUDICATARIO: Ente beneficiado con la adjudicación de la Orden de Compra para la provisión de uno o más ítems, previa Instrucción del Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

TRANSBA: Concesionaria del servicio de Transporte de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, emisor de la orden de compra y en tal carácter titular de los derechos y obligaciones relativos a la misma, quien actúa en nombre y representación del FIDEICOMISO en función del mandato conferido al Fiduciario por el Contrato de Fideicomiso, con cargo al FIDEICOMISO, previa Instrucción del Fiduciario, y bajo la supervisión de la Comisión.

Fideicomiso: es el “FIDEICOMISO OBRAS DE TRANSPORTE PARA EL ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO” constituido  entre CAMMESA y el BICE con N° de CUIT: 30-71059081-4.

A todos los efectos de esta Licitación, los términos en mayúscula tendrán el significado asignado en el CONTRATO DE FIDEICOMISO y en el CONTRATO, salvo que se indique lo contrario.

# 2- PROGRAMA DE FABRICACIÓN Y ENTREGA

El ADJUDICATARIO deberá presentar a TRANSBA, dentro de los diez (10) días de la recepción y aceptación de la orden de compra, el cronograma de fabricación presentado junto con la oferta y adaptado a la fecha de la orden de compra, el cual una vez aprobado por TRANSBA pasará a formar parte de la misma.

El ADJUDICATARIO informará a TRANSBA mensualmente el avance respecto al Cronograma Contractual, indicando los cumplimientos obtenidos y retrasos ocurridos y las medidas correctivas para recuperación de plazos.

# 3- GARANTIAS:

# 3.1 Garantía de anticipo

Junto con la factura para el pago del veinte por ciento (20%) de anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una garantía en concepto de anticipo financiero a entera satisfacción del Fiduciario, por el monto anticipado. Esta garantía podrá efectuarse con alguna de las opciones arriba indicadas.

# 3.2 Garantía de Fiel Cumplimiento

Dentro de los quince (15) días de recibida la comunicación de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá constituir una garantía por el diez por ciento (10%) del monto total adjudicado, con alguna de las modalidades especificadas a continuación:

a) Con aval bancario u otra fianza, ésta a satisfacción del Fiduciario. El fiador, cuando así corresponda, se constituirá como deudor solidario, liso y llano y principal pagador con renuncia de los beneficios de división y excusión en los términos del Art. 1584 del Código Civil y Comercial de la Nación.

b) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a satisfacción del Fiduciario, las que serán extendidas a favor del Fiduciario.

Si la garantía fuera rechazada u observada por el Fiduciario, el ADJUDICATARIO deberá sustituir o perfeccionar la misma en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles de notificada tal situación, bajo apercibimiento de anular la adjudicación.

La garantía deberá tener una vigencia que supere en dos (2) meses el plazo contractual.

Para los ADJUDICATARIOS del exterior, esta garantía deberá ser emitida por una compañía de seguros o banco que posea sede en Argentina, no aceptándose garantías que deban ser ejecutadas en otros países.

# 3.3 Fondo de Reparo

Atento a la naturaleza de los bienes y debido a la necesidad de contar con una reparación en forma rápida y en el peor de los casos el reemplazo de equipos por estar afectado a la prestación del servicio público, se le retendrá al ADJUDICATARIO una suma del diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra. Esta retención podrá ser evitada mediante la presentación por parte del ADJUDICATARIO de una garantía de caución en concepto de Fondo de Reparo, que consigne el reconocimiento expreso de los términos de LA LICITACIÓN PUBLICA N° 25504, por el diez por ciento (10%)  del valor de la Orden de Compra, haciéndose cargo el ADJUDICATARIO de los gastos que el reemplazo ocasione, emitida por alguna de las Compañías Aseguradoras a satisfacción del Fiduciario y cuyo único beneficiario será  el Fiduciario.

Esta garantía, tendrá vigencia hasta la Recepción Definitiva, en la que de no mediar inconvenientes será devuelta.

TODAS LAS GARANTÍAS DEBERÁN ESTAR A FAVOR DEL FIDEICOMISO Y EL MONTO DEBERÁ SER MÁS I.V.A.

# 4- CONDICIÓN DE PAGO

4.1 Oferta de bienes de Origen Nacional / Extranjero

Las ofertas que cumplen lo establecido en el artículo 2º de la ley 25.551 y el artículo 7° de la ley 18.875, son consideradas de origen nacional.

a) El VEINTE POR CIENTO (20%) en concepto de anticipo, pagadero a los treinta (30) días hábiles administrativos de aceptada la orden de compra por parte del ADJUDICATARIO, presentación de la Garantía por dicho concepto a entera satisfacción del Fiduciario y recepción de la factura correspondiente.

b) El OCHENTA POR CIENTO (80 %) pagadero a los treinta (30) días de la fecha de recepción del equipamiento en destino, junto con la factura correspondiente.

Para el pago del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar:

- Factura comercial por el importe correspondiente a nombre del FIDEICOMISO.

- Certificación de conformidad de TRANSBA y del órgano de inspección que designe la COMISION, respecto de la concreción satisfactoria del evento.

- Garantía por el total del monto anticipado más I.V.A.

Para el cobro del anticipo, el ADJUDICATARIO deberá presentar una póliza de caución o aval bancario en concepto de garantía del importe a anticipar.

Todas las pólizas o avales bancarios deberán estar emitidas por firmas de primera línea y aprobadas por el Fiduciario y cuyo único beneficiario será el Fiduciario.

# 5- PRECIOS

Los precios de los equipos de origen extranjeros serán indicados en la Planilla de Propuesta en condición Nacionalizado, en Dólares Estadounidenses o Euros, fijos y definitivos sin redeterminación de precios hasta la finalización del suministro y se considerarán comprendidos todos los impuestos nacionales, provinciales o municipales que resulten de aplicación, incluyendo los gravámenes de importación (los derechos de importación vigentes, y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador no privilegiado).

El importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) será consignado por separado en la Planilla de Propuesta.

Para bienes importados o de origen nacional:

Las facturas que se emitan en dólares estadounidenses deberán llevar la siguiente leyenda: “A los fines impositivos, el tipo de cambio utilizado es de $...... por cada dólar estadounidense, siendo el IVA computable de $.....”

En la factura se deberá usar el tipo de cambio Vendedor Banco de la Nación Argentina correspondiente al día hábil anterior a la fecha de facturación.

Las facturas se pagarán en pesos de acuerdo al tipo de cambio Vendedor Banco Nación correspondiente al día hábil anterior a la fecha de pago.

Por ser condición NACIONALIZADO se deberá proceder a la emisión de notas de débito o crédito, según corresponda, para ajustar la variación entre el tipo de cambio fijado al momento de la facturación y el tipo de cambio de la cobranza.

De acuerdo a las nuevas reglas vigentes el contratista puede facturar directamente en Dólares y cobrar el valor de su factura en Pesos sin necesidad de hacer una facturación de reajuste.

Los montos expresados en divisas para este suministro no tendrán reajustes, en los términos que establece la ley N° 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.

# 6- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.)

El impuesto se facturará en el momento de emisión de la factura o documento equivalente para la compra.

# 7- FACTURACIÓN

El ADJUDICATARIO presentará en el domicilio de TRANSBA las facturas a nombre del FIDEICOMISO, conjuntamente con la documentación requerida en cada una de las etapas y los correspondientes remitos y o certificaciones refrendadas por TRANSBA y/o el órgano de inspección que designe la COMISION.

# 8- PAGOS

Los pagos al ADJUDICATARIO serán exclusiva responsabilidad del FIDEICOMISO, y se efectivizarán en el lugar que oportunamente éste indique.

# 9- LUGAR DE ENTREGA

Los equipos y materiales objeto de la adjudicación serán remitidos a la E.T. PERGAMINO sita en Ruta 8 Km. 221,5 – Pergamino, Pcia. de Buenos Aires.

# 10- MORA EN LA PRESENTACION DE GARANTIAS

En caso de mora por parte del ADJUDICATARIO en la presentación de cualquier garantía que sea requisito previo al pago, éste se postergará por un lapso igual al de la mora, sin que ello dé derecho a reclamo de intereses o indemnización alguna, sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar por el retraso.

Estas disposiciones serán de aplicación por el mero transcurso del tiempo, produciéndose automáticamente la mora sin necesidad de cursar al ADJUDICATARIO ninguna clase de aviso o comunicación.

# 11- MULTA POR MORA

El sistema de multas y sanciones que se indica a continuación tiene como objetivo principal la mejora de la calidad de los servicios. TRANSBA mantendrá un sistema de control de las tareas a realizar, destinado a detectar las diferentes irregularidades que pudieran ocurrir.

TRANSBA se obliga a disponer de los antecedentes de cada una de las irregularidades detectadas, las que se entregarán al ADJUDICATARIO cuando sean solicitadas por éste.

A continuación se establece el sistema de multas y sanciones que regirán para esta licitación:

11.1 Por incumplimiento en el plazo de entrega

En caso de que el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento en el plazo de entrega de la Provisión, se hará pasible de una multa equivalente al UNO (1%) del monto total de la adjudicación, en forma acumulativa, por cada semana o fracción mayor de TRES (3) días de atraso.

La multa se calculará sobre el monto total actualizado de la adjudicación, incluyendo todas sus modificaciones.

11.2 Por incumplimiento de los plazos durante el período de garantía

Si el ADJUDICATARIO no diera cumplimiento a los plazos que se establezcan para la reparación, fabricación, etc. durante el período de garantía, se hará pasible de una multa del cero coma uno por ciento (0,1%) por cada día de mora hasta el efectivo cumplimiento de su obligación de reparación, fabricación, etc.

El ADJUDICATARIO deberá concurrir al lugar donde esté ubicado el equipo dentro de las 96 hs. de haber sido notificado fehacientemente por TRANSBA y/o la Comisión de Obras de Res. SE 1/2003 sobre la necesidad de reparar dicho equipamiento.

En todos los casos la sumatoria de las multas aplicadas no podrá superar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto básico adjudicado, con sus modificaciones, si existieren.

# 12- REPRESENTANTE DEL ADJUDICATARIO

Dentro de los DIEZ (10) días de adjudicada la Orden de Compra, el ADJUDICATARIO designará oficialmente a su Representante para el manejo de las relaciones con TRANSBA.

Toda la correspondencia relacionada con la obra o suministro será cursada entre los Representantes de ambas partes.

# 13- CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES DEL ESTADO

El ADJUDICATARIO deberá cumplir en todos sus aspectos las disposiciones legales vigentes. Leyes nacionales y provinciales; y/o ordenanzas municipales en vigor en la República Argentina durante el término de la duración de la Orden de Compra.

Deberá efectuar las notificaciones y pagar todos los derechos y tasas que legalmente corresponden y mantendrá al COMITENTE a cubierto de todas las penalidades y responsabilidades de cualquier índole por incumplimiento de las mismas.

# 14- INSPECCION Y ENSAYOS

Dentro de los diez (10) días hábiles a la comunicación fehaciente de la Adjudicación, el ADJUDICATARIO deberá contactarse con TRANSBA para fijar las etapas en las cuales se realizarán las visitas de inspecciones y ensayos en la planta del ADJUDICATARIO.

La oferta deberá incluir los costos de ensayos de recepción, y gastos de viaje y alojamiento para un inspector de la Comisión.

# 15- RECEPCIONES

# 15.1 Recepción Provisoria

El órgano de inspección que designe la Comisión y TRANSBA verificarán la finalización de la provisión de todos los materiales comprendidos en la Orden de Compra, una vez efectuados los ensayos correspondientes, hecho lo cual, previa autorización de la Comisión y del Fiduciario, la Comisión extenderá la Recepción Provisoria.

# 15.2 Recepción Definitiva

Cumplidos todos los compromisos contraídos con la Orden de Compra y habiendo transcurrido el período de garantía, previa Instrucción del Comité de Administración y el Fiduciario, TRANSBA S.A. otorgará la Recepción Definitiva dentro de los siguientes QUINCE (15) días.

Aunque se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, el ADJUDICATARIO continuará siendo responsable del cumplimiento de cualquier obligación contraída con anterioridad a la emisión de dicha acta, de acuerdo con lo estipulado en la Orden de Compra.

# 16- PERIODO DE GARANTIA

El período de garantía será de un (1) año a partir de la Puesta en Servicio, o de dos (2) años a partir de la recepción en obra de los materiales. Los lapsos de tiempo que durante el período de garantía medien entre la detección de anomalías y la reparación completa de éstas a satisfacción de TRANSBA, no serán computados al período de garantía.

Durante el período de garantía el ADJUDICATARIO deberá reparar, reponer, o fabricar (si ello fuera necesario) por su cuenta y cargo cualquier desperfecto o deficiencia detectada, incluyendo transportes, manipuleo, seguros, montajes, desmontajes, ensayos, etc., como así también el traslado y hospedaje de sus técnicos y o representantes.

Deberá indicar además el lugar para formular reclamos (Bs. As.) y responder a esos reclamos, concurriendo en un tiempo no mayor de 48 horas.

El ADJUDICATARIO deberá aceptar la primera intervención de TRANSBA para la localización de la falla sin que ello afecte las condiciones de la garantía.

El no cumplimiento en término de lo acordado, hará pasible al ADJUDICATARIO de la multa indicada en esta Sección.

# 17- DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS

GARANTÍA DE OFERTA: será devuelta una vez adjudicada la orden de compra, previa presentación a satisfacción del Fiduciario de la Garantía de Fiel Cumplimiento.

GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO: será devuelta a los TREINTA (30) días de realizada la Recepción Provisoria.

GARANTÍA DE FONDO DE REPARO: será devuelta a los TREINTA (30) días de Aprobada la Recepción Definitiva.

GARANTÍAS POR ANTICIPO o ACOPIO: serán devueltas a los TREINTA (30) días de recibidos los equipos en obra.

# 18- TERMINO ANTICIPADO DE LA ORDEN DE COMPRA

TRANSBA, previa autorización de la Comisión podrá resolver anticipadamente la Orden de Compra cuando ocurran cualquiera de los siguientes actos u omisiones del Adjudicatario:

a. Reiterados incumplimientos de las obligaciones contractuales.

b. Incumplimiento de acciones ordenadas por escrito.

c. Proporcionar información carente de veracidad.

En tales supuestos, TRANSBA, previa autorización de la Comisión, queda facultado para, con una intimación no inferior a quince (15) días corridos, resolver anticipadamente la Orden de Compra.

Este derecho de rescisión de TRANSBA no podrá ser discutido por el ADJUDICATARIO bajo ningún concepto debiendo aceptar tal decisión sin dilaciones y renunciando a todo reclamo por daños y perjuicios que pudieran corresponderle.

# 19- CESIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

El Adjudicatario, no podrá ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones en relación con la Orden de Compra, sin autorización previa y por escrito del Fiduciario.