ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO EN ZONA NORTE

DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN

SUBANEXO I-2:  REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

### ENERO  2017

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN

## SUBANEXO I-2: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los Anticipos de Montos de Obra serán factibles de redeterminación durante la ejecución del Contrato de Construcción, según lo establecido por el Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016 y la Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006 que fija los índices aplicables. ( www.infoleg.gov.ar )

A los efectos de su cumplimiento, se aplicará el siguiente procedimiento:

- Para la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA, la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA determina los Rubros Principales, que son los que se especifican en los incisos 2.1 a 2.9 del Punto 2 del Anexo al Decreto Nº 634/2003 modificado por Decreto Nº 691/2016.

- En los Cuadros 1 y 2 incluidos en el Subanexo I-2 “Redeterminación de Precios” del Anexo I del PLIEGO, se reproduce el Subanexo del Decreto Nº 634/2003 modificado por el Decreto Nº 691/2016. En él se han indicado los valores de la ponderación porcentual de la participación de cada uno de los Rubros Principales y de cada uno de los insumos integrantes de cada Rubro Principal en los términos requeridos por la mencionada Resolución ex SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1205/2006. Dichos valores son los que el COMITÉ DE EJECUCIÓN dispone como resultado de los estudios realizados en la etapa de preparación del llamado a Licitación Pública Nacional para la Continuación y Finalización de las Obras de la Ampliación en 132 kV SANTA CRUZ NORTE – CALETA OLIVIA.

- Se requiere a los Proponentes que, durante el plazo de preparación de la Oferta, en caso de divergencia con los mismos, presenten al COMITÉ DE EJECUCIÓN sus valores propuestos debidamente sustentados, abriéndose de esta forma una etapa de consulta con el conjunto de los Proponentes.

- Sobre dicha base, el COMITÉ DE EJECUCIÓN establecerá, mediante Circular en fecha límite, los valores definitivos que serán utilizados en el Contrato de Construcción. Dichos valores serán los que el Proponente presentará en los Cuadros 1 y 2 incluidos en la presentación de Antecedentes para la Calificación (Sobre Nº 1), según lo requerido en el Numeral 5.2.24. del PLIEGO.

- La Redeterminación de Precios se aplicará de conformidad con la normativa que rige, cuando los costos de dichos rubros principales hayan alcanzado un valor tal que resulte una variación promedio de los precios, del Contrato de Construcción de la Ampliación, superior al CINCO POR CIENTO (5 %). Cumplida dicha redeterminación, se inicia un período en el que podrá producirse la redeterminación sólo en caso de alcanzarse nuevamente la condición de variación superior al CINCO POR CIENTO (5 %) establecida en el Decreto Nº 691/2016.

Los índices a utilizar para la aplicación de las fórmulas establecidas en los apartados 4.1. y 4.2. del Anexo del citado Decreto Nº 634/2003 serán:

- Para el período inicial to, el que corresponde al mes anterior al mes de cierre del plazo para la recepción de las Solicitudes (Sobre Nº 1) y las Ofertas Económicas (Sobre Nº 2).

- Para el período mensual ti, el que corresponde al mes anterior al mes de redeterminación indicado como mes “i”.

|  | CUADRO 1 RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACIÓN | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Construcción de Obras Civiles | Tareas de Montaje Electro- mecánico | Provisión de Reactores y Transforma-dores | Provisión de Conductores e Hilo de Guardia | Provisión de Cadenas, Morsetería y Conectores | Provisión de Equipos de Maniobras y Medición | Provisión de Estructuras Soporte Reticuladas | Provisión de otros Equipos Eléctricos | Provisión de equipos de Automatismos y Comunicaciones |
|  | Porcentaje sobre el total de la Ampliación | 25% | 25% | 12% | 8% | 7% | 9% | 3% | 6% | 5% |
|  |  | Participación de cada índice en el rubro componente |
| a) | Precios Mayoristas Nivel General |  |  | 0.069 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| b) | Índice de la Construcción Nivel Gral. | 0.25 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Mano de Obra de la Construcción | 0.30 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Mano de Obra Ind. Metalúrgica |  |  | 0 | 0.08 | 0.10 |  | 0 | 0.15 | 0.10 |
| e) | Maquinaria para Obras-Importadas | 0.15 | 0.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Productos Refinados del Petróleo | 0.05 | 0.05 | 0.020 |  |  |  |  |  |  |
| g) | Cemento y Cal | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Minerales Ferrosos | 0.10 |  | 0.022 | 0.10 | 0.20 |  |  | 0.05 |  |
| i) | Minerales no Ferrosos |  |  |  |  |  |  |  | 0.27 |  |
| j) | Conductores Eléctricos |  |  |  |  |  |  |  | 0.10 |  |
| k) | Productos Minerales no Metálicos |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| l) | Productos Básicos de Aluminio |  |  | 0.050 |  |  |  |  |  |  |
| m) | Productos de Fundición |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |  |
| n) | Productos Metálicos Básicos |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| o) | Minerales Ferrosos-Importados |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |
| p) | Minerales No Ferrosos-Importados |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.10 |
| q) | Máquinas y Aparatos Eléctricos-Impor |  |  | 0.275 |  |  | 0.20 |  | 0.17 | 0.45 |
| r) | Productos Metálicos Básicos-Impor |  |  |  |  | 0.04 | 0.15 |  |  |  |
| s) | Otros Indices (continúa en Cuadro 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | CUADRO 2 RUBROS PRINCIPALES COMPONENTES DE LA AMPLIACIÓN | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Construcción de Obras Civiles | Tareas de Montaje Electro- mecánico | Provisión de Reactores y Transforma-dores | Provisión de Conductores e Hilo de Guardia | Provisión de Cadenas, Morsetería y Conectores | Provisión de Equipos de Maniobras y Medición | Provisión de Estructuras Soporte Reticuladas | Provisión de otros Equipos Eléctricos | Provisión de equipos de Automatismos y Comunicaciones |
|  | Porcentaje sobre el total de la Ampliación | 25% | 25% | 12% | 8% | 7% | 9% | 3% | 6% | 5% |
|  | Apertura del Item s) Otros Indices | Participación de cada índice en el rubro componente |
| s1) | CIIU-3 2720 CPC 41532-1 “Lingotes y perfiles de aluminio y sus Aleaciones” |  |  |  | 0.74 |  |  |  |  |  |
| s2) | CIIU-3 2710 CPC 41251-1 “Perfiles de Hierro” |  |  |  |  |  |  | 0.60 |  |  |
| s3) | CIIU-3 2720 CPC 91511-1 “Cobre” |  |  | 0.199 |  |  | 0.35 |  | 0.10 | 0.20 |
| s4) | CIIU-3 2710 CPC 91211-11 “Chapas de Hierro al Silicio” |  |  | 0.200 |  |  |  |  |  |  |
| S5) | Productos de Minerales No Ferrosos en formas básicas: Zinc |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |
| S6) | Cuadro 3.5.2 Indice de Salario por Obrero – 31 “Fabricación de maquinaria y aparatos electrónicos motores, equipos y suministros eléct.” |  |  | 0.165 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |
| S7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |