BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

| Organismo Contratante | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL del MINISTERIO DE TRANSPORTE |
| --- | --- |

| PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |
| --- |
| TIPO: | Contratación Directa | Nº 3 | Ejercicio: 2017 |
| CLASE: | Sin Clase |
| MODALIDAD: | Sin modalidad |

| Expediente Nº: | S02:0018043/2017 |
| --- | --- |

RUBRO COMERCIAL:

SERVICIO PROFESIONAL Y COMERCIAL

Objeto de la Contratación:

CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA – SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR

| Costo del Pliego | SIN VALOR |
| --- | --- |

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina de Compras de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Av. BRASIL 55 Piso 12º (C.P.1063), C.A.B.A. | Hasta la fecha y horario fijados para el acto de apertura. |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Oficina de Compras de la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, sita en Av. BRASIL 55 Piso 12º (C.P.1063), C.A.B.A. | Lunes, 3 de abril de 2017 a las 12:00 horas. |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Renglón | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 1 | Servicio | 341-06231-0001 – CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA – SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR |

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

## PROPÓSITO, ALCANCE Y OBJETIVOS

Actualmente la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL cuenta con un sistema de emisión de licencias de conducir que ha presentado, a lo largo del tiempo, distintos inconvenientes de funcionalidad y de performance, por este motivo se solicitó a la Dirección de Informática de la AGENCIA, el desarrollo de un nuevo sistema que se ajuste a los requerimientos que impone la ley nacional y permita su adaptación a las particularidades normativas y/o procedimentales de cada una de las jurisdicciones que están adheridas o se adhieran al Plan Nacional de Emisión de Licencias de Conducir.

El alcance del proyecto incluye el trabajo y gerenciamiento en conjunto, entre la ANSV y la Universidad, de las siguientes actividades:

- Análisis funcional

- Desarrollo del nuevo sistema informático y pruebas.

- Proceso de Migración de datos e imágenes.

- Implementación en Producción y puesta a punto.

- Transferencia de conocimientos que pudieran requerir los técnicos de la ANSV.

Objetivos:

- Desarrollar un nuevo sistema para emisión de licencias de conducir con el objetivo de incorporar a las jurisdicciones que aun no se adhirieron al Plan Nacional y lograr su uso en las jurisdicciones que actualmente adhieren al Plan pero utilizan sistemas propios.

- Desarrollar un sistema flexible y customizable, frente a la diversa normativa vigente al tiempo de lograr facilidad y renovado look and feel de navegación.

- Disminuir el uso de consumo de los Web Services actuales reemplazándolos por el nuevo sistema.

## SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| Supuestos y Restricciones | Impacto en el Plan si no se cumplen |
| --- | --- |
| Se contara con las especificaciones funcionales necesarias para el desarrollo del sistema informático | Se retrasa el proyecto hasta que se consigan las especificaciones |
| Se contara con personal de reemplazo en caso de que algún recurso asignado no pueda continuar brindando el servicio | Se retrasa el proyecto por falta de recursos |
| Todos los recursos del equipo de desarrollo asignados al proyecto contaran con todos los elementos necesarios para el trabajo diario. PC, Herramientas de desarrollo etc | Se retrasa el proyecto hasta contar con los recursos para realizar el trabajo diario. |
| El sistema será desarrollado en ASP.NET (Ultima versión del framework) utilizando el lenguaje C# y la base de datos será implementada en Microsoft SQL Server. | Se cancela el proyecto ya que el equipo de desarrollo utilizara esta tecnología para el proyecto. |
| El desarrollo se realizará en las oficinas ubicadas en Av. Brasil 55 CABA o en su defecto la ubicación que indique la DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA. | Todo el personal del equipo de desarrollo para este proyecto trabajará conjuntamente en un mismo espacio físico. No es factible llevar adelante el proyecto en otra ubicación a menos que se mude todo el equipo. |
| Las reuniones de avance del proyecto se realizarán en las oficinas ubicadas en Av. Brasil 55 CABA | El impacto es mínimo. Se deberá definir otro ámbito para realizar las reuniones. |
| La Agencia de Seguridad Vial cuenta con servidores y personal para instalar y hostear la aplicación y la base de datos para el entorno de Desarrollo, Test y producción. | Se retrasa el desarrollo, las pruebas y /o implementación. |

# PROBLEMÁTICA ACTUAL

A continuación se enumeran las deficiencias con las que cuenta el actual sistema por las cual se decidió su reemplazo por un nuevo desarrollo.

- No tiene en cuenta las reglas de negocio y las particularidades de cada jurisdicción por lo tanto es muy difícil y poco atractivo en el momento de incorporar a estas a su uso, como las reglas no son configurables en cada incorporación es necesario realizar modificaciones sobre el código de la aplicación harcodeando las nuevas reglas para cada una de las jurisdicciones.

- El workflow es estático, hay jurisdicciones que no siguen el “curso normal” o tienen otra forma de trabajar.

- Si alguna etapa del trámite no es aprobada no es posible retomar el tramite en esa etapa, el tramite se anula y la persona debe iniciar nuevamente el trámite desde el inicio.

- El sistema es visualmente poco atractivo y la usabilidad es antigua, además es dependiente del navegador Internet Explorer, en otros navegadores como Chrome o Firefox no se puede utilizar la captura de fotos del  conductor ni la captura del escaner de firmas. En los navegadores antes mencionados se visualizan mal las páginas alterando el diseño original.

- Hay casos de formularios que deberían validar datos en el transcurso de la carga y no al final  de la misma, hay casos de pérdida de session con su respectiva pérdida de datos y re carga de los mismos, estos errores  dan lugar a pérdida de tiempo y re trabajo.

- La aplicación utiliza una tecnología de persistencia de datos  para la cual es muy difícil conseguir especialistas en el mercado para su mantenimiento.

- En el workflow normal no contempla la carga de “Licencia anterior” para los casos de jurisdicciones que se acoplan a la licencia nacional pero tienen conductores a los cuales se les emitió licencia en la jurisdicción. Para esta problemática se realizó una mejora para poder ingresar la licencia anterior.

- La generación de usuarios del sistema está supeditada a su inmediato superior, para generar un usuario de un centro de emisión, de último nivel, antes hay que cargar todos sus predecesores.

- El modelo de datos actual no maneja el concepto de datos históricos, las tablas core del sistema tienen más de 13 millones de registros lo cual dificulta los tiempos de respuesta de datos en las consultas.

- Las tablas de la base de datos no tienen logueo de los usuarios y fecha-hora  que realizan cambios en sus registros, por lo tanto no se puede realizar auditoría de los datos.

- Las imágenes de fotos y firmas se guardan en campos image de la base de datos, si bien están físicamente en una base separada es muy dificultoso su mantenimiento, actualmente se guardan datos que no tienen utilidad generando un crecimiento desmedido de la base datos de imágenes.

- No tiene integración con otros sistemas asociados al negocio, como el sistema de cursos virtuales y el sistema de turnos online.

- El sistema actual tiene pocos reportes y casi nula explotación de datos para toma de decisiones de las autoridades  o visualización por parte de los centros emisores de la evolución de su actividad.

# LISTA DE REQUISITOS QUE DEBE CONTEMPLAR EL NUEVO SISTEMA

El producto de Software a desarrollar debe contemplar los siguientes puntos.

- Administración  de las tablas maestras del sistema

- Administrar la seguridad generando Usuarios, Funciones y Roles y asignando permisos

- Poder generar los trámites y las licencias nacionales

- Las reglas de negocio para clases de licencia, restricciones de clases, restricciones de etapas deben ser parametrizables a nivel de Centro de emisión, esto permitirá que cada jurisdicción pueda configurar sus propias reglas.

- El workflow   debe poder configurarse según las necesidades de cada centro de emisión, además debe permitir que se manejen permisos por usuario para el uso de cada una de las etapas, hay centros que tienen un profesional para cada etapa y otros que no, cada etapa debe quedar registrada en el sistema con la identificación de usuario, fecha y hora que realizó el alta o cambio.

  - En el modelo de datos el workflow debe ser dinámico con la posibilidad de agregar nuevas etapas al trámite y/o desactivar otras.

- Se debe poder modificar trámites volviendo para atrás etapas sin necesidad de anular el trámite completo. Se debe definir en cual etapa se puede realizar esta modificación y en cual no.

  - Al momento de no aprobar alguna etapa se deberá dejar el tramite en estado “Retenido”, brindando la posibilidad (de acuerdo a las restricción de tiempos) de reanudar dicho trámite en esa etapa, sin tener que volver a hacer todo otra vez. Y en caso de vencerse el examen anterior (30 días) volver a pedir.

- El diseño del sistema debe ser atractivo y moderno y su navegabilidad debe ser simple, es recomendable utilizar un sistema de solapas donde el usuario  pueda visualizar el flujo completo del trámite independientemente si tiene permisos o no para modificar una solapa en particular.

  - Debe poder utilizarse en los browser más populares (Chrome, Internet Explorer, Firefox) tratando de minimizar a la mínima expresión  los cambios de diseño.

- La captura de Fotos y firmas debe funcionar en todos los Browsers, si esto no es posible por alguna restricción tecnológica se debe desarrollar una alternativa que sea única para todos los clientes.

- En los formularios se debe utilizar tecnología Ajax para poder realizar validaciones en forma parcial.

- La solución debe contemplar el cache de datos para evitar consultas innecesarias a la base de datos.

- La “Licencia anterior” para las jurisdicciones que necesiten utilizarla debe estar contemplada en el workflow.

- La generación de usuarios debe ser independiente de la jerarquía de jurisdicción, en este punto hay que definir si el mantenimiento de usuarios y permisos se realiza en forma centralizada. Utilizar la modalidad  Usuario-Rol-Función.

  - Se debe registrar el email del usuario para poder enviar la URL de registración, evaluar si en el primer ingreso se obliga  al usuario al cambio de contraseña.

  - La administración de usuario debe contemplar reglas para inhabilitar usuarios por tiempo de inactividad.

  - La autenticación debe ser vía LDAP

- Simplificar la administración de funcionarios eliminando los datos innecesarios que se cargan actualmente y poder asignar más de una función.

- La solución debe contemplar un espacio para publicar novedades para los centros y permitir que puedan descargar documentación.

- La solución debe contemplar el guardado de datos históricos, para este punto hay que contemplar que el modelo de datos se ajuste a este requerimiento además de  definir el punto de quiebre para el resguardo de los datos.

- Todas las tablas del sistema deben tener campos de auditoría, usuario, fecha de alta, fecha de modificación; además en las tablas criticas donde se persistan datos del trámite y  licencias se deben loguear las acciones de Insert, Update y Delete  en forma individual con fecha-hora y usuario que realizo la acción. Para las acciones de Update y Delete deben guardarse en un log con el registro anterior y el nuevo.

- Las fotos de conductores, firmas y certificados en pdf deben guardarse  en  el file system separadas en carpetas por cada centro emisor  y agregar una referencia al path en la tabla de la base de datos que corresponda. Se debe tener en cuenta un proceso de depuración de estos datos para evitar la acumulación innecesaria de archivos que no tienen utilidad.

  - Además en el trámite se debe permitir guardar datos adjuntos como escaneos de DNI, certificados etc. con la misma modalidad indicada en el párrafo anterior.

- La solución debe contemplar el uso de los WS actuales modificando la lógica interna y ajustando la misma para que persista los datos en la nueva base de datos sin cambiar  los wsdl publicados evitando cambios y cancelaciones en los clientes que actualmente validan los datos por esta vía. No obstante hay que evaluar si el cambio en la estructura de datos no impacta en cambios de parámetros de los WS.

- Consulta vía WS contra el SINAI, SAFIT- CENAT y validación de datos del RENAPER.

- Integración con el Sistema de Exámenes Online, tener en cuenta que este sistema actualmente consulta tablas de la base de SINALIC.

- Integración con el sistema de turnos.

- La persona que no aprueba una etapa del trámite debe tener la posibilidad, según reglas definidas por el centro, de volver a rendir sin la necesidad de iniciar nuevamente el trámite.

- Nuevo tipo de trámite. Poder reimprimir licencias de otra jurisdicción (Licencia provisoria).

- Evaluar la posibilidad de incorporar una herramienta de chat para que los centros puedan comunicarse con la mesa de ayuda y la Dirección de Licencias, administrar la herramienta para que el chat pueda estar online o offline.

- Evaluar la posibilidad de implementación de una herramienta del tipo Qlik Sence para la explotación de datos a nivel general y por centro de emisión.

# MONTO Y FORMA DE PAGO:

A efectos de asegurar un correcto funcionamiento del Convenio, en lo relacionado con los servicios comprometidos, se prevé la liquidación de un anticipo financiero que la “AGENCIA” abonará a la “UNIVERSIDAD”, contra la presentación de la factura correspondiente, un VEINTE  POR CIENTO (20%) y el saldo en DOCE (12) cuotas mensuales consecutivas, contra la presentación de la factura y aprobación del informe de avance conforme la entrega de los productos que se describen en el apartado 6. del presente “Detalle y cronograma de productos a entregar”.

En caso de no consumirse, cualquiera sea la causa, la totalidad del anticipo financiero previsto, la “UNIVERSIDAD” se compromete a restituir el saldo no invertido a la “AGENCIA” en un plazo no mayor a SESENTA (60) días.

# DETALLE Y CRONOGRAMA DE PRODUCTOS A ENTREGAR.

| Mes | Tareas y Entregables |
| --- | --- |
| 1 | Constitución del equipo mixto de trabajo. Documentación del proyecto, acta de constitución, Plan del proyecto. Establecimiento y documentación de estándares. Diseño del prototipo visual. Propuesta gráfica de la solución. Desarrollo de ABMs básicos. |
| 2 | Proceso de migración de datos. Desarrollo de ABMs complejos. Desarrollo del modulo de seguridad. Usuarios, roles, etc. |
| 3 | Desarrollo del modulo de funcionarios. Desarrollo de Modulo de Categorías de Licencias. Desarrollo de Modulo de restricciones. |
| 4 | Desarrollo de Módulo de Insumos Desarrollo de Workflow de trabajo de LNC |
| 5 | Desarrollo de Workflow de trabajo de LNC Ajustes de WS actuales al nuevo modelo. Planificación y documentación de prueba de carga y concurrencia |
| 6 | Desarrollo de Workflow de trabajo de LNC. Ajustes de WS actuales al nuevo modelo. Ejecución de prueba de carga y concurrencia. Documento de casos de prueba de Test interno de WS. |
| 7 | Análisis y documentación de ajustes según resultado de la prueba de carga. Test interno de WS. Integración con aplicaciones externas. Desarrollo de ajustes. Documento de casos de prueba de WS con jurisdicciones. |
| 8 | Integración con aplicaciones externas. Desarrollo de ajustes. Test de WS con jurisdicciones. Desarrollo modulo de Alertas. Documento de casos de prueba. |
| 9 | Revisión general del proyecto. Prueba integral con DL. Desarrollo de ajustes. |
| 10 | Revisión general del proyecto. Desarrollo de correcciones y ajustes según test integral. |
| 11 | Entrega de documentación técnica. Implementación y capacitación a DL. |
| 12 | Transferencia de conocimientos que pudieran necesitarse para autonomía de la ANSV Cierre formal del proyecto |

# VIGENCIA.

El Convenio tendrá vigencia de DOCE (12) meses contados a partir de  su suscripción y podrá denunciarse en forma conjunta, o bien en forma unilateral y sin expresión de causa, mediante preaviso notificado fehacientemente a la otra parte efectuado con una anticipación mínima de TREINTA (30) días. La denuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza. Los trabajos en ejecución, al producir efecto la denuncia, serán finalizados dentro del periodo en que los mismos fueron programados.

# EQUIPO DE TRABAJO.

A Continuación se detalla la conformación mínima de los equipos de consultores que ambas partes destinarán al desarrollo del proyecto para el trabajo en conjunto. Esta conformación no incluye perfiles administrativos ni otros que puedan afectar las PARTES.

| Universidad | ANSV |
| --- | --- |
| UN (1) Responsable de unidad de coordinación y gestión del proyecto. Durante 12 meses | UN (1) Responsable de unidad de coordinación y gestión del proyecto. Durante 12 meses |
| UN (1) Analista Funcional. Nivel Senior. Durante 12 meses | UN (1) Analista Funcional. Nivel Senior. Durante 12 meses |
| TRES (3) Programadores .NET nivel Senior. Durante 12 meses | UN (1) Analista Programador .NET part-time Durante 12 meses. |
| UN (1) Diseñador web. Nivel Senior. Durante 6 meses | UN (1) Líder de equipo de Desarrollo. Durante 12 meses |
| UN (1) DBA SQL SERVER (2016). Nivel Senior. Durante 6 meses | UN (1) Líder de Proyecto. Durante 12 meses. |
| UN (1) Consultor Microsoft. Nivel Senior. Durante 1 mes. |  |

CLÁUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: CONSULTAS A LAS BASES Y CIRCULARES ACLARATORIAS Y MODIFICATORIAS.

Las consultas a las presentes Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por escrito a la Agencia Nacional de Seguridad Vial – Oficina de Compras – Brasil 55, Piso 12º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta DOS (2) días antes de la fecha fijada para la apertura de las ofertas, al correo electrónico compras@seguridadvial.gov.ar.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se presenten fuera de término.

Los interesados en presentarse a cotizar en el presente procedimiento de selección, podrán elegir cualquiera de las siguientes opciones:

a) Retirar las Bases en la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la oficina, plazos y horarios  anteriormente mencionados. En este caso el oferente deberá adjuntar a la oferta la constancia de retiro de pliego.

b) Obtener las Bases del sitio de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones (www.argentinacompra.gov.ar).

Las circulares emitidas por el Organismo, bien sea de oficio o con motivo de una consulta, serán notificadas con DOS (2) días como mínimo de anticipación a la fecha de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado las bases y en el caso de circulares originadas con motivo de una consulta, también se notificará al consultante.

Las circulares o respuestas a las consultas efectuadas podrán ser notificadas en forma válida en la dirección de correo electrónico que hubiere consignado el oferente.

No será requisito para presentar la oferta, ni para la admisibilidad de la misma, ni para contratar, haber retirado las bases en el Organismo o haberla descargado del sitio de Internet de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, no obstante quienes no la hubiesen retirado o descargado, no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.

ARTÍCULO 2: RÉGIMEN NORMATIVO DE LA CONTRATACIÓN.

El presente procedimiento de selección, el contrato y su posterior ejecución se regirán por el Decreto N° 1023/2001 y sus modificatorios, el reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/2016, por las normas que se dicten en su consecuencia y por las presentes  Bases y Condiciones Particulares, sin perjuicio de la aplicación directa de las normas del Título III de la Ley 19.549 y sus modificaciones en cuanto fuere pertinente.

Supletoriamente se aplicarán las normas restantes de derecho administrativo y, en su  defecto, se aplicarán las restantes normas de derecho privado por analogía.

Todos los documentos que integran el contrato serán considerados como recíprocamente explicativos.

En caso de existir discrepancias se seguirá el siguiente orden de prelación:

- Decreto N° 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios y complementarios.

- Decreto N° 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016.

- Las normas que se dicten en consecuencia del Decreto Nº 1030/2016.

- El Manual de Procedimientos del Régimen de Contrataciones de la Administración. Nacional de Contrataciones que dicte la Oficina Nacional de Contrataciones o las normas que dicte dicha Oficina Nacional, en su carácter de órgano rector del presente régimen.

- El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (www.argentinacompra.gov.ar)

- Las presentes Bases y Condiciones Particulares.

- La oferta.

- La adjudicación.

- La Orden de Compra.

ARTÍCULO 3: FORMALIDADES Y CONTENIDO DE LA OFERTA (Art. 55º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

La propuesta será redactada en idioma nacional y presentado en original, en sobre cerrado con identificación del procedimiento de selección a que corresponden, el día y hora de la apertura y la identificación del oferente. El original deberá estar firmado en todas sus hojas por el oferente o su representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras si las hubiere.

Toda fotocopia que integre el original de la oferta deberá ser legible y estar autenticada o certificada por escribano público o por autoridades judiciales o administrativas competentes.

La oferta deberá especificar el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida, el precio total del renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y números, en la moneda de cotización fijada en las presentes Bases.

El valor cotizado no debe incluir las expensas que correspondan por dicha unidad funcional y las cocheras.

La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I.

ARTÍCULO 4: DOMICILIO.

El oferente juntamente con la presentación de la oferta deberá indicar el domicilio, el que será considerado como “constituido”, y se tendrá como válido para todas las notificaciones que se efectúen referidas al presente Acto Contractual. Éste debe serlo dentro del territorio nacional o extranjero, en éste último caso, siempre que no cuente con domicilio o representación legal en el país, situación que deberá acreditarse mediante declaración jurada.

Asimismo, deberá indicar números de teléfonos, fax y direcciones de correos electrónicos.

En el caso en que no se constituya un domicilio especial y una dirección de correo electrónico en la respectiva oferta, se tendrán por válidos los informados en la base de datos administrada en el  ámbito de la Oficina Nacional de Contrataciones, se encuentre preinscripto o incorporado, bien sea que la inscripción se encuentre vigente o no.

ARTÍCULO 5: MONEDA Y FORMA DE COTIZACION (Art. 58 del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

La propuesta económica deberá ser formulada en moneda nacional. No se aceptarán propuestas en moneda distinta y, dado el caso, serán automáticamente desestimadas.

Los precios cotizados deberán incluir, indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del I.V.A y todo otro impuesto, arancel o tasa que corresponda abonar para la comercialización. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dichos valores se hallan incluidos en la misma.

Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.

La cotización deberá efectuarse en el Formulario que forma parte integrante del presente como Anexo I.

ARTÍCULO 6: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTAS (Art. 54º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

Los oferentes deberán mantener las ofertas por SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del plazo, aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual y así sucesivamente.

ARTICULO 7: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES (Art. 111º Y 112º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

En el Sistema de Información de Proveedores se inscribirá a quienes pretendan participar en los procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones o entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/16 y sus modificatorios y complementarios, salvo las excepciones que disponga la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

No constituye requisito exigible para presentar ofertas la inscripción previa en el Sistema de Información de Proveedores.

Oferentes no incorporados:

Los oferentes deberán realizar su preinscripción, accediendo al sitio de Internet COMPR.AR, donde completarán la información requerida en los formularios de preinscripción. Quienes estén exceptuados de estar incorporados en el SIPRO, deberán igualmente realizar la misma. (Art. 1º y ss. del Anexo del Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO, aprobado por la Disposición Nº 64/2016 emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización).

Oferentes ya incorporados:

Los interesados en participar en procedimientos de selección que ya estuvieran incorporados en el Sistema de Información de Proveedores, deberán mantener actualizada la información modificando los datos que hubieran variado.

La actualización del domicilio especial, número de teléfono, correo electrónico y nombre de fantasía, podrán realizarla modificando el formulario de preinscripción sin más trámite, con el usuario y contraseña obtenido en la preinscripción. (Art. 6º y ss. del Anexo del Manual de Procedimiento para la incorporación y actualización de datos en el SIPRO, aprobado por la Disposición Nº 64/2016 emitida por la Oficina Nacional de Contrataciones de la Secretaría de Modernización Administrativa del Ministerio de Modernización).

ARTÍCULO 8: DOCUMENTACIÓN

Los oferentes deberán presentar en su oferta la documentación que a continuación se detalla:

- Certificado fiscal para contratar.

Los oferentes que efectúen ofertas cuyos importes sean iguales o superiores a CINCUENTA MIL PESOS ($ 50.000) deberán poseer el Certificado Fiscal para Contratar vigente.

Nota: A los fines de dar por cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, será suficiente con que el Organismo Contratante verifique tal circunstancia de habilitación en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://www.afip.gov.ar) o en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones  (www.argentinacompra.gov.ar), sin ser necesario que el certificado sea presentado por el oferente. Asimismo podrán presentar copia certificada de la nota presentada ante la dependencia de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS en la cual 2. Formulario de cotización que forma parte integrante del presente como Anexo I.

- Si la presentación es firmada por apoderado, copia del poder que lo acredite como tal.

ARTÍCULO 9: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN (Art. 52º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

La presentación de la oferta significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de toda la normativa que rige el llamado, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento, por lo que no será necesaria la presentación de las presentes Bases como parte constitutiva de la oferta.

ARTÍCULO 10: APERTURA DE LAS OFERTAS (Art. 59º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto de apertura, se procederá a abrir la oferta en presencia de funcionarios de la dependencia y de todos aquellos que desearan presenciarlo. Si el día señalado para la apertura de la oferta deviniera inhábil, el acto tendrá lugar el día hábil siguiente y a la misma hora en el mismo lugar.

El Acta será firmada por los funcionarios y por el oferente presente.

ARTÍCULO 11: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN NO SUBSANABLES (Art. 66º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

Será desestimada la oferta, en los siguientes supuestos:

- Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas que no estuvieran incorporadas en el Sistema de Información de Proveedores a la fecha de comienzo del período de evaluación de las ofertas, o a la fecha de adjudicación en los casos que no se emita el dictamen de evaluación. idioma nacional.

- Si fuera formulada por personas humanas y/o jurídicas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL de acuerdo a lo prescripto en el artículo 28º del Decreto Delegado Nº 1023/001 y sus modificatorios y complementarios, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de evaluación de aquellas o en la adjudicación.

- Si el oferente fuere inelegible de conformidad con lo establecido en el artículo 68º del Reglamento aprobado por Decreto 1030/16.

- Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.

- Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas  que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

- Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

- Si contuviera condicionamientos.

- Si contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación.

- Cuando contuviera errores u omisiones esenciales.

ARTÍCULO 12: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES (Art. 67º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

No será desestimada la oferta que contenga defectos de forma u otras imperfecciones que no impidan su análisis y comparación con las demás, siempre que dichos defectos sean subsanados a pedido del Organismo Contratante, otorgando un plazo de TRES (3) días hábiles al efecto. Se reconocerán como errores u omisiones subsanables las relacionadas con constatación de datos o información de tipo histórico, que no signifiquen una modificación de la oferta.

Si el total cotizado para el renglón único no respondiera al precio unitario, se tomará este último como precio cotizado.

Todo otro error denunciado por el oferente antes de la adjudicación, producirá la desestimación de la oferta.

ARTÍCULO 13: ADJUDICACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 74º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

Dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, se procederá a emitir la orden de compra y su notificación al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato.

La adjudicación será notificada al adjudicatario, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo. .

# ARTÍCULO 14: PLAZO DEL CONTRATO

El Convenio tendrá vigencia de DOCE (12) meses contados a partir de  su suscripción y podrá denunciarse en forma conjunta, o bien en forma unilateral y sin expresión de causa, mediante preaviso notificado fehacientemente a la otra parte efectuado con una anticipación mínima de TREINTA (30) días. La denuncia no dará derecho a las partes a reclamar indemnización de ninguna naturaleza. Los trabajos en ejecución, al producir efecto la denuncia, serán finalizados dentro del periodo en que los mismos fueron programados.

ARTÍCULO 15: RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA (Art. 88º y 89º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

La recepción del servicio tendrá carácter provisional y la conformidad definitiva o el rechazo se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir del día siguiente a los períodos de la prestación.

La conformidad o el rechazo de la entrega del servicio objeto del contrato, se informará dentro del plazo de DIEZ (10) días a partir del día siguiente de realizada la misma.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá solicitar al Organismo tal manifestación de conformidad. Si, en tal supuesto el Organismo Contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la solicitud, el servicio se tendrá por recibido de conformidad.

ARTÍCULO 16: FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO (Artículo 90º y 91º del Anexo del  Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016)

A efectos de asegurar un correcto funcionamiento del Convenio, en lo relacionado con los servicios comprometidos, se prevé la liquidación de un anticipo financiero que la “AGENCIA” abonará a la “UNIVERSIDAD”, contra la presentación de la factura correspondiente, un VEINTE  POR CIENTO (20%) y el saldo en DOCE (12) cuotas mensuales consecutivas, contra la presentación de la factura y aprobación del informe de avance conforme la entrega de los productos que se describen en el apartado 6. del presente “Detalle y cronograma de productos a entregar”.

En caso de no consumirse, cualquiera sea la causa, la totalidad del anticipo financiero previsto, la “UNIVERSIDAD” se compromete a restituir el saldo no invertido a la “AGENCIA” en un plazo no mayor a SESENTA (60) días.

El plazo para el pago será dentro de los TREINTA (30) DÍAS corridos contados a partir del día siguiente al de su presentación en la Dirección de Contabilidad del Organismo.

Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

La AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, tiene carácter frente al IVA y GANANCIAS de “EXENTO”, por lo tanto no deberá discriminarse en la factura que al efecto se emita el IVA que eventualmente pudiera recaer en la operación (Art. 39 Ley de IVA).

Le corresponde actuar como agente de retención de los impuestos mencionados, por imperio de las Resoluciones Generales AFIP Nº 18/97 y DGI Nº 2784, en las facturaciones que se emitan, y atento a la no discriminación señalada deberá indicarse el importe del IVA contenido en la operación y, en su caso, otros conceptos no sujetos a retención (vgr. Impuestos internos).

Todos los comprobantes mencionados, deben ajustarse a lo establecido en la Resolución General N° 2853/2010 artículo 1.

Por su carácter de jurisdicción del ESTADO NACIONAL, los contratos que celebra la AGENCIA están excluidos del régimen de factura de crédito instaurado por Ley Nº 24760.

# ARTÍCULO 17: OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA

- Relativas al SIDIF (Alta de Beneficiarios):

• En el caso de no estar inscripto, el oferente deberá tramitar su incorporación al Sistema Integrado de Información Financiera, - SIDIF – Resolución Nº 262/95 de la SECRETARIA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS y sus modificatorias, en el Departamento de Compras y Contrataciones de este Organismo sito en Av. Brasil 55, 12º Piso, C.A.B.A..-

• En el caso de estar inscripto, el adjudicatario deberá informar al Departamento de Compras y Contrataciones la cuenta habilitada a los efectos de recibir los depósitos provenientes de la CUENTA ÚNICA DEL TESORO.

• En el caso que el Adjudicatario, desee modificar  la cuenta habilitada a tal efecto, deberá tramitar la incorporación de una nueva, en el Departamento de Compras y Contrataciones; la cual una vez habilitada implicará la baja automática de la cuenta anterior.

- Emisión electrónica de comprobantes de acuerdo a la Resolución General 2853/2010 Artículo 1°.

- La obligación de cumplimentar exclusiva y excluyentemente y sin derecho a reembolso o resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, impositivas, previsionales, de cobertura aseguradora o de cualquier otra índole - tanto nacionales, provinciales o municipales- que le resulten inherentes como consecuencia de la actividad que desarrolle por el presente, asumiendo idéntica responsabilidad con relación a su personal. El Organismo Contratante podrá, a su solo juicio y en cualquier oportunidad, requerir la documentación que acredite dicho cumplimiento.

- La obligación de resarcir en forma integral los daños que sus incumplimientos ocasionen al Organismo Contratante.

- Realizar todas las acciones que garanticen la vigencia del seguro contratado durante la vigencia del servicio, realizando en tiempo y forma las comunicaciones necesarias a tal efecto, y las denuncias de los siniestros que pudieran ocurrir en término.

ARTÍCULO 18: FACULTADES DEL ORGANISMO CONTRATANTE (Artículo 100º del Anexo del Reglamento aprobado por Decreto 1030/2016).

El Organismo podrá dejar sin efecto el presente procedimiento de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin lugar a indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes (conf. Artículo 20º último párrafo del Decreto Nº 1023/01).

Asimismo, podrá aumentar o disminuir hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) el monto total del contrato, en las condiciones y precios pactados y con la adecuación de los plazos respectivos, en forma unilateral.

En los casos en que resulte imprescindible para el Organismo, el aumento podrá alcanzar el TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), para tal caso se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si esta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción.

Asimismo, tendrá a su cargo el poder de control, inspección y dirección de la respectiva contratación.

También tendrá la facultad de imponer penalidades de las previstas en el presente Régimen a los oferentes cuando éstos incumplieren sus obligaciones.

ARTICULO 19: OBLIGACIONES DEL ORGANISMO CONTRATANTE.

Una vez firmada la el Orden de Compra con la adjudicataria, el Organismo se obliga según lo especificado en estas Bases, sus Anexos, Circulares y Disposiciones que se dictaren y, en particular, a:

- Realizar el pago tal como se especifica en el Artículo 16.

- Responder a las consultas de la contratista.

ARTICULO 20: INDEMNIDAD.

El Adjudicatario mantendrá indemne a su costa a la AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL y a su personal contra todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de actos u omisiones del Adjudicatario o de su personal o de otras personas que ante él fueren responsables con motivo o en ocasión del cumplimiento del servicio objeto de la presente contratación.

ARTICULO 21: CLAUSULA DE RESCISIÓN.

El locatario podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar al locador, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar las instalaciones y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

ARTÍCULO 22: EXPENSAS.

El organismo contratante se hará cargo de las expensas ordinarias de la unidad funcional y cocheras locadas, siendo a cargo de la adjudicataria las expensas extraordinarias de las mismas.

ARTÍCULO 23: COMPETENCIA.

Los Oferentes/Adjudicatarios/Cocontratantes acuerdan someterse a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de la interpretación y ejecución de la presente contratación.

EXPEDIENTE N° S02:0018043/2017                FECHA DE APERTURA: 03/04/2017

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 3/2017              HORA DE APERTURA: 12:00 horas

# ANEXO I

# “FORMULARIO DE COTIZACIÓN”

El que suscribe _____________________________________, Documento de Identidad Nº _______________, en nombre y representación de la Empresa _____________________ con domicilio legal en la calle ___________________ Nº _________, Localidad _________ _______, Teléfono ________________, Mail: _____________________ y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente compulsa, cotiza los siguientes precios:

| Renglón | Cantidad | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario (IVA incl.) | Precio Total (IVA incl.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNICO | 1 | Servicio | 341-06231-0001 – CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA – SISTEMA DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR |  |  |
| TOTAL DE LA OFERTA: PESOS |  |

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

FORMA DE PAGO:                                             SEGÚN PLIEGO

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:     SEGÚN PLIEGO

| SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- |

PLAZO DE ENTREGA:                                        SEGÚN PLIEGO

# FIRMA DEL OFERENTE