    - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

    - PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| # Nombre del Organismo Contratante |  | # Fundación Dr. Manuel Sadosky de Investigación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Domicilio: |  | # Av. Córdoba N° 831, piso 5, C1054AAH - CABA |  |  |
| # Correo electrónico: |  | # compras@fundacionsadosky.org.ar |  |  |
| # Teléfono: |  | +54 (11) 4891-8952 |  |  |
| # PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN |  |  |  |  |
| TIPO: CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL | NÚMERO: 1 |  | EJERCICIO: 2018 |  |
| CLASE: De Etapa única internacional |  |  |  |  |
| MODALIDAD: Sin Modalidad. |  |  |  |  |
| EXPEDIENTE Nro.: 002/2017 |  |  |  |  |
| RUBRO COMERCIAL: 43- Componentes y suministros de Comunicaciones. Equipos informáticos y periféricos SUBRUBRO: 160000 – Software CÓDIGO DE CATÁLOGO: 481-08125 |  |  |  |  |
| # OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: Contratación de un desarrollo de software educativo |  |  |  |  |
| # COSTO DEL PLIEGO: Sin costo. |  |  |  |  |
| # RETIRO DE LOS PLIEGOS: Oficinas de la Fundación Sadosky en Av. Córdoba 831 piso 5, CABA, de lunes a viernes de 10 a 17 hs. |  |  |  |  |

# PRESENTACIÓN  DE OFERTAS

| # Lugar / Dirección: | # Plazo y horario: |
| --- | --- |
| # Av. Córdoba N° 831, piso 5, C1054AAH - CABA | # Días hábiles del 1 de junio al 16 de julio de 2018 de 10 a 17hs. |
| # NOTA: El Organismo contratante extenderá un recibo para certificar la recepción de la oferta. |  |

# ACTO DE APERTURA

| # Lugar / Dirección: | # Día y hora: |
| --- | --- |
| # Av. Córdoba N° 831, piso 5, C1054AAH - CABA | 17 de julio de 2018, a las 15 hs. |

#### ESPECIFICACIONES

La designación, características y cantidades de los efectos/servicios a adquirir por el Organismo, se encuentran detallados en el Formulario de Cotización y Anexos correspondientes, adjuntos al presente Pliego.

ARTÍCULO 1º. LLAMADO

A. OBJETO

Contratación de un desarrollo de software educativo para la FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY de acuerdo a las características generales establecidas en el ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Tratándose de un proyecto a desarrollarse con metodología ágil, los requerimientos funcionales y técnicos específicos podrán ser modificados a lo largo del proyecto.

B. POTESTADES DE LA FUNDACIÓN

En cualquier momento desde la publicación del llamado hasta la firma del Contrato, la FUNDACIÓN podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el concurso sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc. por parte de los Participantes u Oferentes.

ARTÍCULO 2. TERMINOLOGÍA

A los efectos de aplicación de este pliego y todo otro documento contractual, se utilizarán las siguientes denominaciones:

| “Organismo Contratante” | Fundación Dr. Manuel Sadosky de Investigación y Desarrollo en las Tecnologías de la Información y Comunicación |
| --- | --- |
| “Oferente” | Persona Humana y/o jurídica, que presenta Oferta. |
| “Adjudicatario/Cocontratante” | Persona Humana y/o jurídica, cuya oferta ha sido adjudicada |
| “Días” | Siempre se considerarán días hábiles administrativos, salvo que en el presente pliego se establezcan corridos. |

ARTÍCULO 3º. ALCANCE.

A. El presente Concurso se encuentra integrado, según Pliego de especificaciones Técnicas, por:

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Desarrollo de software | Desarrollo de las tres aplicaciones descriptas en Anexo I. |

B. Se aclara que dichas prestaciones componen un ÚNICO RENGLÓN. Los oferentes deberán formular sus propuestas realizando la TOTALIDAD de las cantidades requeridas en el RENGLÓN.

En consecuencia, quedan prohibidas las cotizaciones por PARTE DE RENGLÓN. A los efectos del presente Pliego, por PARTE DEL REGLÓN deberá entenderse como aquella cotización que no abarque la TOTALIDAD de las cantidades requeridas en el RENGLÓN respectivo.

ARTÍCULO 3º. MARCO NORMATIVO– INTERPRETACIÓN.

En todo cuanto no esté previsto en estas Cláusulas Particulares, se regirá por el Decreto Delegado del Poder Ejecutivo Nacional Nro 1023/2001, sus modificaciones  y complementarios, su Decreto Reglamentario Nro 1030/2016 y Disposiciones de la Oficina Nacional de Contrataciones, Disposición 62-E/2016  (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), Disposición 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y actualización de Datos en el Sipro), y toda otra norma vigente en el ámbito nacional, las cuales se encuentran para conocimiento y/o consulta de los señores oferentes en la página de Internet www.argentinacompra.gov.ar e www.infoleg.gov.ar.

ARTÍCULO 4º. JURISDICCIÓN.

Los Oferentes deberán someterse a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.

Los Oferentes al presentar su Oferta, el Adjudicatario y el Contratista al suscribir el Contrato o aceptar la Orden de Compra renuncian expresamente a invocar la aplicación de cualquier Tratado de Promoción o Protección Recíproca de Inversiones suscriptos con nuestro país para habilitar la jurisdicción de Tribunales Extranjeros, sean administrativos, judiciales o arbitrales frente a cualquier cuestión derivada del presente proceso de Concurso, celebración, ejecución y terminación del contrato de Ejecución de la Prestación.

ARTÍCULO 5º. NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA.

Las notificaciones que se realicen entre la FUNDACIÓN y los OFERENTES podrán llevarse a cabo por correo electrónico, personalmente, por cédula, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno y/o mediante la difusión en el Sitio de Internet de la FUNDACIÓN.

El domicilio, la dirección de correo electrónico, y demás datos informados por el interesado/oferente al momento del retiro de los Pliegos serán válidos para cursar las notificaciones emitidas durante las distintas etapas del presente llamado. Deberá agregarse como documentación del Concurso y como constancia de la notificación realizada, el documento que en cada caso las registre.

Las notificaciones o consultas dirigidas a la FUNDACIÓN deberán cursarse a los siguientes destinos y condiciones:

Correo electrónico: compras@fundacionsadosky.org.ar

Área de Compras y Contrataciones/Sector de Administración de la FUNDACIÓN: Av. Córdoba Nº 831, piso 5, C1054AAH - CABA.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a la FUNDACIÓN, deberán indicar el siguiente detalle:

FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº  001/2018 – EXPEDIENTE Nº 002/2017

“CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE EDUCATIVO”

“Modalidad etapa única”

Identificación del Oferente/interesado

Toda la documentación referida en el presente capítulo, deberá ser suscripta por representante de la firma participante, debidamente acreditado, con aclaración de firma, carácter que inviste y sello correspondiente.

ARTÍCULO 6º. CONSULTAS Y ACLARACIONES.

Las consultas y aclaraciones se regirán por lo dispuesto en el artículo 8º de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTÍCULO 7º. PLAZOS DE ENTREGA.

- El plazo máximo establecido para la ejecución de la totalidad de las prestaciones que componen el objeto de la contratación será de VEINTICUATRO (24) meses. Durante dicho plazo se deberán entregar versiones incrementales de los productos, una al final de cada iteración o sprint de 2 o 3 semanas a definir al comienzo del proyecto (ver  ANEXO I – ESPECIFICACIONES). Durante el primer mes de contrato se elaborará el backlog y cronograma inicial de entregas. Cada tres meses se deberá entregar un informe según se indica en en el inciso "FACTURACIÓN”.

- El plazo de entrega comenzará a computarse a partir de la notificación de la Orden de Compra.

ARTÍCULO 8º. LUGARES DE ENTREGA.

El lugar de entrega para el cumplimiento de la prestación será el de las oficinas de la FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY – Av. Córdoba 831, piso 5 – C1054AAH - CABA.

ARTÍCULO 9: FORMA DE COTIZACIÓN. MODALIDAD.

A. La contratación deberá cotizarse en función de los trabajos/etapas indicados en el Anexo I - Especificaciones Técnicas en consonancia con el Formulario de Oferta incorporada al plexo documental del Concurso.

El precio cotizado deberá incluir el costo de todas las provisiones directas e indirectas que el oferente deba realizar en estudios, proyectos, materiales, mano de obra y equipos necesarios para ejecutar los trabajos en forma correcta y completa, de acuerdo con los lineamientos del Anexo I.

B. La cotización deberá efectuarse de acuerdo al Formulario de Oferta incorporadas como Anexo II. Se deberá cotizar por el TOTAL de los ítems detallados, no admitiéndose ofertas parciales y/o montos globales sin discriminación de las tareas.

C. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta, tales como el transporte y los seguros de los bienes hasta el lugar de entrega.

D. Las ofertas económicas podrán ser efectuadas únicamente en PESOS ARGENTINOS, incluyendo la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva. A los efectos del Impuesto al Valor Agregado, la FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY será considerado como "IVA EXENTO".

F. No se admitirán ofertas alternativas y/o variantes para la presente contratación.

ARTÍCULO 10º. IMPUESTOS, TASAS. CONTRIBUCIONES Y APORTES.

El oferente deberá considerar a los fines de su cotización la incidencia de los impuestos, tasas, contribuciones y derechos nacionales que se encuentren vigente al momento de presentar su oferta final así como la incidencia de las cargas sociales sobre las remuneraciones de su personal.

Asimismo el oferente deberá asumir los impuestos, tributos, aranceles, habilitaciones, permisos y cualquier otro gastos necesario para el cumplimiento del objeto del Pliego; entre ellos, si correspondieran, los gastos de despacho a plaza, inspecciones, honorarios del despachante, almacenaje, gastos portuarios, costos de descarga, seguros y costos de transporte de los materiales.

En el caso de modificación y/o derogación de alguno de ellos, y/o creación de nuevos, que por disposiciones gubernamentales se apliquen sobre los vigentes en la República Argentina, ya sean nacionales, provinciales y/o municipales que graven esta operación, serán a cargo del adjudicatario.

ARTÍCULO 11º. EFECTOS JURÍDICOS DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.

Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al Oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado y de las características y condiciones de la prestación concursada, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones legales aplicables.

Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en los Pliegos y documentación del concurso.

Toda información que suministren los oferentes deberá ser presentada con carácter de declaración jurada. La FUNDACIÓN queda facultada para verificar la exactitud de la documentación presentada y requerir el asesoramiento técnico de los organismos pertinentes o sus agentes, y así como disponer la realización de inspecciones o auditorías, toda vez que lo estime necesario para el mejor cumplimiento de su misión.

Podrá solicitar los informes que crea conveniente a los oferentes, entidades bancarias, comerciales, técnicas y otras, sobre solvencia, uso de créditos y grados de cumplimiento. También podrá verificar los listados contables, libros y demás elementos necesarios para constatar la documentación presentada. Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite.

ARTÍCULO 12°. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

Conforme a lo que establece el art 54 del decreto 1030/2016, los oferentes deberán mantener las ofertas por SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. Si los Oferentes no manifestaran en forma fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, la oferta se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así sucesivamente.

La manifestación de no renovación de la oferta deberá ser presentada por escrito en el organismo contratante, consignando la fecha de retiro de la oferta y con la antelación indicada en el párrafo anterior bajo la penalidad del artículo 102 Inciso a) punto 1) del decreto 1030/2016.

ARTÍCULO 13. CLASES DE GARANTÍA.

- Los oferentes, preadjudicatarios y el adjudicatario deberán constituir, las siguientes garantías, de acuerdo a la etapa del procedimiento de selección en que se encuentren:

- Mantenimiento de la OFERTA. (5% del monto total ofertado)

- Garantía de Impugnación (3% del monto total ofertado)

- Garantía de Cumplimiento del CONTRATO (10% del monto total adjudicado)

Todas las garantías deberán ser constituidas de acuerdo a las formas, plazos y lineamientos previstos en la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional). En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del plazo de UN (1) mes, contado desde la fecha de notificación. La FUNDACIÓN no se obliga a abonar intereses por los depósitos en efectivo y en general no efectuará restituciones ni compensaciones, por el acrecentamiento o merma de los valores otorgados en garantías, ya sean motivados por compensaciones en las operaciones de conversión o por la valorización o por la desvalorización derivada de las cotizaciones.

- La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá ser integrada por el cocontratante dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la Orden de Compra o de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional). Se considerará que el contrato se ha cumplido a satisfacción de la FUNDACIÓN, cuando se haya efectuado la recepción definitiva del objeto del presente

ARTÍCULO 14°. FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS

Todas las garantías deberán ser constituidas de acuerdo a las formas, plazos y lineamientos previstos en el Decreto 1030/2016 y en la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

En los términos del Art. 39 inciso d) de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), se aclara que dentro de las modalidades de fianza, el Oferente podrá efectuar la constitución de las Garantías mediante la apertura de una "Carta de Crédito Stand By" irrevocable, incondicional, prorrogable, pagadera a la vista y a primer requerimiento, otorgada por un banco de primera línea a satisfacción de la FUNDACIÓN, en carácter de fiador liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de excusión, división e interpelación judicial previa al deudor, en los términos de los artículos 1584 y 1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, previamente aceptada por LA FUNDACIÓN.

Las Cartas de Crédito Stand By emitidas por un banco extranjero deberán estar en idioma español o debidamente traducidas, legalizadas y confirmadas por un banco local con domicilio en la República Argentina.

ARTÍCULO 15°. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN APLICABLE.

El presente es un Concurso Público de "Etapa Única". Los oferentes deberán presentar su propuesta en UN (1) sobre cerrado, sellado y firmado, presentado en el lugar y hasta el día y la hora fijados en el llamado.

ARTÍCULO 16°. REQUISITOS. DOCUMENTOS E INFORMACIÓN A PRESENTAR POR EL OFERENTE

En el SOBRE, de acuerdo a las formas, estipulaciones, términos y lineamientos previstos en (i) el presente Pliego, ii) Pliego de Bases y Condiciones Generales, (iii) Pliego de Especificaciones Técnicas, y (iv) demás documentación del Concurso, a los efectos del presente llamado, se deberá acompañar la siguiente documentación y/o información, ordenada conforme se detalla a continuación.

Toda la documentación deberá ser presentada en original y por duplicado.

- DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA PROPUESTA

- Carta de Presentación (Formulario 1)

- Formulario de Oferta (Anexo II)

- Documentación técnica (Anexo III)

- Documentación o poder suficiente que acredite la personería legal del representante de la firma o de quien efectúe la presentación de la propuesta en nombre de la misma, debidamente legalizada.

- Declaración jurada de aceptación de los pliegos del Concurso (Anexo V).

- Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la Administración Pública Nacional (Anexo VI).

- Declaración Jurada de Elegibilidad (Anexo VII).

- Declaración Jurada de Cumplimiento de Legislación Laboral Vigente (Anexo VIII).

- Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11—E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" (Anexo VIII) en la cual se manifieste si se encuentran o no alcanzados por alguno de los supuestos de vinculación contemplados en el referido decreto, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros y demás Ministros y autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata. Deberá presentarse idéntica declaración y en los mismos supuestos previstos en la normativa aludida, cuando la vinculación exista en relación al funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación.

- A dichos efectos, se informa que en el presente procedimiento de selección, las autoridades competentes para decidir sobre la contratación son:

  - Director Ejecutivo: Dr. Esteban Feuerstein

  - Conformación del Consejo de Administración de la FUNDACIÓN:

    - Presidente: Dr. José Lino Salvador Barañao

    - Vicepresidentes: Ing. Aníbal Horacio Carmona y Sr. Norberto Daniel Capellán

    - Secretaria: Dra. Vera Leonor Brudny

    - Tesorero: Lic. Gustavo Sibilla

    - Vocales titulares: Jorge Mariano Aguado, Néstor Augusto Nocetti, Marcos Melis, Verónica Andrea Becher

    - Vocales suplente: Carlos Bartol, Alberto Chehebar, Blas Briceño

    - Revisores de cuentas: Adrián Simonovich, Celedonio von Wuthenau, Jorge César Cella, Pablo Iacub

- Declaración jurada de aceptación del financiamiento de la prestación objeto del presente Concurso (Anexo IX).

- Documentación que acredite el pertinente cumplimiento de la garantía de mantenimiento de oferta.

- Constancia de Inscripción en AFIP.

- Constancia de inscripción en el SIPRO.

- Certificado Fiscal para Contratar vigente.
Aclaración: En relación al Certificado Fiscal para Contratar, se libera a los "Oferentes" de acreditar el mismo al momento de presentación de Ofertas. No obstante ello, el "Adjudicatario" deberá presentarlo posteriormente. En relación, a los fines de dar cumplido el requisito de existencia de Certificado Fiscal para Contratar vigente, la FUNDACIÓN podrá verificar tal circunstancia en la página "Web" de la Administración Federal de Ingresos Públicos (http://afip.gob.ar/) o en la página de la Oficina Nacional de Contrataciones (http://www.argentinacompra.gov.ar).
Para empresas extranjeras se aceptará la presentación de la documentación equivalente (en lo que atañe a su identificación y situación tributaria de origen) debidamente certificada y traducida si es que existe la equivalencia o, en caso de que no existiera, se analizará cada caso en particular para determinar si corresponde la excepción a la presentación.

B. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD LEGAL

B.1. Requisitos para personas humanas.

- Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, acompañando fotocopia autenticada del mismo.

- Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismos pertinentes.

- Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes inmuebles y muebles registrables.

- Acompañar certificado de reincidencia expedido por la Registro Nacional de Reincidencia.

B.2. Requisitos para personas jurídicas.

- Presentar copia certificada por escribano público y legalizada, en su caso, del acta constitutiva y estatuto o contrato social, según corresponda, inscriptos en el registro u órgano de contralor respectivo con su correspondiente número de inscripción, debiendo encuadrarse en las leyes correspondientes a la entidad que se trate.

- Acreditar la personería y ejercicio de su representación legal con la presentación de la siguiente documentación, según corresponda para cada caso:

- Sociedades Colectivas de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o indistinta.

- Sociedades de Hecho: Fotocopia certificada y legalizada del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera presentación, la designación del/los socio/s que se erijan como representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

- Sociedades por Acciones: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribución de cargos correspondiente.

- Entidades Cooperativas: Fotocopia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.

B.3. Requisitos para Consorcios y Uniones Transitorias de Empresas.

Los socios deberán cumplir los requisitos indicados para Personas Físicas o Jurídicas, según corresponda. Además, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:

- En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a la Contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) por los Arts. 1463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación.

- Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UTE o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente.

- Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del Contrato.

- La UTE o Consorcio deberá tener por Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía y los trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro de su giro comercial.

- Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios solo podrá ser variada con consentimiento previo de la FUNDACIÓN.

- Unificar la personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el trámite del Concurso y con validez a los efectos de la adjudicación.

- Presentar copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de presentarse en el Concurso y la designación de los referidos representantes. Para el caso de empresas extranjeras, se deberá presentar el instrumento que se otorga en el país de origen de la empresa participante, que deje expresa constancia de lo solicitado.

- Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo.

- Presentar el proyecto de acta constitutiva y estatuto propuesto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria de Empresas en formación y declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el plazo de duración del Contrato.

- En caso de resultar adjudicataria una UTE o Consorcio, deberá acreditar su inscripción en la Inspección General de Justicia, como requisito previo al perfeccionamiento del contrato, sea por Contrato u Orden de Compra. La falta de cumplimiento del requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta.

B.4. Oferentes Extranjeros (con residencia o sede de negocios en el extranjero):

Los oferentes extranjeros además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada en el inciso A, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

- Las personas humanas:

  - Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte.

  - Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

- Las personas jurídicas:

  - Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan  la creación de dichas instituciones.

  - Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva.

- Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente.

- Asimismo, en caso de corresponder, deberán cumplimentar lo establecido en la Sección XV Ley N° 19.550 "De las Sociedades Constituidas en el Extranjero", así como también las disposiciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), aceptándose la presentación de los estatutos de origen debidamente certificados y traducidos.

- Las empresas extranjeras deberán declarar un domicilio especial constituido en el país.

B.5. Si se tratare de una sociedad extranjera que realizare actos habituales en la REPÚBLICA ARGENTINA, o que tuviere establecida en ella sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, deberá acompañar constancia de haber dado cumplimiento a los extremos exigidos por el Artículos 118 de la Ley N° 19.550, de Sociedades Comerciales, a saber:

- Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las leyes de su país.

- Fijar un domicilio en la REPÚBLICA ARGENTINA, cumpliendo con la publicación e inscripción exigidas por dicha ley para las sociedades que se constituyan en la REPÚBLICA ARGENTINA;

- Justificar la decisión de crear dicha representación y designar la persona a cuyo cargo ella estará.

- La sociedad constituida en el extranjero que tenga su sede en la REPÚBLICA ARGENTINA su principal objeto esté destinado a cumplirse en la misma, será considerada como sociedad local a los efectos del cumplimiento de las formalidades de constitución, reforma y contralor de funcionamiento debiendo cumplimentar los requisitos que en este Pliego y en las leyes argentinas se exigen para las sociedades constituidas en la REPÚBLICA ARGENTINA.

C. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD ECONÓMICA FINANCIERA

- Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial

  - Personas físicas 
Las personas físicas deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial para cada uno de los DOS (2) últimos años calendario anteriores a la fecha del Acto de Apertura, confeccionado de acuerdo a las normas profesionales vigentes para la elaboración de estados contables con dictamen de Contador Público independiente que incluya la aseveración de su consistencia con las declaraciones juradas de los impuestos que graven las rentas y los patrimonios con la Certificación del Consejo Profesional.

  - Personas jurídicas
Cada Oferente deberá presentar copia de los Estados Contables completos de los últimos DOS (2) ejercicios anuales que se encuentren cerrados y aprobados a la fecha de apertura de las ofertas y del último balance trimestral cerrado, si se encontrase obligado a emitir balances trimestralmente.

Aclaración: Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad competente en el país del Oferente. En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio y cerrado y aprobado.

La FUNDACIÓN se reserva el derecho de requerir la presentación de los Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica financiera sobre la base de éstos.

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión Transitoria de Empresas los citados estados contables deberán presentarse por cada una de ellas.

D. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA CAPACIDAD TÉCNICA

- Detalle de experiencia en prestaciones de naturaleza, complejidad y volumen igual o mayor a TRES (3) años.

- Toda aquella otra documentación e información requerida en el Anexo I no mencionada en los puntos e incisos anteriores.

E. DOCUMENTACIÓN INHERENTE A LA OFERTA ECONÓMICA.

Formulario de Oferta según el modelo adjunto, con indicación de los precios unitarios y totales. En todos los casos, los precios deberán expresarse en números y en letras, y deben incluir el Impuesto al Valor Agregado.

ARTÍCULO 17º. REQUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

A. Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional, debiendo ser salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.

Cada oferta y toda la documentación que la acompañe deberán hallarse debidamente suscripta por el oferente o representante con poder suficiente, haciéndose constar la identificación del firmante y, en su caso, la representación que ejerza.

Los poderes conferidos fuera de la República Argentina deberán ser otorgados según las formas del lugar de otorgamiento, y legalizados según la legislación vigente en Argentina.

Las Autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la presentación de documentos, deberán integrar el original, debiendo constar en el duplicado, fotocopias de los mismos firmadas por el oferente. De provenir las certificaciones de extraña jurisdicción, deberá procederse a su legalización por el Colegio de Escribanos respectivo o autoridad que corresponda según los casos.

B. Todos los documentos integrantes de la oferta, serán presentados en original y por duplicado, foliados y debidamente firmados y sellados en todas sus hojas por representante legal y técnico de los oferentes. Se deberán identificar claramente el original, y el duplicado. El sobre para presentar la documentación correspondiente a la oferta deberá estar perfectamente cerrado, sellado y firmado. La firma en el sobre será estampada cruzando los lugares normales de apertura del mismo, por quien suscribe la elevación de la oferta.

C. Los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán presentarse legalizados por autoridad consular o con su respectiva apostilla o el trámite de autenticación pertinente, de acuerdo a la legislación argentina y convenios internacionales vigentes con el país de procedencia.

En materia de legalizaciones y de reconocimiento de documentos emitidos por autoridades extranjeras, se aplicarán los convenios vigentes entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el Estado del que provengan dichos documentos.

D. La documentación presentada en idioma extranjero deberá contar con su correspondiente traducción al español, realizada por traductor matriculado, y legalizados por el Colegio de Traductores respectivo. En caso de discrepancias entre la versión en idioma extranjero y su traducción al español, prevalecerá esta última.

E. Pliego de Bases v Condiciones firmado y sellado: No será necesaria la presentación del Pliego de Bases y Condiciones firmado y sellado si se diere adecuado cumplimiento a la declaración jurada contenida en el Anexo V; subsistiendo, en ese caso, únicamente la obligación de presentación de dicho Anexo y la totalidad de la documentación y los restantes anexos del presente Pliego.

ARTÍCULO 18°. APERTURA DE SOBRES. PERÍODO DE VISTA. OBSERVACIONES.

A. Las ofertas deberán ser presentadas respetando el lugar, día y hora fijados en el llamado.

Sólo serán admitidas aquellas ofertas que se presenten hasta el día y hora fijados para realizar la presentación de las ofertas.

La FUNDACIÓN no se responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones indicadas. La FUNDACIÓN no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán admitirse otras, aún cuando el acto de apertura no se haya iniciado, por lo cual las ofertas presentadas fuera de término serán desestimadas y serán devueltas a sus representantes sin abrir.

Si el día fijado fuere por cualquier circunstancia declarado no laborable, feriado, o inhábil administrativo, el término de la presentación y el acto de apertura se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

B. En la fecha y hora establecidas en el llamado se procederá a la apertura de los sobres presentados. Durante los dos (2) días hábiles siguientes se otorgará vista a los oferentes, en los términos del art. 23 de la  Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

C. Cumplido el plazo del inciso anterior, la Comisión Evaluadora se abocará al análisis de las ofertas, con el objetivo de determinar si las mismas cumplimentan los requisitos de la contratación, integran las correspondientes garantías y demuestran estar en condiciones de cumplimentar con el objeto del llamado en tiempo y forma, de manera de poder concluir que dichas ofertas resultan admisibles.

En ese proceso de evaluación, la Comisión Evaluadora podrá requerir todas las aclaraciones, ratificaciones y/o rectificaciones que considere necesarias para determinar la admisibilidad de las mismas.

D. Cuando resulte procedente la subsanación de errores u omisiones -siempre y cuando no implicaren una modificación de la oferta- se interpretará en todos los casos en el sentido de brindar a la FUNDACIÓN la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas válidas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad. Asimismo, la FUNDACIÓN podrá realizar comprobaciones, ensayos, requerir estudios o análisis complementarios, solicitar referencias o realizar visitas a plantas, oficinas y todo otro lugar que considere necesario. Los gastos en todos los casos correrán por cuenta del Oferente.

E. Los Oferentes deberán dar cumplimiento al pedido de aclaraciones y/o informes complementarios de la Comisión Evaluadora en el plazo improrrogable de TRES (3) días hábiles y si no se cumpliera en término con dicho pedido se tendrá por retirada la propuesta, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta a solo criterio de la FUNDACIÓN.

F. La Comisión Evaluadora elaborará una recomendación, en la cual incluirá un orden de mérito para la adjudicación.

En todos los casos, al solo efecto de la comparación entre bienes nacionales y bienes de origen extranjero, el precio de los bienes de origen no nacional deberá contener, entre otros, los derechos de importación vigentes y todos los impuestos y gastos que le demande su nacionalización a un importador particular no privilegiado, de acuerdo a como lo fije la reglamentación correspondiente, y tal como disponen la Ley N°25.551 y sus normas complementarias y reglamentarias.

Si la comparación se efectuare únicamente entre bienes de origen extranjero, por ser éstos los únicos ofertados o bien porque, realizada la comparación con los nacionales éstos últimos se hallaren fuera del margen de preferencia establecido por la ley citada, la comparación entre los bienes de origen no nacional se realizará teniendo en cuenta las cargas y/o reducciones arancelarias que resulten de los acuerdos internacionales vigentes entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el país de origen.

ARTÍCULO 19°. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. CAUSALES DE INADMISIBILIDAD Y DESESTIMACIÓN DE OFERTAS.

A. La FUNDACIÓN procederá a verificar la debida presentación de la información y documentación requerida para determinar si las ofertas presentadas resultan admisibles. En caso de corresponder, la FUNDACIÓN intimará a los oferentes para que, en un plazo perentorio de tres (3) días hábiles contados a partir de la correspondiente notificación, subsane los errores u omisiones que contuviera la oferta, siempre que se trate de elementos subsanables, todo ello sin perjuicio de las facultades previstas en el Artículo 16.D de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), del presente Pliego.

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes.

La subsanación de deficiencias siempre será procedente y no excluyente en aquellas cuestiones relacionadas con la constatación de datos o información obrante en bases de datos de organismos públicos.

B. Asimismo, será posible requerir la subsanación de defectos u omisiones en la oferta, de conformidad con las pautas establecidas y especialmente, en los siguientes supuestos:

- Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la FUNDACIÓN intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

- Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error en el importe de la garantía no sea superior al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto correcto. En este caso la FUNDACIÓN intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta.

- Si no se acompañare la documentación que, de conformidad con la documentación del Concurso, se debe suministrar en el momento de presentar la oferta. En los casos en que dicha documentación no se acompañara junto con la oferta, la FUNDACIÓN intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, o bien si presentada la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no estaban vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta.

- Si la oferta no estuviere redactada en idioma nacional.

C. No obstante lo expuesto, será desestimada por la FUNDACIÓN aquella oferta que:

- No tuviera la firma del oferente o su representante legal en ninguna de las hojas que la integran.

- Tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlineas sin salvar en las hojas que contengan la propuesta económica, la descripción del bien o servicio ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato.

- No hubiere acompañado o actualizado la garantía de mantenimiento de oferta o no lo hiciera en la forma debida o la misma fuera insuficiente en más de un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto.

- Estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.

- Contuviere condicionamientos .

- Contuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o que impidieran la exacta comparación con las demás ofertas.

- Se encuentre comprendida en algunas de las situaciones de incompatibilidad y/o inhabilitaciones contempladas en la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTÍCULO 20°. DESEMPATE DE OFERTAS.

El desempate de ofertas se regirá por lo dispuesto en el artículo 29 de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTÍCULO 21°.- ADJUDICACIÓN.

En atención a lo dispuesto en el presente pliego, la FUNDACIÓN dictará el acto de adjudicación que recaerá sobre la propuesta más conveniente tomando en cuenta el cumplimiento de los requisitos del presente Pliego, la capacidad de contratación, la calidad del servicio ofrecido, los antecedentes de los oferentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de ejecución del suministro, de acuerdo al criterio técnico que se detalla en el Anexo I.

La FUNDACIÓN puede ejercer su facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.

B. Se adjudicará el RENGLÓN que integra el objeto de la Contratación a un ÚNICO oferente, descartándose la posibilidad de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola propuesta. El Acto por el cual recaiga la Adjudicación será notificado a todos los Oferentes.

C. A los oferentes que desistieren de sus propuestas antes de la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta, se les sancionará con pérdida de la Garantía de la Oferta, además de las acciones por daños y perjuicios que pudieren corresponder. En caso de obtenerse una única oferta, la FUNDACIÓN podrá proceder a la adjudicación si la misma responde técnica y económicamente a los fines objeto del llamado.

Será facultad de la FUNDACIÓN decidir sobre la suspensión del proceso de suscripción del contrato o la emisión de la Orden de Compra, en cuyo caso lo comunicará al adjudicatario y a los restantes oferentes.

ARTÍCULO 22°. IMPUGNACIÓN Y GARANTIA DE IMPUGNACION

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del acto de adjudicación del contrato, los oferentes podrán formular las impugnaciones que estimen pertinentes para su tratamiento por la Autoridad llamada a resolver sobre la adjudicación.

Las impugnaciones deberán ser presentadas en el Sector de Administración de la FUNDACIÓN acompañadas del comprobante por el cual se acredite la constitución de una "Garantía de Impugnación" bajo alguna de las modalidades establecidas en el art. 32 de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional), por un monto equivalente al 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato.

Las garantías serán devueltas en caso de ser procedente las referidas impugnaciones en forma total.

ARTÍCULO 23°. ORDEN DE COMPRA

Resulta de aplicación directa las disposiciones del Artículo 36 y concordantes de la Disposición 63-E/2016 (Pliego único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional).

ARTÍCULO 24°. RECEPCIÓN DE LOS BIENES

A. Recepción de entregables parciales. A partir de las fechas de entrega que se determinarán en el cronograma mencionado en el artículo 7, inc. A), la FUNDACIÓN se reserva un plazo de hasta quince (15) días hábiles destinado a efectuar los tests y pruebas de verificación de los bienes y/o servicios con las especificaciones requeridas. Luego de verificado el cumplimiento de dichas especificaciones, el representante técnico designado por la FUNDACIÓN labrará el Acta de Recepción de Entregable Parcial.

Para el supuesto de que el entregable parcial no alcanzara los rendimientos, capacidades o cualidades exigidas, la FUNDACIÓN intimará al Adjudicatario la entrega de los bienes y/o servicios faltantes. En caso de no satisfacerse la adecuación de lo entregado con lo solicitado, la FUNDACIÓN podrá aplicar las penalidades establecidas en el apartado 27 de este pliego o dar por terminada la adjudicación correspondiente, debiendo el proveedor proceder al retiro de los bienes, no reconociendo la FUNDACIÓN ningún tipo de gasto sobre los mismos, como así tampoco tendrá el proveedor derecho a reclamo alguno de cualquier naturaleza.

Si el entregable fuese aprobado parcialmente, el representante técnico designado por la FUNDACIÓN labrará por duplicado la recepción del entregable parcial, dejando constancia de las fallas por corregir, las que deberán ser subsanadas por el Adjudicatario sin cargo alguno dentro del plazo previsto para el cumplimiento de la siguiente etapa. La copia se agregará al expediente y el original será entregado al Adjudicatario. En este caso, el responsable técnico de la Fundación extenderá un Certificado de Recepción Provisoria en original, que se entregará al Adjudicatario, y una copia que se agregará al expediente de la contratación dando lugar a la aplicación del cronograma de pago que se determinará al inicio del proyecto.

B. Recepción definitiva. De cumplirse satisfactoriamente las verificaciones de todos los entregables parciales, la FUNDACIÓN procederá a extender el Certificado de Recepción Definitiva de los bienes y/o servicios. El responsable de la Recepción Definitiva extenderá un Certificado de Recepción Definitiva en original, que se entregará al Adjudicatario, y una copia que se agregará al expediente de la contratación dando lugar al último pago.

ARTÍCULO 25°. PAGO DE FACTURAS.

De conformidad a la Declaración Jurada que figura como Anexo IX, EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA, en su condición de UNIDAD ADMINISTRADORA DEL “Programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora” pagará al contratista los importes resultantes de la contratación, contra presentación de las facturas y las entregas parciales o totales avaladas por el representante designado por la FUNDACIÓN, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Especificaciones técnicas, referido al presente Concurso. El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días hábiles de la fecha de presentación de los certificados avalados por autoridad de la FUNDACIÓN, con su correspondiente factura.

ARTÍCULO 26°. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

- El Contratista deberá designar al Representante Técnico-Comercial responsable de esta operación, el cual podrá ser contactado en todo momento, incluidos días feriados, por la FUNDACIÓN.

- El Contratista deberá dar cumplimiento en tiempo y forma a su obligación de efectuar la prestación conforme el objeto, modalidad y condiciones previstas en este PCP y Anexo I y aquellas que la FUNDACIÓN determine.

- El Contratista, sin expresa autorización previa de la FUNDACIÓN y la aceptación del subcontratista, no podrá transferir parcial o totalmente el Objeto de la presente contratación, teniendo responsabilidad total sobre la ejecución del Contrato y su cumplimiento. La subcontratación no exime al contratista de sus obligaciones en relación con el comitente. El comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que tal negativa otorgue derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTÍCULO 27: PENALIDADES Y SANCIONES.

La falta injustificada de cumplimiento de sus obligaciones por parte del proveedor, a las obligaciones establecidas en el presente Pliego, dará lugar a la aplicación de las penalidades y sanciones estipuladas por el Artículo 29 del Decreto 1023/2001, modificado por el Decreto Nº 666/2003; y a lo reglamentado en el TÍTULO V – CAPÍTULOS I y II - del Anexo al Decreto 1030/2016, a saber:

- Penalidades:

  - Multa por Mora en el cumplimiento de sus obligaciones.

  - Rescisión por su culpa.

Se aplicará una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera del término por cada día hábil de atraso.

En cualquiera de los casos señalados, la FUNDACIÓN se reserva la facultad de rescindir el contrato de pleno derecho con culpa del proveedor.

- Sanciones:

  - Apercibimiento.

  - Suspensión.

  - Inhabilitación.

ARTÍCULO 28: RESCISIÓN DEL CONTRATO.

La FUNDACIÓN se reserva el derecho de revocar o rescindir el presente contrato durante la ejecución del mismo, por: a) razones de oportunidad, mérito y conveniencia, y b) por culpa del adjudicatario; respectivamente.

Producida la causa que dé motivo a la rescisión del contrato por culpa del adjudicatario, la misma operará sin necesidad de intimación o interpelación judicial o extrajudicial, procediendo la FUNDACIÓN al dictado de la declaración formal de la rescisión.

En tal sentido y de acuerdo a las circunstancias, serán de aplicación los Artículos 97 y 98 (RESCISIÓN DE COMÚN ACUERDO Y RESCISIÓN POR CULPA DEL PROVEEDOR) del Anexo al Decreto Nº 1030/16.

ARTÍCULO 29°. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Las penalidades establecidas en este Pliego no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y aceptado por la jurisdicción o entidad contratante o de actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contraparte pública, de tal gravedad que coloquen al cocontratante en una situación de razonable imposibilidad de cumplimiento de sus obligaciones. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor, deberá ser puesta en conocimiento de la jurisdicción o entidad contratante dentro de los DIEZ (10) días de producido o desde que cesaren sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

Esta iniciativa será financiada conjuntamente por la Fundación Sadosky, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva  y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) en el marco del Proyecto CFA – 8919

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 001/2018

EXPEDIENTE FUNDACIÓN SADOSKY Nº 002/2017

ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratación de un desarrollo de software para plataforma de aprendizaje en línea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Iniciativa Program.AR desea contratar servicios de desarrollo de software para su plataforma didáctica. Dicha Iniciativa ya ha desarrollado una primera versión y publicado algunos elementos de esta plataforma como ser la herramienta denominada Pilas Bloques.

La plataforma a desarrollar se compone de distintas aplicaciones o módulos: Bloquecitos, Gobstones Bloques y Pilas Bloques 2.0.

Dado que en estos años Pilas Bloques se ha transformado en una "marca" reconocida en el mundo educativo, se decidió mantener el nombre de la plataforma como un "paraguas" que albergue a los tres nuevos productos que ahí se proponen. Es decir, la plataforma existente se limita a una única aplicación (Pilas Bloques 1.0), y lo que se propone es que la nueva plataforma a desarrollar retenga el nombre Pilas Bloques para que en las escuelas puedan referirse a ella como un todo, y que pase a estar compuesta por tres aplicaciones o módulos que son los que aquí se describen: Bloquecitos, Gobstones Bloques y Pilas Bloques 2.0.

A continuación se describen las características principales de estos nuevos productos.

Pilas Bloques 2.0 es una de las aplicaciones que forman parte de la plataforma. Permite que niños y adolescentes aprendan a programar en el contexto escolar resolviendo desafíos de programación mediante el uso de lenguajes de bloques (ver la figura 1). Puede ser usada en forma online u offline y provee cierta información al alumno acerca de su desempeño en cada actividad propuesta. Está basada en su homónima, desarrollada por la Fundación Sadosky desde el año 2015. La herramienta, que se encuentra disponible en http://pilasbloques.program.ar/, ha tenido amplia difusión dentro del sistema educativo reseñada en múltiples notas periodísticas y blogs de docentes (ver por ejemplo https://www.fundacionluminis.org.ar/recurso-didactico-online/pilas-bloques-una-herramienta-aprender-programar o http://escuelalosarrayanes.edu.ar/informaticagenial/6o-grado-programando-con-pilas-bloques/).

Figura 1: referencia de la pantalla de desafíos de Pilas Bloques.

Bloquecitos está pensada como una aplicación de programación orientada a niños menores de 8 años, recientemente alfabetizados, que, a diferencia de Pilas Bloques, debe permitir la creación de proyectos a libre elección de los niños (al estilo de ScratchJr https://www.scratchjr.org/, pero con posibilidad de uso offline e integrable en la plataforma). Es similar a la aplicación ScratchJr del MIT, pero en castellano y disponible para computadoras que no sean tablets (ver referencia en la figura 2).

Figura 2: Referencia de ScratchJr.

Gobstones Bloques está pensada como la adaptación de la metodología de aprendizaje de programación Gobstones de la Universidad Nacional de Quilmes a la plataforma Pilas Bloques (ver http://www.gobstones.org/). A diferencia de la actual versión de Gobstones Web, Gobstones Bloques debe poder ser programable mediante bloques que se arrastran en lugar de mediante texto, como lo hace Pilas Bloques. Ver referencia en la figura 3.

Figura 3: Referencia de Gobstones Web.

Estas tres herramientas están pensadas para segmentos etarios distintos y por ende basadas en diversos modos de trabajo. La siguiente tabla resume las características de cada una de ellas:

| Componente de la plataforma / Característica | Pilas Bloques 2.0 | Bloquecitos | Gobstones Bloques |
| --- | --- | --- | --- |
| Rango etario | 9 a 14 años | 6 a 8 años | 15 a 18 años |
| Modalidad de trabajo | Desafíos estructurados, programables mediante bloques con texto. Estética infantil. | Inspirada en ScratchJr. Proyectos libres con pocos personajes, programables mediante bloques auto explicativos sin texto. Estética infantil. | Versión con bloques de la herramienta Gobstones Web. Tablero abstracto con bolitas. Estética más adulta. |
| Estado de avance a mayo de 2017 | Sin posibilidad de integración (ver en la sección siguiente la nueva funcionalidad requerida). | Sin comenzar | Sin comenzar |
| Resultado esperado al finalizar el proyecto | La herramienta Pilas Bloques 2.0 en un componente integrado en una plataforma. | Un componente similar a ScratchJr integrado dentro de la plataforma. | Un componente basado en tableros abstractos como Gobstones Web pero programable por bloques, integrado dentro de la plataforma. |

# Requerimientos

# Requerimientos generales de la plataforma

Todos los módulos que componen la plataforma deberán cumplir con los siguientes requerimientos, independientemente de aquellos específicos para cada uno.

- Su desarrollo debe ser de código abierto y sus componentes también deben serlo.

- Debe poder funcionar en forma online.

- Debe poder funcionar offline, independientemente de algunas funcionalidades no centrales que pueden requerir la conexión a Internet.

- Sus requerimientos de hardware para un uso normal no deben ser superiores a los de una netbook del tipo de las usadas en el programa Conectar Igualdad.

- El software debe poder correr en Windows, Huayra (Linux Debian) y OS X.

- Las distintas partes serán desarrolladas en una o más de los siguientes lenguajes o frameworks

  - Javascript

  - Typescript

  - NodeJS

  - Python

  - Java

  - EmberJS

  - Polymer

  - Blocky

## Requerimientos específicos de los módulos

Para Bloquecitos

El módulo Bloquecitos deberá cumplir con los requerimientos generales antes mencionados, además de los siguientes.

- Ofrecer una interfaz icónica que sea apta para la programación por niños con lectoescritura incipiente. Como referencia puede considerarse Scratch Jr: www.scratchjr.org.

- Poder seleccionar un fondo para una escena y personajes a ser incluidos en la misma, al estilo de Scratch o Alice (www.scratch.mit.edu, www.alice.org)

- Poder programar código para los distintos personajes, como en los software antes mencionados.

- Los personajes deben poder enviar mensajes a ser recibidos por todos los otros personajes, como ocurre en Alice.

- Ofrecer un diseño de interfaz atractivo para niños de 6 a 8 años como el de Scratch Jr.

- Proveer un entorno de ejecución paso a paso que permita relacionar el estado de una escena de ejecución con el código que la modifica, como ocurre en los debuggers de numerosos entornos de programación (ver por ejemplo figura 4).

Figura 4: Referencia de características de seguimiento paso a paso (https://studio.code.org/s/course1/stage/5/puzzle/6)

Para Gobstones Bloques

El módulo Gobstones Bloques deberá cumplir con los requerimientos generales antes mencionados, además de los siguientes.

- Proveer una interfaz para programación por Bloques para Gobstones Web respetando la sintaxis del lenguaje Gobstones (Ver http://www.gobstones.org para mayor información acerca de Gobstones y su filosofía).

- Permitir configurar un subconjunto de las características del lenguaje para ser usadas en un ejercicio en particular, como ocurre en Pilas Bloques al trabajar en desafíos de mayor complejidad que incluyen dentro del menú de opciones del estudiante nuevas herramientas de código (ver El alien toca botón en comparación con El planeta de Nano).

- Ofrecer un diseño de interfaz atractivo para adolescentes. En ese sentido no hay un gran trabajo estético vinculado a este grupo etario. Debería ser superador a lo presentado por la herramienta Alice (ver www.alice.org).

- Permitir observar el código Gobstones textual subyacente a un código por bloques, al estilo en que Alice permite hacerlo con el lenguaje Java.

- Posibilitar la importación y exportación de bloques a través de un archivo o cadena de caracteres, tal y como lo hace Pilas Bloques en sus versiones offline.

Para Pilas Bloques 2.0

Se precisa incorporar una serie de nuevas funcionalidades que logren que Pilas Bloques pueda ser utilizada  como una herramienta para el dictado de cursos virtuales, seguimiento y corrección sencilla de parte de los docentes que lo utilicen en sus aulas y posibilidad de producir actividades propias para ellos, a saber:

- Desarrollar una interfaz para integración sencilla y transparente con campus virtuales existentes (como Moodle) a través de métodos estándar para ese fin como LTI o Tin Can.

- Ofrecer al docente con poca experiencia en programación una interfaz amigable para la creación de nuevas actividades que pueda compartir con sus alumnos u otros docentes a través de la versión online o archivos. Se espera que el docente pueda seleccionar un fondo, dimensionar una cuadrícula donde se desarrolle la escena, incluir un personaje principal a programar, otros personajes u objetos a colocar en la escena (estos y los anteriores elegibles de una biblioteca como ocurre en Alice o Scratch), seleccionar las acciones que el personaje principal puede realizar y los bloques genéricos de programación a disposición del estudiante en esta actividad.

- Permitir traducir el lenguaje utilizado en los bloques a un lenguaje textual a fin de poder integrar Pilas Bloques con otras herramientas como Mumuki (ver www.mumuki.org).

- Integrar Pilas Bloques con algún framework de análisis de código como Mulang (https://github.com/mumuki/mulang) de forma de permitir dar devoluciones a los estudiantes que dependen de características del código por ellos generado, como por ejemplo la inclusión de determinadas estructuras de control o la anidación de las mismas.

- Mejorar la interfaz para que la inclusión y el uso de parámetros sea sencilla. Las nuevas versiones de Blockly permiten la inclusión de parámetros como parte del texto al estilo de lo realizado en Scratch.

- Proveer la función deshacer para el estudiante que esté programando, como ocurre en cualquier editor de texto o en Scratch o Alice.

- Poder reducir el tamaño de los bloques para aumentar el espacio destinado a la programación, permitiendo resolver desafíos que requieran mayor volúmen de código.

- Permitir ejecución paso a paso como ocurre con los debuggers habituales en los entornos de programación.

# Metodología de desarrollo

El método de desarrollo a usar será el de las metodologías ágiles tipo Scrum. Siguiendo las prácticas por ellas recomendadas, se organizarán iteraciones o sprints de 2 a 3 semanas -a elección de la Fundación- donde se abordarán determinados requerimientos seleccionados al comienzo de la iteración de una lista de pendientes. Esta lista podrá ser modificada por la Fundación, agregándose nuevos requerimientos o modificando la prioridad de los mismos a fin de cumplir con los requerimientos generales que se mencionaron en la sección precedente y cuyo desglose y planificación estimados se describen en la sección siguiente.

# Tareas a cotizar

Las aplicaciones deberán ser desarrolladas a lo largo de 24 meses.  Se requiere cotizar los servicios de un equipo con la siguiente capacidad productiva:

- 390 horas mensuales de perfiles senior para el desarrollo de software.

- 105 horas mensuales de perfiles aptos para el diseño, ilustración y animación.

- 58 horas mensuales de perfiles de líder de proyecto.

Se deberán presentar los antecedentes del equipo propuesto, que deberán cumplir con las características detalladas a continuación.

## Cronograma de entregas

Si bien las entregas se realizarán en la modalidad de sprints explicada anteriormente, se detalla a modo ilustrativo la funcionalidad con la que se espera contar al finalizar cada semestre de proyecto. A los efectos de esta estimación se considera que las horas de desarrollo se dividen en tres desarrolladores que abordan los respectivos proyectos, aunque se espera no contar con un ownership rígido en términos de módulos como para poder adaptarse a períodos donde algunos de los módulos requieran más esfuerzo que el resto.

Dado que son herramientas para enseñar a programar que complementan a los manuales que están desarrollando universidades nacionales, en cada caso deberán programarse tanto la herramienta como los ejercicios de programación necesarios para evaluar esos contenidos. Estos ejercicios tienen diverso grado de elaboración, siendo los de Gobstones Bloques relativamente simples y los de Pilas Bloques más bien complejos.

| Hitos | Pilas Bloques 2.0 | Bloquecitos | Gobstones Bloques |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer hito 6 meses | - Nuevo entorno de trabajo con integración continua y compilación para web y offline multiplataforma. - Desarrollar una interfaz para integración sencilla y transparente con campus virtuales existentes (como Moodle) a través de métodos estándar para ese fin como LTI o Tin Can. - Incorporación de funciones "deshacer" y “zoom”. - Desarrollo de 10 ejercicios. | - Armado de entorno de trabajo con integración continua y compilación para web y offline multiplataforma. - Prototipo de la interfaz icónica - Prototipo de selección de escena - Versión con 3 personajes (incluyendo diseño gráfico y diseño de animaciones) - Posibilidad de programas sencillos con ejecución en paralelo de instrucciones de varios personajes. - Programación de dos ejercicios prototípicos. | - Armado de entorno de trabajo con integración continua y compilación para web y offline multiplataforma. - Prototipo de la interfaz de programación - Prototipo de visualización de los tableros resultantes. - Definición de comandos a ser bloques a cada desafío - Desarrollo de 10 ejercicios. |
| Segundo hito 12 meses | - Prototipo de interfaz amigable para el docente para la creación de desafíos. - Guardado y carga del desafío diseñado desde y hacia un archivo. (docente) - Carga de un desafío del editor de desafíos para que el alumno lo pueda resolver en Pilas Bloques. - Desarrollo de 10 ejercicios adicionales. - Iluminación de instrucciones en ejecución. | - Incorporación de casos de prueba para todas las funcionalidades. - Interfaz de selección de escena completa, con arrastre de personajes. - Mejoras en la interfaz icónica en base a pruebas de campo. - Grabado y carga de programas a través de archivos. - Integración de 9 personajes adicionales con su movilidad propia (incluyendo diseño gráfico y diseño de animaciones). - Iluminación de instrucciones en ejecución | - Incorporación de casos de prueba para todas las funcionalidades. - Depuración de la estética en base a pruebas de campo. - Incorporación de vestimentas prefijadas. - Grabado y carga de programas. - Desarrollo de 20 ejercicios adicionales. - Iluminación de instrucciones en ejecución |
| Tercer hito 18 meses | - Login de docente para creación de desafíos y guardado en la nube. - Funcionalidad de creación de desafíos terminada. - Carga de desafíos desde la nube (incluye analizar la conveniencia de utilizar AWS S3 o similares). - Incorporación de uso amigable de parámetros y procedimientos. - Desarrollo de 10 ejercicios adicionales. | - Posibilidad de edición de personajes. - Incorporación de sonido y grabación. - Incorporación de eventos de teclado y mouse. - Incorporación de mensajes entre personajes. - Grabado y carga de programas en el repositorio online para docentes y alumnos. - Programación de 2 proyectos de ejemplo (incluyendo diseño gráfico y diseño de animaciones para el escenario). | - Vestimentas configurables por el usuario. - Ofrecer vista alternante entre modo bloque y modo texto. - Incorporación de uso amigable de parámetros y procedimientos. - Desarrollo de 20 ejercicios adicionales. |
| Cuarto hito 24 meses | - Integración con Mulang u otros frameworks similares. - Incorporación de ejecución paso a paso. - Feedback rico en base a análisis estructural de la solución propuesta por el alumno y no sólo en base al resultado. - Desarrollo de 10 ejercicios adicionales. | - Incorporación de ejecución paso a paso. - Incorporación de exploración de estado. - Integración de debugger. - Programación de 2 proyectos de ejemplo adicionales (incluyendo diseño gráfico y diseño de animaciones para el escenario). | - Vista alternante completa: el programa puede modificarse en modo texto y verse en modo bloque. - Posibilidad de ejecución paso a paso. - Desarrollo de 20 ejercicios adicionales. |

## Características del equipo de desarrollo

Referirse al Anexo IV - Criterio de Evaluación

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 001/2018 –

EXPEDIENTE FUNDACIÓN SADOSKY Nº 002/2017

ANEXO II - FORMULARIO DE OFERTA

| RENGLÓN | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE UNITARIO | IMPORTE TOTAL c/ IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Desarrollo de software | Desarrollo de las tres aplicaciones descriptas en Anexo I | $ | $ |

IMPORTE TOTAL COTIZADO (EN LETRAS), CON IVA INCLUIDO: PESOS …………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………....

La presente cotización implica el total conocimiento y aceptación del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Condiciones Particulares y Anexos al Pliego de Condiciones Particulares que rigen este Concurso.

Importante: No será necesario presentar junto con la oferta un ejemplar del presente pliego. La sola presentación de oferta implica conformidad al mismo.

_____________________________

SELLO Y FIRMA DEL OFERENTE

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 001/2018 –
EXPEDIENTE FUNDACIÓN SADOSKY Nº 02/17

ANEXO III – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Para realizar una correcta evaluación de los integrantes y de la propuesta en general, se deberá incluir bajo carácter de declaración jurada:

- Una lista de los proyectos relevantes en los que ha trabajado el oferente, incluyendo por cada proyecto:

  - Descripción corta del proyecto: objetivos y funcionalidades principales.

  - Lista de tecnologías involucradas.

  - Duración de la dedicación del oferente al desarrollo del proyecto.

  - Si es accesible públicamente, link a la aplicación involucrada.

  - Si es de código abierto, link al repositorio de código.

- Por cada integrante, Currículum Vitae actualizado, con toda la información pertinente. Debe además incluir:

  - Nombres de usuario en los repositorios de código abierto en los que se haya desenvuelto (como Github, GitLab, Sourceforge, etc.).

  - Lista de los proyectos relevantes en los que ha trabajado (tanto los realizados en colaboración con el oferente como los realizados por fuera del oferente), incluyendo:

    - Descripción corta del proyecto: objetivos y funcionamiento general.

    - Tareas en las que se involucró

    - Tecnologías con las que lidió.

    - Porcentaje de dedicación de su tiempo al proyecto

    - Duración de su dedicación al proyecto.

    - Si es accesible públicamente, link a la aplicación involucrada

    - Si es de código abierto, link al repositorio de código.

    - Si entre sus tareas se desenvolvió como ilustrador/diseñador/animador, muestra de sus producciones en el proyecto.

  - De desenvolverse ilustrador/diseñador/animador, deberá además incluir su portfolio de producciones personales relevantes (por ejemplo en diseño y animación de personajes) o bien un link al mismo.

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 001/2018 –

EXPEDIENTE FUNDACIÓN SADOSKY Nº 002/2017

ANEXO IV – CRITERIO DE EVALUACIÓN

Oferta técnica (OT)

Serán desestimadas aquellas ofertas que no cumplan con lo requerido en las especificaciones técnicas (Anexo I), o que sean valorizadas con INSUFICIENTE en alguno de los requisitos mencionados a continuación.

Se puntuará la oferta técnica entre 0 y 100 puntos de acuerdo a las categorías y los criterios generales que a continuación se detallan.

Criterios generales:

- En cada categoría se calificará como INSUFICIENTE cuando no se alcance al menos la calificación de REGULAR o no cumplan con los requisitos mínimos.

- La experiencia acreditada de los miembros del equipo de desarrollo se corroborará a partir de los proyectos que se presenten para cumplir con los requisitos de documentación técnica especificados en el Anexo III. La FUNDACIÓN determinará la relevancia de los proyectos presentados por el oferente.

- Un año o más de experiencia acreditada, hasta 2 años, se considerará como experiencia regular.

- Dos años o más de experiencia acreditada, hasta 4 años, se considerará como experiencia buena.

- Cuatro años o más de experiencia acreditada se considerará como experiencia excelente.

Requisito mínimo:

- Cada integrante del equipo de desarrollo debe contar como mínimo con experiencia buena en desarrollo de software (en el caso de los desarrolladores) o en ilustración/desarrollo/diseño de personajes (en el caso de los diseñadores).

Categorías a evaluar:

- Experiencia del equipo de desarrollo en las siguientes tecnologías de frontend web: JavaScript, HTML y CSS (20 puntos).

  - REGULAR: La mitad o más de los desarrolladores del equipo tienen experiencia regular en las tecnologías mencionadas. (0 ptos)

  - BUENO: La mitad o más de los desarrolladores del equipo tienen experiencia buena en las tecnologías mencionadas. (10 ptos)

  - EXCELENTE: La mitad o más de los desarrolladores del equipo tienen experiencia excelente  en las tecnologías mencionadas. (20 ptos).

- Experiencia del equipo de desarrollo en implementación de Web Services, sus mecanismos de seguridad y persistencia (10 puntos).

  - REGULAR: Al menos uno de los desarrolladores del equipo tiene experiencia regular en las tecnologías mencionadas. (0 ptos)

  - BUENO: La mitad o más de los desarrolladores del equipo tienen tiene experiencia buena en las tecnologías mencionadas. (5 ptos)

  - EXCELENTE: La mitad o más de los desarrolladores del equipo tienen experiencia excelente en las tecnologías mencionadas. (10 ptos)

- Experiencia del equipo de desarrollo en alguna de las siguientes frameworks web: EmberJS, Polymer y Blockly (10 puntos).

  - REGULAR: Los desarrolladores del equipo tienen experiencia regular entre todos, sumando su experiencia en las tecnologías mencionadas. (0 ptos)

  - BUENO: Los desarrolladores del equipo tienen experiencia buena entre todos, sumando su experiencia en las tecnologías mencionadas. Deben sumar experiencia en al menos dos tecnologías. (5 ptos)

  - EXCELENTE: Los desarrolladores del equipo tienen experiencia regular entre todos, sumando su experiencia en las tecnologías mencionadas. Deben sumar experiencia en las tres tecnologías. (10 ptos)

- Experiencia de sus ilustradores en ilustración, animación y diseño vectorial de personajes (20 puntos).

  - REGULAR: Todos los ilustradores tienen experiencia buena en desarrollo de personajes utilizando los saberes mencionados. (0 ptos)

  - BUENO: Todos los ilustradores tienen experiencia buena en desarrollo de personajes utilizando los saberes mencionados, salvo uno que tiene experiencia excelente. (6 ptos)

  - EXCELENTE: Todos los ilustradores tienen 6 años o más de experiencia en desarrollo de personajes utilizando los saberes mencionados. (12 ptos)

  - En cualquier caso, si un integrante del equipo de diseño tiene título universitario o terciario en carreras relacionadas, sumará 3 puntos.

  - En cualquier caso, si un integrante del equipo de diseño tiene experiencia buena en UI/UX, sumará 5 puntos.

- Experiencia del oferente en desarrollos educativos o de juegos (20 puntos).

  - REGULAR: El oferente cuenta con al menos 2 años de experiencia en el desarrollo de software educativo o juegos, en al menos 2 proyectos. (0 ptos)

  - BUENO: El oferente cuenta con al menos 4 años de experiencia en el desarrollo de software educativo o juegos, en al menos 3 proyectos. (10 ptos)

  - EXCELENTE: El oferente cuenta con al menos 6 años de experiencia en el desarrollo de software educativo o juegos, en al menos 4 proyectos. (20 ptos)

- Homologación técnica (20 puntos).

  - INSUFICIENTE: Alguno de los puntos anteriores obtuvo la calificación de INSUFICIENTE.

  - REGULAR: Alguno de los puntos anteriores obtuvo la calificación de REGULAR. (0 ptos)

  - BUENO: Todos los puntos anteriores obtuvieron la calificación de BUENO o superior. (10 ptos)

  - EXCELENTE: Todos los puntos anteriores obtuvieron la calificación de EXCELENTE. (20 ptos)

El puntaje de la Oferta Técnica (OT) contribuirá en 60% del total de la calificación final.

Propuesta económica (PPEi)

Para el procedimiento de evaluación de las Propuestas Económicas se aplicarán los criterios y puntajes que se presentan a continuación:

- El puntaje máximo total asignado a la calificación de la propuesta económica es de CIEN (100) puntos.

- A esta propuesta se la designará como "Propuesta Económica Más Baja" (PEMB).

- La propuesta económica más baja obtendrá CIEN (100) puntos.

- Las otras propuestas obtendrán un puntaje inversamente proporcional al monto de su propuesta económica de acuerdo a la siguiente fórmula:

PPEi = (PEMB x 100) / PEi

donde

PPEi = Puntaje de la Propuesta Económica del Proponente i (en pesos argentinos).
PEi = Propuesta Económica del Proponente i (en pesos argentinos).

El puntaje de la Propuesta Económica (PPEi) contribuirá en 40% del total de la calificación final.

CALIFICACIÓN FINAL:

Al valor final que surja de la evaluación técnica (PPT), deberá ponderárselo por un coeficiente de 0,60 y al de la propuesta económica (PPEi) por 0,40. Este valor se sumará al que surja de la evaluación económica.

PFPi = 0,60 PPTi + 0,40 PPEi

donde:

PFPi: Puntaje Final Propuesta del Oferente i.

PPTi: Puntaje Criterio Técnico del Oferente i.

PPEi: Puntaje Propuesta Económica del Oferente i.

ANEXO V - DECLARACIÓN JURADA CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CONCURSO.

El que suscribe………………………………………..DNI…………………….., en nombre y representación de la empresa………………………………….y con poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, declara bajo juramento conocer y prestar conformidad con la totalidad del contenido del Pliego de Condiciones Particulares y del Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de ………………… del presente Concurso.

FIRMA……………………………… ACLARACIÓN.…………………...……. OFERENTE…………………………

ANEXO VI

| # DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |  |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, está habilitada para contratar con la ADMINISTRACIÓN PUBLICA NACIONAL, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en razón de cumplir con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 "Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional" y que no está incursa en ninguna de las causales de inhabilidad establecidas en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado cuerpo legal |  |
| Régimen De Contrataciones De La Administración Nacional Decreto 1023/2001 |  |
| Art. 27. — PERSONAS HABILITADAS PARA CONTRATAR. Podrán contratar con la Administración Nacional las personas físicas o jurídicas con capacidad para obligarse que no se encuentren comprendidas en las previsiones del artículo 28 y que se encuentren incorporadas a la base de datos que diseñará, implementará y administrará el órgano Rector, en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas, en las condiciones que fije la reglamentación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas. |  |
| Art. 28. — PERSONAS NO HABILITADAS. No podrán contratar con la Administración Nacional: |  |
| a) Las personas físicas o jurídicas que se encontraren sancionadas en virtud de las disposiciones previstas en los apartados 2. y 3. del inciso b) del artículo 29 del presente. |  |
| b) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las cuales aquéllos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social, de conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública, N° 25.188. |  |
| c) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados |  |
| d) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena. |  |
| e) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción. |  |
| f) Las personas físicas o jurídicas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y previsionales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. |  |
| g) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren cumplido en tiempo oportuno con las exigencias establecidas por el último párrafo del artículo 8° de la Ley N° 24.156. |  |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VI

| DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| Procedimiento de Selección |  |
| Tipo : |  |
| Clase : |  |
| Modalidad |  |
| Número : |  |
| Ejercicio : |  |
| Lugar, día y hora del acto de apertura : |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales de inelegibilidad previstas en el artículo 68 del Decreto Nro 1030/2012. HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. |  |
| REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DECRETO Nº 1030/2016 |  |
| ARTÍCULO 68. PAUTAS PARA LA INELEGIBILIDAD. Deberá desestimarse la oferta, cuando de la información a la que se refiere el artículo 16 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, o de otras fuentes, se configure, entre otros, alguno de los siguientes supuestos: a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas. b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario. d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica. e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y complementarios. f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección. g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares. h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena. i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del Banco Mundial y/o del Banco Interamericano de Desarrollo, a raíz de conductas o prácticas de corrupción contempladas en la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales serán inelegibles mientras subsista dicha condición. |  |
| FIRMA: |  |
| ACLARACIÓN: |  |
| CARÁCTER: |  |
| LUGAR Y FECHA: |  |

ANEXO VII

Completar sólo cuando se trate de oferta nacional

| DECLARACIÓN JURADA DE OFERTA NACIONAL |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que los Bienes ofertados cumplen con los requisitos exigidos para ser considerados como OFERTA NACIONAL, en los términos considerados virtud de lo estipulado en EL Artículo 13° apartado H inciso 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por Disposición ONC N° 63/16. |  |
| Lugar y fecha |  |

Completar sólo en contrataciones de tercerización de servicios

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL RÉGIMEN DE INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que se obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, a los fines de cumplir con la obligación establecida en el artículo 7° del Decreto N° 312 de fecha 2 de marzo de 2010. |  |
| Lugar y fecha |  |

| DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE |  |
| --- | --- |
| Cuit : |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo : |  |
| El que suscribe con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, cumple con la legislación laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo y ausencia de trabajo infantil, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO, en virtud de lo estipulado en la normativa vigente. |  |
| Lugar y fecha |  |

ANEXO VIII - DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES (Decreto 202/17)

| # DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES |  |
| --- | --- |
| CUIT: |  |
| Razón Social, Denominación o Nombre completo: |  |
| El que suscribe, con poder suficiente para este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona cuyos datos se detallan al comienzo, no se encuentra incursa en ninguna de las causales previstas el Decreto Nº 202/2017, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO. Por consiguiente se transcribe el texto de dicho Decreto. |  |
| Decreto 202/17 |  |
| Deberá declarar si se encuentra o no alcanzada por algunos de los siguientes supuestos de vinculación, respecto del Presidente y Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, demás Ministros, Funcionario de rango inferior a ministro que tenga competencia o capacidad para decidir sobre la contratación o acto que interese al declarante y Autoridades de igual rango en el Poder Ejecutivo Nacional, aunque estos no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata: - Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad. - Sociedad o comunidad. - Pleito pendiente. - Ser deudor o acreedor. - Haber recibido beneficios de importancia. - Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato. En caso de que el declarante sea una persona jurídica, deberá consignarse cualquiera de los vínculos anteriores, existentes en forma actual o dentro del último año calendario, entre los funcionarios alcanzados y los representantes legales, sociedades controlantes o controladas o con interés directo en los resultados económicos o financieros, director, socios o accionista que posea participación, por cualquier título, idónea para formar la voluntad social o que ejerza una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas. Para el caso de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforma a la Ley Nº 26.831 la vinculación referida a cualquier accionista o socio que posea más del CINCO POR CIENTO (5%) del capital social. |  |

| Lugar y fecha |  |
| --- | --- |

# Aclaración	______________________________

ANEXO IX

El que suscribe………………………………………..DNI…………………….., en nombre y representación de la empresa………………………………….y con poder suficiente para obrar en su nombre y que se encuentra vigente, declara bajo juramento conocer y aceptar que la Contratación de ………………… del presente Concurso.

será financiado totalmente con recursos provenientes del Préstamo CFA-8919 “Programa para el desarrollo de la infraestructura destinada a promover la capacidad emprendedora” y que los pagos serán efectuados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva en su carácter de Unidad Coordinadora del Programa.

FORMULARIO 1

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN

BUENOS AIRES, …..de ............................de 2018

Señor

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA
FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY

Presente

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de presentar a consideración de ustedes la documentación adjunta que acredita la capacidad profesional de la firma que representamos, para participar en el Concurso Público Internacional Nº 001/2018, que tramita por Expediente FUNDACIÓN SADOSKY Nº 002/2017.

Declaramos que hemos tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en los documentos que rigen esta convocatoria, a los cuales nos sometemos en su integridad. La presentación de esta oferta implica la aceptación de los criterios de evaluación a utilizar, lo que así expresamente declaramos, así como de la aplicación práctica de los mismos para la determinación del orden de mérito a asignar.

La información y documentación que presentamos es fidedigna y, en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, la FUNDACIÓN DR. MANUEL SADOSKY tiene el derecho de invalidar nuestra participación.

Adjuntamos la Garantía de Mantenimiento de nuestra Oferta por la suma de PESOS….............

………………………………………..… ($…….……………), la cual ha sido constituida mediante …………………….................

Los documentos presentados se encuentran debidamente ordenados y  foliados  según lo que se establece en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

A todos los efectos de la presente Convocatoria constituimos domicilio en ..................................

………………………………………………………………., C.A.B.A. – Tel.: ……………………….., Fax: ………………………, e-mail: ……………………………………………

Atentamente