# PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Las siguientes Cláusulas complementan o modifican las disposiciones de las Cláusulas Generales (PCG). En caso de conflicto, las disposiciones aquí contenidas prevalecerán sobre las de las PCG.

2.1. DISPOSICIONES GENERALES

2.1.1. Objeto del llamado:

Se llama a Contratación Directa para la ejecución de trabajos de refuncionalización del edificio Sede de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, sito en la calle Piedras 1074/1080 Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

De acuerdo a lo prescripto en la cláusula 1.2.2 del PGC, esta es una obra “DE ARQUITECTURA”.

Los trabajos se contratarán de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y

conforme a lo dispuesto en el Art. 1.1.3. “Normas Supletorias” del P.C.G.

2.1.2. Plazo:

La obra deberá quedar terminada y en condiciones de efectuarse la recepción provisoria, en un plazo de seis (6) meses. Dicho plazo será contado a partir de la fecha de inicio de obra, fijada en el Acta de Inicio de Obra prevista en el Art. 1.6.1. del P.C.G. En la mencionada Acta, se dejará constancia de la fecha en que se hará efectiva la recepción provisoria.

2.1.3. Presupuesto Oficial:

El presupuesto oficial está calculado con precios del mes de agosto de 2018 y asciende al monto de $ 9.987.698,06 (PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 06/100).

2.1.4. Precio de la documentación:

La documentación licitatoria se suministrará en forma gratuita.

2.1.5. Anticipo Financiero:

A requerimiento de la Contratista y previo al inicio de la obra, la Universidad podrá otorgar un anticipo financiero del 10% (diez por ciento) del monto del contrato, el que deberá estar garantizado en un ciento por ciento (100%) con una Póliza de Seguro de Caución de acuerdo a lo previsto en el Art. 1.3.5. del P.C.G. Este anticipo financiero será efectivizado luego de su aprobación y una vez firmada la contrata, descontándose mensualmente de cada uno de los certificados de obra hasta la finalización del contrato.

Si el Adjudicatario no integrara la garantía mencionada, el comitente no efectivizará el Anticipo, y esto no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al Comitente.

2.1.6. Presentación conjunta de más de una empresa:

A los fines de lo previsto en el Art. 1.2.5. “Presentación conjunta de más de una empresa” del P.C.G., la participación menor no podrá ser inferior al 30% (treinta por ciento).

2.1.7. Visita a Obra:

Deberá realizarse una visita a obra, que se coordinará con el área de Infraestructura en el teléfono 4811-4107 interno 1450.

En la oportunidad de la visita a obra el área de Infraestructura emitirá el correspondiente Certificado de Visita a Obra que deberá ser incluido en la Carpeta A de la oferta.

2.2. OFERTAS

2.2.1. Presupuesto:

Las ofertas se ajustarán a lo establecido en el Art. 1.3.4. “Presentación y apertura de las Ofertas – Elementos a presentar” del P.C.G.

Los oferentes deberán presentar cómputo y presupuesto detallado, compuesto de los rubros e ítems, cantidades, costos unitarios y totales y será el costo de la obra.

A los efectos de la formulación de su oferta, deberá considerarse la carga impositiva vigente al último día del mes anterior al de la apertura de la contratación.

2.2.2. Análisis de Precios o Estructura de Costo:

Los Oferentes deberán presentar análisis de precios o estructura de costo para todos los ítems indicados en el presupuesto, en los mismos se detallarán los materiales, equipos y mano de obra con sus cantidades y costos por unidad, cargas sociales y tributarias, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de redeterminaciones de precios (Decreto Nos. 1295/2002 y  691/2016). Los análisis expresados en forma global no serán aceptados.

2.2.3. Gastos generales:

Se establece un porcentaje tope de gastos generales del 9%.

2.2.4. Carpetas:

Se agrega al  Art. 1.3.4.2- CARPETA B, Punto b):

Los oferentes deberán agregar a su propuesta, la documentación respaldatoria (Contratos de Obras, Certificación, Actas de Recepción Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la experiencia de las obras declaradas.

2.2.5. Apertura:

La apertura de las ofertas se realizará en la sede de la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, en la Dirección de Compras y Contrataciones, sita en la calle Paraguay 1255, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires. Los sobres conteniendo las ofertas serán recibidos, en la fecha y hora que oportunamente disponga la autoridad competente, momento en el cual se procederá a la apertura de las ofertas.

2.3. CRITERIOS DE EVALUACION DE OFERTAS

La Comisión de Evaluación de Ofertas analizará el cumplimiento de la totalidad de la documentación e información requerida en el presente pliego y, en caso de resultar necesario, requerirá la producción de informes técnicos a efectos de ampliar los elementos de juicio para pronunciarse sobre las ofertas recibidas.

A los fines de la evaluación de las ofertas se considerará, además, los factores técnicos y económico/financieros declarados por los oferentes:

Capacidad técnica:

- Los proponentes deberán tener experiencia como contratista en la construcción de obras similares a la licitada, en los últimos tres (3) años.

- Capacidad de contratación requerida, el Certificado de Capacidad expedido por el Registro Nacional de Obras Públicas deberá consignar un saldo de contratación igual o superior a la que surja de la aplicación de la fórmula que a continuación se indica:

CCM=(PO/12) X (12-Pe)+PO

Donde:

CCM= Capacidad de contratación mínima

PO= Presupuesto Oficial

Pe=  Plazo de ejecución (expresado en meses)

En caso de tratarse de una UTE, el saldo de contratación anual exigido será integrado por la suma de los saldos de capacidad de contratación anual que el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas asigne a cada uno de los integrantes de la Unión Transitoria de Empresas.

Capacidad financiera: se realizará el análisis de la situación económica financiera correspondiente a los estados contables del último ejercicio, debiendo acreditarse:

- Índice de liquidez corriente (Activo Corriente. / Pasivo Corriente), mayor o igual a 1,00

- Índice de liquidez seca o prueba ácida ( Activo Corriente - Bienes de Cambio / Total Pasivo Corriente) igual o mayor a 0,80

- Índice de solvencia (Total Activo / Total Pasivo ) mayor a 1,50

- Importancia del pasivo exigible (Pasivo Corriente / Activo Total), igual o  menor a 0, 35

En el caso de que el oferente se tratare de una UTE o agrupación de colaboración empresaria, se calculará el puntaje individual de cada integrante de la UT, en función de los estados contables requeridos. Luego, se afectará dicho puntaje con el porcentaje de participación de la empresa en la UTE y, la suma de los valores así obtenidos será el puntaje de la UTE en el rubro.

- El oferente no deberá poseer deudas impositivas ni tributarias ante la AFIP.

Finalmente, emitirá un dictamen de carácter no vinculante que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar los fundamentos para el dictado del acto administrativo con el cual concluye el procedimiento.

2.4. ADJUDICACIÓN DE LA OBRA

2.4.1. Adjudicación:

La adjudicación se realizará en un todo de acuerdo a lo especificado en el

P.C.G.

La garantía de la impugnación entablada contra el Acta de Preadjudicación, estará constituida por un 2% (dos por ciento) del Presupuesto Oficial.

El referido depósito, se efectuará en efectivo, en cheque o depósito en el Banco de la Nación Argentina-Sucursal (0048) Carlos Pellegrini, Cuenta Corriente N° 0110078861  a nombre de la “Universidad Pedagógica Nacional”, no aceptándose pólizas en su reemplazo.

##### 2.4.2. Condiciones a cumplimentar previo a la firma del Contrato

Previo a la firma del Contrato, el Proponente cuya propuesta resultare adjudicada deberá presentar  el Certificado de Capacidad de Contratación Anual del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, como así también acreditar no poseer deudas impositivas ni tributarias ante la AFIP, condiciones indispensables para firmar el Contrato.

2.4.3 Contrata:

La contrata se suscribirá en un todo de acuerdo a lo especificado en el P.C.G.

Si a los 10 (diez) días de firmada la contrata no se hubiera podido suscribir el Acta de Inicio de Obra por causas imputables a la Contratista, la Universidad podrá resolver el Contrato, en cuyo caso la Contratista perderá la Garantía de Adjudicación y responderá por los daños y perjuicios consiguientes.

2.4.4. Documentación:

El Representante Técnico de la Contratista será el responsable de la forma y diligenciamiento de todo lo requerido en este artículo. La Contratista deberá presentar la documentación para el estudio por parte de la Universidad y su firma (en caso de corresponder), previendo el tiempo de Registro de Planos por parte de la D.G.R.O.C.

2.5. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA

2.5.1. Acta de Inicio de Obra:

Dentro de los 5 (cinco) días de firmada la contrata, la Universidad emitirá el Acta de Inicio de Obra, fijándose en la misma la fecha de recepción provisoria de los trabajos contratados.

2.5.2. Modificación de obra:

La orden de modificación será resuelta por acto administrativo del Rector de la Universidad.

2.5.3. Personal de Inspección a destacar en obra:

La Universidad asignará a personal de Inspección para las tareas y funciones previstas contractualmente.

2.5.4. Seguros:

El monto asegurado por Responsabilidad Civil estipulado en el Art. 1.6.17. Inc. b) del P.C.G., se establece en $ 1.500.000.- (PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL). La cobertura mínima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a terceros y a su patrimonio será de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por daños al patrimonio y será de $1.500.000, (Pesos: un millón quinientos mil) la cobertura mínima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento.

#### 2.5.5. Vigilancia, seguridad e higiene:

El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se desarrollen en la Zona de Obra.  Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a personas o a bienes. La adopción de las medidas a las que se alude precedentemente no eximirá al contratista de la responsabilidad por la consecuencia de los hechos referidos.

2.5.6. Documentación Conforme a Obra:

Antes de suscribir el Acta de Recepción Provisoria de la Obra, la Contratista deberá confeccionar, presentar ante los organismos y/o prestatarias de Servicios Públicos, registrar, hacer aprobar y presentar a la Inspección de Obras, los planos según obra: instalaciones complementarias.

La presentación se hará de acuerdo con las normas prescriptas para cada una de las reparticiones competentes.

En caso de incumplimiento en los plazos de presentación de la documentación requerida en este artículo, la Universidad aplicará retenciones según los “Cargos” prescriptos en la cláusula 1.11.3 del PCG.

2.6. VARIOS

2.6.1. Redeterminación de Precios:

La redeterminación de precios del contrato se regirá por la metodología prevista en la normativa vigente, Decretos PEN Nos. 1295/2002 y 691/2016.

La estructura de ponderación de insumos principales correspondiente a la presente obra, se incluye en el Anexo “Estructura de Ponderación de Insumos Principales” del P.C.P.

El pedido de redeterminación deberá presentarse ante la Universidad, bajo los criterios establecidos por la normativa citada.

En aquellos casos en que las características particulares del contrato así lo exijan, la Universidad podrá efectuar las Redeterminaciones definitivas de oficio con la periodicidad que lo estime necesario.

#### 2.7. Pago de los certificados-Intereses.

Si el pago se efectuara transcurrido el término del plazo para el pago, por causa no imputable al contratista, será de aplicación lo previsto en el artículo 48 de la Ley N° 13.064.